广东省政府采购

竞 争 性 磋 商 文 件

采购计划编号：440001-2022-30523

采购项目编号：GDYD220768

项目名称：广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目

采购人：广东省四会监狱

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

第一章 磋商邀请

广东远东招标代理有限公司受广东省四会监狱的委托，采用竞争性磋商方式组织采购广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

采购项目名称：广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目

采购计划编号：440001-2022-30523

采购项目编号：GDYD220768

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,785,499.41元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目):

采购包预算金额：1,785,499.41元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他电力系统安装 | 广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目 | 1.0000(项) | 详见第二章 | 1,785,499.41 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：合同签订后50个日历天完成（以开工报告日期起算），非因采购人要求停工及不可抗力因素延误工期除外，每延误一天工期罚款500元。

二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：营业执照或其他法人证书副本（须加载有“统一社会信用代码”） 复印件（适用于法人或其他组织），自然人的身份证复印件（适用于自然人）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2021年或2020年财务状况报告（新成立单位可提供成立至今的月或季度财务状况报告或财务报表复印件）或基本开户行出具的资信证明。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件【提供承诺书，格式自拟】。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照“响应承诺函”相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库(2022) 3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目）：采购包整体专门面向中小企业，只允许中小企业参与报价。中小企业划分标准所属行业为：建筑业，供应商须符合本项目采购标的对应行业（建筑业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目）：

1)符合法律、行政法规规定的其他条件（响应）。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。“响应承诺函”相关承诺要求内容。

2)报价供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信记录名单”及“中国执行信息网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”；不处于中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，否则拒绝其参与政府采购活动（相关失信记录已失效、处罚期限届满的除外）。报价供应商需提供上述三个网站的网页查询结果作为证明材料。上述网站查询事项名称如有变更，以网站最新公示的相应事项名称为准。(采购人、采购代理机构将于报价截止日当天在上述渠道复查报价供应商的信用记录，若报价供应商自查结果与采购人或采购代理机构复查结果不一致，将以复查结果为准）。

3)报价供应商须具有电力工程施工总承包三级（或以上）资质（提供证书复印件），并取得在有效期内的安全生产许可证（提供证书复印件）。

4)报价供应商须具有《承装（修、试）电力设施许可证》（许可类别和等级为承装、修类五级或以上），并在有效期内（提供证书复印件）。

5)拟担任本项目负责人：具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师证书（提供建造师证书复印件）；须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B证）（提供B证复印件）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

6)已登记报名并获取本项目采购文件。

7)本项目不接受联合体报价。

三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广东省四会监狱

地址：广东省四会监狱（广东省四会市城中区济广北路1号）

联系方式：0758-3302705

2.采购代理机构信息

名称：广东远东招标代理有限公司

地址：广东省肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场六期F塔(西塔) 1021室

联系方式：0758-2323000

3.项目联系方式

项目联系人：吴女士

电话：0758-2323000

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

一．项目概况

本工程为委托第三方服务机构完成广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目建设内容。

本次采购项目名称：广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目

项目地点：广东省四会监狱

二．采购内容

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省四会监狱服刑人员伙房新装一台1000K VA箱式变压器及新装1000K VA 土建工程 | 项 | 1 | 1785499.41 |

备注：（1）本项目为交钥匙项目，报价供应商的报价已包含完成本项目全部内容的费用的人工费、设备费、管理费、风险包干费、施工安全费、技术服务费、利润、税金、交通和审查中产生的任何费用及相关部门验收及各项税费及合同实施中不可预见费用等完成本次招标内容所需的一切费用，以及报价供应商认为必要的其他货物、材料、服务。本项目采用固定总价包干。

（2）本项目绿色施工安全防护措施费为36521.17元。绿色施工安全防护措施费不作为竞争性费用，报价供应商在报价中须包含且不得更改该金额，否则其报价无效。

（3）本采购项目设有最高限价，报价不能高于该限价，否则视为非响应性报价，将作无效投标处理。

（4）本项目为一个整体，报价供应商必须对本项目整体进行报价，不能只对其中部分内容进行报价。

三．服务范围与要求

1.施工范围：广东省四会监狱；

2.施工内容：新装一台1000K VA箱式变压器安装工程及土建工程

3.施工要求：

（1）成交供应商的主要责任为：

①负责前期的资料收集及与当地供电部门报批手续；

②负责新装1000K VA箱式变压器的土建部分和设备安装及调试：

③负责施工过程中的质量、技术、安全、文明、工期等；

④负责进行供电方案报审，工程报批及送电等手续；

⑤负责新装1000K VA的箱式变压器工程竣工图纸及竣工文件的编制等。

（2）成交供应商派出的管理服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本项目的技术要求、操作技能，有足够能力完成本项目管理服务所需的工作。

（3）发生突发、紧急等特殊事件或有特殊任务需要紧急临时增加人员投入时，成交供应商及其员工应服从采购人的调遣和指挥并参与应急或加班工作。

（4）日常具体工作由成交供应商管理及统筹，采购人派代表检查工作情况，若发现问题由成交供应商根据采购人的意见进行调整管理及处理问题。

（5）根据采购人实际工作的需要，经双方协商并书面确认后，可以对该项目的实施方案做出适当调整。

（6）成交供应商须在属地供电部门进行备案，相关的专业技术人员、施工材料、设备等需经采购人确认，同时应在属地供电部门备案且具有属地供电部门认可的相应资质。

（7）采购人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对成交供应商的承包范围进行局部适当调整，成交供应商不得因此提出任何索赔或补偿。

（8）供应商投标报价前应自行到现场勘查并了解当地供电建设流程，避免影响项目建设进度。

4.工程主要内容：

（1） 本工程新建1层2列埋管1125米，其中埋1xHDPE-160管1x1045米，埋1xDN160玻璃钢管1x80米；制作电缆井17座，其中转角井3座，三通井1座，直线井13座；新建2层3列埋管（HDPE-160）60米，制作转角井1座。

（2） 本工程新砌箱变基础（两侧有井）1座，敷设箱变地网1个，制作箱变操作平台1个，箱变护栏1 个。

（3） 本工程新砌电缆分接箱基础1座，敷设分接箱地网1个，制作分接箱护栏1个。

（4） 本工程新装1进1出不带开关电缆分接箱1台，1000kVA 箱式变压器1台；从监区配电房#603开关至新建箱变敷设ZR-YJV22-3x120交联电缆1175米，制作户内电缆头4个，分接箱电缆插头2个。

（5）本工程从箱变低压出线开关至伙房配电间ZAL1、ZAL2、ZAL3动力照明总箱敷设WDZC-YJY-4x400+1x185低压低烟无卤C级阻燃电缆3x75米，制作4x400+1x185电缆头6组；至伙房配电间QBAL确保用电箱敷设WDZC-YJY-4x50+1x25低压低烟无卤C级阻燃电缆75米，制作4x50+1x25电缆头2组；配电总箱出线开关至确保用电箱间的电缆由后期安装配电箱的施工方负责。

（6） 本工程低压土建埋管至伙房配电间，配电间内的电缆沟利用原设计管沟及桥架。

四．完成时间

合同签订后50个日历天完成（以开工报告日期起算），非因采购人要求停工及不可抗力因素延误工期除外，每延误一天工期罚款500元。

五．项目总体要求

1.报价供应商的报价已包含完成本项目全部内容的费用的人工费、设备费、管理费、风险包干费、施工安全费、技术服务费、利润、税金、交通和审查中产生的任何费用及相关部门验收及各项税费及合同实施中不可预见费用等完成本次招标内容所需的一切费用，以及报价供应商认为必要的其他货物、材料、服务。费用不管是否在报价供应商报价书中单列，均视为报价总价中已包括该费用，采购人将不予支付除磋商文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。

2.报价供应商应被认为在填报报价之前，确保本次采购的所有采购范围内的各种价格风险均己包含在报价内。开标后，任何因报价供应商的疏漏而提出的不利于采购人的合同调价申请将不被接受。

3.承包方式：成交供应商根据采购人提供的采购文件、图纸资料、工程量清单（仅供参考）和有关资料及说明的范围内的所有内容为依据，采用固定总价包干、措施项目包干，成交供应商根据采购文件、有关设计图纸、资料及说明，包各种协调服务，包送电方案，包向供电部门报装报建工作、配合供电部门的审图及报供电部门的其他审批手续及其费用，包向公安、市政、规划等各部门办理相应的电缆沟、市政路面开挖的报批等相关手续，包路面修复、路面下穿管施工，包工、包材料、包机械、包工期、质量、包安全生产、包文明施工、包调试和联合调试，包招标范围内工程竣工验收、包供电局送电前专项检测验收并送电、包结算的组织和资料整理、包承包人应当购买的保险等。采购人认为必要的服务内容。详见工程量清单（仅供参考）和施工图纸。采购人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对成交供应商的承包范围进行局部适当调整，成交供应商不得因此提出任何索赔或补偿。

4.质量要求及验收要求：按相关施工技术规范施工，工程用料的质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格；工程质量要求符合（《工程施工质量验收规范》）合格标准以上。

5.安全生产要求：成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定（包施工、包材料、包质量、包工期、包施工安全、包环保、包文明施工的方式），严格按安全标准组织施工，消除事故隐患，做好安全施工。搞好文明施工，如因施工不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。

6.所有进场施工人员必须按采购人要求办理《出入证》。施工人员不得带与工程无关的人员进入施工场地。

7.管理要求：成交供应商必须服从采购人对工程质量、施工安全、施工进度等的监管。必要时采购人可聘请工程监理单位代行管理。

8.人员要求：成交供应商除配备相应的建造师以外，还应配备相关技术人员驻场，包括但不限于施工员、资料员、预算员、安全员等，以满足日常工作需要。

9.响应要求：成交供应商必须积极响应维修需求，按采购人要求安排施工维修。

10.工期要求：自合同签订之日起50个日历天内完成（以开工报告日期起算）所有工程量清单内容，非因采购人要求停工及不可抗力因素延误工期除外，每延误一天工期罚款500元。

11.因该项目为监狱“十二五”紧急及重点采购工程，对于成交供应商非不可抗力原因放弃成交资格的，将按《政府采购法》第七十七条及《实施条例》第七十二条，追究违约责任。

六．工程质量保修要求

1.  成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2.  质量保修范围包括所有成交供应商负责施工的部位。

3.  质量保修期最低为两年，具体质量保修期年限以报价供应商报价文件承诺期限为准。质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

4.  质量保修责任

（1）属于保修范围和内容的项目，成交供应商应当接到维修通知之日起3天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人维修，费用从质量保证金支付。

（2）发生紧急抢修事故，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非成交供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

（3）在国家规定的工程合理使用期内，因工程质量致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，成交供应商应承担损害赔偿责任。

七．工程承诺要求

1.  工程自行施工，若采购人查实成交供应商未经采购人同意，以包工包料的形式分包给第三方施工，则视同成交供应商违约，采购人将扣发罚成交供应商的履约保证金，并立即无条件无偿退场。采购人不需支付任何工程款项，由此造成采购人的一切损失，概由成交供应商负责赔偿。

2.  成交供应商应已阅读、理解并接受已签订合同的所有条款，并按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行合同所约定的全部义务。

3.  采购人支付给成交供应商的各种款项全部用于本工程建设，并允许采购人有权对成交供应商本工程项目财务进行检查和监督，应采购人要求每月采购人、成交供应商和成交供应商项目部主管财务人员定期召开财务审议会议；成交供应商在每次申请工程款项目的同时，必须提供资金安排使用计划，支付后提供支付凭证。否则，采购人有权拒绝工程款项的支付工作。

4.  遵守报价文件中的配置的管理人员，并对施工人员负全部管理责任，对进场的劳务工人实行指纹管理登记制度，采购人有权对成交供应商项目部劳务工人的工资支付情况进行检查和调查，如不按要求派驻管理人员，不允许开工或停工，并通报建设行政主管部门进行处罚，造成损失由成交供应商负责。

5.  投入本工程的主要材料（含变更材料）必须通过采购人及监理工程师的看样定板，并完成准许使用手续后才用于本工程建设中，应根据报价文件中“材料选用表”所选用的材料进行现场定板。

6.  如有违反上述承诺，成交供应商愿意接受采购人的处罚并赔偿采购人所有损失。

7.  成交供应商同意采购人按照审核后的报价清单价格（含综合单价）作为签定合同和施工建设的价格依据。

8.  成交供应商在工程实施过程中必须接受附件：广东省监狱管理局制发的《省属监狱工程承包人不良行为记录的管理办法(试行)》、《省属监狱建设工程施工变更费用管理实施办法（试行）》、《加强对工程款支付监督管理工作指引(试行)》的管理。

9.  施工合同签订5个工作日内，成交供应商向当地财政局缴纳工伤保险，因施工单位的原因不能按时交缴工伤保险金，每超一天，采购人有权从应付成交供应商工程款中扣罚500元。

10. 成交供应商配合建设单位后续配套工程、设备安装工作，确保工程有序建设，每延误工期一天，扣罚施工单位500元。

11.成交供应商签订合同五个工作日内，协助建设单位完成供电方案报备工作，每延误一天扣罚500元。

12. 成交供应商签订合同五个工作日内,与供电部门沟通并制定出供电方案,每延误一天扣罚500元。

13. 成交供应商承诺在保修期内如果设备有故障45分钟内到达事故现场。

八．报价要求

1.报价方式：本项目的报价采用固定总价包干，报价供应商根据采购文件、工程量清单等规定的范围内的工程内容，结合现场实际情况进行报价。本项目绿色施工安全防护措施费为36521.17元，绿色施工安全防护措施费不作为竞争性费用，报价供应商在报价中须包含且不得更改该金额，否则其报价无效。报价供应商经磋商后，统一在“首轮报价表”价格（总价）基础上进行整体下浮（除非竞争性费用：绿色施工安全防护措施费为36521.17元固定不变外），下浮率供应商自定，下浮后项目总价（第二次报价）为最终报价，需在二次报价上承诺：所提供的“分项报价表”各分项报价按下浮后价格为最终分项报价（除非竞争性费用：绿色施工安全防护措施费为36521.17元固定不变外）。

2.工程量清单计价编制依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），定额套取《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、及有关规定相关文件编制。本工程预算人工、材料、机械价格依据四会市2022年4月信息价计算，四会市没有的部分按肇庆市2022年3月份信息价及2022年第一季度的信息价，部分材料按市场价计算编制。

3.由成交供应商包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包通过验收等并交付使用。

4.若属工程量清单范围以外的项目，其项目及工程量由承包人、监理单位及发包人共同签证确定，经有关部门审定后实施作为结算工程量的计算依据。

九．付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付，成交供应商收取以下费用必须开具税务发票：

第一期：签订合同后，支付合同价款的10%；

第二期：当工程完成土建及变压器采购，支付合同价款的40%;

第三期：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的90%;

结算款：工程结算完成后扣留结算价款的3％作为质量保证金（质量保修期满后退回），剩下工程款一次付清。

十．履约保证金

签订合同后5天内，成交供应商必须提交合同价款5%的履约保证金（银行履约保函、银行汇票或现金支票等）。采购人在工程竣工验收合格后28天内无息退还。

附：（一）工程量清单

工程名称：广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目

| 广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目土建部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 010501006001 | 箱式变压器基础 | 1、1:8水泥石粉垫层300mm 2、C15砼垫层100mm 3、C25钢筋砼底板250mm 4、M10水泥砂浆砌筑MU10砖墙 5、内墙1:2.5水泥砂浆抹灰 6、C25钢筋砼过量240mm*180mm 7、1150*300*100mm行人盖板 8、开挖及回填土方 9、具体做法详见图纸 | 座 | 1 |
| 2 | 040204002001 | 操作平台 | 1、C15混凝土垫层 2、铺设300mm*300mm市政砖 | m2 | 26.59 |
| 3 | 040203007001 | 拆除及恢复路面 | 1、机械拆除C20混凝土路面200mm 2、拆除建筑垃圾外运，运距5KM 3、C20混凝土路面 | m2 | 20 |
| 4 | 040205018001 | 警示桩 | 1.类型:警示桩 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、型号:89*3.5 4.C20砼块 5.C30细石砼灌缝 | 根 | 4 |
| 5 | 040205012001 | 箱变隔离护栏 | 1、C10素砼垫层 2、C25砼基础 3、C30细石砼二次灌浆 4、挖填土方 5、安装隔离护栏，高度2.2米 | m | 29.94 |
| 6 | 040205012002 | 电缆分接箱护栏 | 1、C10素砼垫层 2、C25砼基础 3、C30细石砼二次灌浆 4、挖填土方 5、安装隔离护栏，高度1.8米 | m | 7.5 |
| 7 | 040504001001 | 电缆分接箱基础 | 1、C15混凝土垫层 2、M10水泥砂浆砌筑MU2砖墙 3、压梁C25 4、1:2.5水泥砂浆抹灰15mm 5、#10槽钢 6、挖填土方 7、具体做法详见图纸 | 座 | 1 |
| 8 | 030408003001 | 一层一列行人排管回填 | 1、挖填土方 2、土方外运 3、C15混凝土垫层 4、石粉回填 5、管枕250*250*50 6、圆形电缆标志牌 7、具体做法详见图纸 | m | 1125 |
| 9 | 030408003002 | 2层3列行人排管回填 | 1、挖填土方 2、土方外运 3、C15混凝土垫层 4、石粉回填 5、管枕250*250*50 6、圆形电缆标志牌 7、具体做法详见图纸 | m | 60 |
| 10 | 080601011001 | 电缆标志桩 | - 名称:电缆标志桩 - 类别:C25预制混凝土标志桩 - 安装方式:直埋 - 安装部位:排管上方 | 根 | 61 |
| 11 | 040203007002 | 拆除及恢复路面 | - 人工拆除C20混凝土路面200mm - 拆除建筑垃圾外运，运距5KM - C20混凝土路面 | m2 | 23.1 |
| 12 | 030413003001 | 打洞(孔) | - 名称:打洞(孔) - 规格:φ160 - 类型:砖结构 | 个 | 8 |
| 13 | 030413005001 | 2层3列埋管转角井 | - C15混凝土垫层 - M10水泥砂浆砌MU15砖 - C25钢筋混凝土压顶 - C30预制钢筋混凝土盖板 - 1:2水泥砂浆抹灰 - 回填石粉 - 具体做法详见图纸 | 个 | 1 |
| 14 | 030413005002 | 1层1列排管行人三通井 | - C15混凝土垫层 - M10水泥砂浆砌MU15砖 - C25钢筋混凝土压顶 - C30预制钢筋混凝土盖板 - 1:2水泥砂浆抹灰 - 回填石粉 - 具体做法详见图纸 | 个 | 1 |
| 15 | 030413005003 | 1层1列排管行人转角井 | - C15混凝土垫层 - M10水泥砂浆砌MU15砖 - C25钢筋混凝土压顶 - C30预制钢筋混凝土盖板 - 1:2水泥砂浆抹灰 - 回填石粉 - 具体做法详见图纸 | 个 | 3 |
| 16 | 030413005004 | 1层列排管行人直线井 | - C15混凝土垫层 - M10水泥砂浆砌MU15砖 - C25钢筋混凝土压顶 - C30预制钢筋混凝土盖板 - 1:2水泥砂浆抹灰 - 回填石粉 - 具体做法详见图纸 | 个 | 13 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 17 | 011702001001 | 垫层模板 | 现浇垫层模板 | m2 | 260.56 |
| 18 | 011702001002 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 13.176 |
| 19 | 011702001003 | 清水砼基础模板 | 清水砼基础模板 | m2 | 3.216 |
| 20 | 011702009001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 30.53 |
| 21 | 011702016001 | 现浇板模板 | 现浇板模板 | m2 | 9.32 |
| 广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE 3.规格:Φ160 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 1295 |
| 2 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃钢管 3.规格:Φ160 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 80 |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 - 型号:ZC-YJV22 - 规格:3*120mm2 - 材质:铜芯电力电缆 - 敷设方式、部位:排管敷设 - 额定电压：8.7/15KV | m | 1175 |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 - 型号:WDZC-YJY - 规格:4x400+1x185mm2 - 材质:铜芯电力电缆 - 敷设方式、部位:排管敷设 - 额定电压：0.4/1KV | m | 225 |
| 5 | 030408001003 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 - 型号:WDZC-YJY - 规格:4x50+1x25mm2 - 材质:铜芯电力电缆 - 敷设方式、部位:排管敷设 - 额定电压：0.4/1KV | m | 75 |
| 6 | 030408006001 | 冷缩式电缆终端头 | - 名称:冷缩式电缆终端头 - 规格:3*120mm2 - 安装部位:户内 | 个 | 4 |
| 7 | 030408006002 | 冷缩式电缆终端头 | - 名称:冷缩式电缆终端头 - 规格:4x400mm2+1x185mm2 - 安装部位:户内 | 个 | 6 |
| 8 | 030408006003 | 冷缩式电缆终端头 | - 名称:冷缩式电缆终端头 - 规格:4x50mm2+1x25mm2 - 安装部位:户内 | 个 | 2 |
| 9 | 030401002001 | 1000kVA箱式变压器 | - 名称:1000kVA箱式变压器 - 型号:SCB10 - 容量（kV·A):1000 - 电压(kV):10 - 其他参数：SCB10-1000kVA10(10.5)±5%/0.4kV；D/yn,11；Uk=6% - 高压避雷器F13 - 箱式外壳采用复合板，下起吊结构,外壳防护等级要求不低于IP32级 - 箱体外壳要求形成自下而上的空气对流，进风口需设在箱门板下端，并加装可拆卸式的防尘过滤网，顶盖坡度不少于3°排水倾角，排气通道设在外壳檐边下面。 - 箱变门锁为防水防盗型可加挂锁结构，门设有限位拉钩定位装置。 - 空损：小于等于1770 - 噪音：小于等于64分贝 - 负载：小于等于8130 | 台 | 1 |
| 10 | 030408011001 | 1进1出不带开关电缆分接箱 | - 名称:1进1出不带开关电缆分接箱 - 规格:详见图纸 - 含电缆插头两个 | 台 | 1 |
| 11 | 030414011001 | 箱变地网 | - 热镀锌L50X5,L=2.5m角钢桩垂直接地极 - Φ16热镀锌圆钢水平接地极 - Φ16，L=2.2m热镀锌圆钢引上线 - -5x50，L=0.3m热镀锌扁钢引上线接地板 - 土方挖填 - 具体做法详见图纸 | 组 | 1 |
| 12 | 030414011002 | 电缆分接箱地网 | - 热镀锌L50X5,L=2.5m角钢桩垂直接地极 - Φ16热镀锌圆钢水平接地极 - Φ16，热镀锌圆钢引出线 - 土方挖填 - 具体做法详见图纸 | 组 | 1 |
| 13 | 080802013001 | 电缆分接箱名称标识牌 | - 名称:电缆分接箱名称标识牌 - 规格：320x200x1.5mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 1 |
| 14 | 080802013002 | “严禁停放车辆，堆放杂物等”标识牌 | - 名称:“严禁停放车辆，堆放杂物等”标识牌 - 规格：240x300x1.5mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 4 |
| 15 | 080802013003 | “止步，高压危险”标识牌 | - 名称:“止步，高压危险”标识牌 - 规格：240x300x1.5mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 8 |
| 16 | 080802013004 | “接地标识”标识牌 | - 名称:“接地标识”标识牌 - 规格：∅80mm - 材质：塑胶板 - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 2 |
| 17 | 080802013005 | 箱变名称门牌 | - 名称:箱变名称门牌 - 规格：300mm*188mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 1 |
| 18 | 080802013006 | “高压室”标志牌 | - 名称:“高压室”标志牌 - 规格：240mm*120mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 1 |
| 19 | 080802013007 | “止步高压危险”标志牌 | - 名称:“止步高压危险”标志牌 - 规格：300mm*240mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 4 |
| 20 | 080802013008 | “变压器室”标志牌 | - 名称:“变压器室”标志牌 - 规格：240mm*120mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 1 |
| 21 | 080802013009 | “低压室”标志牌 | - 名称:“低压室”标志牌 - 规格：240mm*120mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 1 |
| 22 | 080802013010 | “未经许可不得入内”标志牌 | - 名称:“未经许可不得入内”标志牌 - 规格：240mm*300mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 1 |
| 23 | 080802013011 | “10kV一次结线图标志牌” | - 名称:“10kV一次结线图标志牌” - 规格：240mm*120mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 1 |
| 24 | 080802013012 | “0.4kV一次结线图标志牌” | - 名称:“0.4kV一次结线图标志牌” - 规格：240mm*120mm - 材质：反光铝板丝印（户外漆） - 固定方式：工业用胶粘贴方式固定,固定应牢固可靠 | 块 | 1 |
| 25 | 030411004001 | 双色接地线 | - 名称：双色接地线 - 规格型号：BV-25 | m | 10 |
| 26 | 030404017001 | 绝缘工具箱 | 1、绝缘工具箱 | 台 | 1 |
| 27 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | 1、电力变压器系统调试 | 系统 | 1 |
| 28 | 030414011003 | 接地网接地调试 | 1、接地网接地调试 | 系统 | 2 |
| 29 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、电缆试验 2、电压：10KV | 根 | 2 |
| 30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.型号:交流供电系统 2.电压等级:1kV | 系统 | 4 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 31 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |
| 32 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |

注：报价供应商在报价时须提供“材料选用表”并列明选用的材料品牌或厂家。（格式自定）

采购包1（广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后50个日历天完成（以开工报告日期起算），非因采购人要求停工及不可抗力因素延误工期除外，每延误一天工期罚款500元。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东省四会监狱 |
| 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例10%，本项目款项以人民币转账方式支付，成交供应商收取以下费用必须开具税务发票： 第一期：签订合同后，支付合同价款的10%； 2期：支付比例40%，第二期：当工程完成土建及变压器采购，支付合同价款的40%; 3期：支付比例40%，第三期：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的90%; 4期：支付比例10%，结算款：工程结算完成后扣留结算价款的3％作为质量保证金（质量保修期满后退回），剩下工程款一次付清。 |
| 验收要求 | 1期：按相关施工技术规范施工，工程用料的质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格；工程质量要求符合（《工程施工质量验收规范》）合格标准以上。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：签订合同后5天内，成交供应商必须提交合同价款5%的履约保证金（银行履约保函、银行汇票或现金支票等）。采购人在工程竣工验收合格后28天内无息退还。 |
| 其他 | 报价方式:本工程的报价采用固定总价包干，报价供应商根据采购文件、工程量清单等规定的范围内的工程内容，结合现场实际情况进行报价。本项目绿色施工安全防护措施费为36521.17元，绿色施工安全防护措施费不作为竞争性费用，报价供应商在报价中须包含且不得更改该金额，否则其报价无效。报价供应商经磋商后，统一在“首轮报价表”价格（总价）基础上进行整体下浮（除非竞争性费用：绿色施工安全防护措施费为36521.17元固定不变外），下浮率供应商自定，下浮后项目总价（第二次报价）为最终报价，需在二次报价上承诺：“分项报价表”各分项报价按下浮后价格为最终分项报价（除非竞争性费用：绿色施工安全防护措施费为36521.17元固定不变外）。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他电力系统安装 | 广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目 | 项 | 1.0000 | 1,785,499.41 | 1,785,499.41 | 建筑业 | 详见附表一 |

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 按照磋商文件用户需求书要求 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东远东招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指广东省四会监狱，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中规则 | 无：/ |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：收取。采购机构代理服务收费标准：本次采购向成交供应商收取的成交服务费，参照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》【发改价格[2015]299号】、国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定执行，采购代理服务收费按差额定率累进法下浮20%计算，以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算依据。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开启、评审的，供应商须在开启现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。供应商保证该后备步骤。 （3）纸质响应文件正本0份，纸质响应文件副本0份。供应商须满足上述事项“一、电子响应文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质响应文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 18 | 其他 | 注意事项，中标/成交供应商的纸质文件需加盖投标人公章后装订成册(一正三副)于中标/成交供应商在领取《中标(成交)通知书》前送达招标代理机构。纸质响应文件须与上传的电子版响应文件一致。非中标/成交供应商无需递交。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟，具体解密时长由采购代理机构视实际情况调整。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：是 |

三、说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足磋商文件规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.7联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由广东远东招标代理有限公司代收。具体操作要求详见广东远东招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东远东招标代理有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东远东招标代理有限公司，到账情况以开启时广东远东招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是编制响应文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为		 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为		 1 个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：吴女士

电话：0758-2323000

传真：0758-2235788

邮箱：zj2323000@163.com

地址：广东省肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场六期F塔(西塔) 1021室

邮编：526100

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电  话：020-83188580、83188500、83188511、83188586

邮  编：510030

传  真：020-83357559

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内（广州市规定自《成交通知书》发出之日起二十日内签订合同），按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购包1(广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广东远东招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广东远东招标代理有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址硬件信息相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）。

4.8供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址硬件信息相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

表一资格性审查表：

采购包1（广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照或其他法人证书副本（须加载有“统一社会信用代码”） 复印件（适用于法人或其他组织），自然人的身份证复印件（适用于自然人）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2021年或2020年财务状况报告（新成立单位可提供成立至今的月或季度财务状况报告或财务报表复印件）或基本开户行出具的资信证明。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件【提供承诺书，格式自拟】。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照“响应承诺函”相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库(2022) 3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)。 |
| 6 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件（响应）。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。“响应承诺函”相关承诺要求内容。 |
| 7 | 信用记录 | 报价供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信记录名单”及“中国执行信息网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”；不处于中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，否则拒绝其参与政府采购活动（相关失信记录已失效、处罚期限届满的除外）。报价供应商需提供上述三个网站的网页查询结果作为证明材料。上述网站查询事项名称如有变更，以网站最新公示的相应事项名称为准。(采购人、采购代理机构将于报价截止日当天在上述渠道复查报价供应商的信用记录，若报价供应商自查结果与采购人或采购代理机构复查结果不一致，将以复查结果为准）。 |
| 8 | 特定资格要求 | 报价供应商须具有电力工程施工总承包三级（或以上）资质（提供证书复印件），并取得在有效期内的安全生产许可证（提供证书复印件）。 |
| 9 | 特定资格要求 | 报价供应商须具有《承装（修、试）电力设施许可证》（许可类别和等级为承装、修类五级或以上），并在有效期内（提供证书复印件）。 |
| 10 | 特定资格要求 | 拟担任本项目负责人：具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师证书（提供建造师证书复印件）；须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B证）（提供B证复印件）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。 |
| 11 | 有效的报名方式 | 已登记报名并获取本项目采购文件。 |
| 12 | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体报价。 |
| 13 | 促进中小企业发展 | 采购包整体专门面向中小企业，只允许中小企业参与报价。中小企业划分标准所属行业为：建筑业，供应商须符合本项目采购标的对应行业（建筑业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

表二符合性审查表：

采购包1（广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商保证金的缴纳 | 磋商保证金的缴纳（本项目不收取磋商保证金） |
| 2 | 法定代表人(负责人) 证明书(原件)/法人授权委托证明书 (原件) | 法定代表人(负责人) 证明书(原件)/法人授权委托证明书 (原件) |
| 3 | 报价函 | 报价的有效期 |
| 4 | 工期 | 工期 |
| 5 | 报价不超过最高报价限价 | 报价不超过最高报价限价 |
| 6 | 成交服务费缴纳承诺函 | 成交服务费缴纳承诺函 |
| 7 | 无竞争性磋商文件规定的报价无效情况 | （1）报价供应商不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的； （2）报价供应商未按竞争性磋商文件要求加盖法定代表人（或法定代表人委托的代理人）印鉴或签名、报价供应商公章的； （3）报价文件提供虚假材料的； （4）报价文件未完全满足竞争性磋商文件中带“★”号的条款和指标，或不符合竞争性磋商文件的其他要求，有重大偏离的； （5）报价供应商的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按竞争性磋商文件规定提交的原件与复印件不一致的； （6）报价不确定或超过采购预算（最高限价）的； （7）报价供应商未按竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金的； （8）评审期间，报价供应商没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了报价文件的实质性内容的； （9）报价供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的； （10）按有关法律、法规、规章规定属于成交无效的。 |
| 8 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商应能证明其报价的合理性。 |
| 9 | 质保期 | 质保期 |

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.详细评审

广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分25.0分 报价得分45.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术方案 (5.0分) | 根据各报价供应商的技术方案进行评审： ①对项目总体认识全面，材料选型优，项目重点难点、实施关键技术把握准确，能够充分保障项目质量、工期，满足用户需求的，得5分； ②对项目认识比较全面，材料选型合理，项目重点难点、实施关键技术把握较为准确，能合理保障项目质量、工期，较满足用户需求的，得3分； ③对项目认识基本了解，材料选型基本合理，项目重点难点、实施关键技术把握基本全面，能保障项目质量、工期，基本满足用户需求的，得2分； ④对项目总体认识不够全面，材料选型不合理，或项目重点难点、实施关键技术把握不够准确，无法保障工程质量、工期，不能满足用户需求的，得1分； ⑤没有提供方案，得0分。 |
|  |  | 进度计划 (4.0分) | 根据各报价供应商的进度计划进行评审： ①施工目标明确、清晰，进度计划与项目实际情况贴切相符，并且工期安排切实可行的，得4分； ②施工目标明确，进度计划基本符合项目实际情况，工期安排较可行的，得3分； ③施工目标较模糊，有进度计划，工期安排不太可行的，得2分； ④施工目标较模糊，没有进度计划，工期安排不太可行的，得1分； ⑤没有提供施工进度计划，得0分。 |
|  |  | 质量管理 (4.0分) | 根据各报价供应商的质量管理进行评审： ①质量保证措施合理全面、详细、可行性和保障性高，得4分； ②质量保证措施较合理、较详细、可行性和保障性较高，得3分； ③质量保证措施基本合理、可行性和保障性合理，得2分； ④质量保证措施不足，可行性和保障性差，得1分。 ⑤没有提供质量管理，得0分。 |
|  |  | 安全、文明、环保措施 (4.0分) | 根据各报价供应商的安全文明环保措施，是否能确保安全文明、环保的技术组织措施合理、完整、可行进行综合评审： ①安全文明、环保的技术组织措施科学合理、完整性强、可行性高，得4分； ②安全文明、环保的技术组织措施较合理、完整性教强、可行性较高，得3分； ③安全文明、环保的技术组织措施合理、完整性基本满足、可行性合理，得2分； ④安全文明、环保的技术组织措施较不合理、不完整、可行性低，得1分； ⑤ 没有提供安全文明环保措施，得0分。 |
|  |  | 应急方案 (4.0分) | 根据各报价供应商的突发事件的处理措施、应急预案进行综合评审： ①措施和方案完善合理性强，保障到位，可行性强的，得4分； ②措施和方案完善合理性较强，保障到位、可行性较强，得3分； ③措施和方案基本合理，保障性到位、可行性合理的，得2分； ④措施和方案不合理，保障性、可行性较低的，得1分； ⑤没有提供应急方案，得0分。 |
|  |  | 售后服务方案 (4.0分) | 根据售后服务方案进行综合评审（包括但不限于质保期承诺、故障响应时间 、排除故障时间、紧急情况下的故障维修计划、故障修复保障措施等）： ①售后服务方案详细、具体、可行，具有较强的可操作性，得4分； ②售后服务方案较详细，具有一定可操作性，得3分； ③售后服务方案基本合理，具有一定可操作性，得2分； ④售后服务方案不够全面，操作性差，得1分。 ⑤没有提供售后服务方案，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (5.0分) | 报价供应商2019年1月1日至今完成的同类项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一个业绩得1分，满分为5分。 注：以提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）和验收报告复印件并加盖公章作为评审依据。 |
|  |  | 体系认证情况 (6.0分) | 报价供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、工程施工安全标准化体系认证证书的，全部具备的得6分，具备其中3个的得3分，具备其中2个的得1分，其他情况不得分。 注：本项最高得6分。以提供有效期内的相关证书复印件及在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/)的查询截图并加盖公章作为评审依据。 |
|  |  | 项目负责人情况 (3.0分) | 项目负责人具有高级工程师（或以上）职称的，得3分；具有工程师职称的，得1分； 注：以提供上述人员的职称证书复印件和报价截止前6个月（发布招标公告当月往前顺推 6 个月）的有效社保证明材料复印件并加盖公章作为评审依据。 |
|  |  | 拟投入本项目人员情况（除项目负责人） (7.0分) | ①具有电力类中级工5人（或以上）的，得3分；2-4人的，得1分；其他情况得0分。 ②具有高压资质施工人员，每提供1人得1分，最高得2分。 ③具有低压资质施工人员，每提供1人得1分，最高得2分。 注：以提供上述人员的相关证件复印件和报价截止前6个月（发布招标公告当月往前顺推 6 个月）的有效社保证明材料复印件并加盖公章作为评审依据。 |
|  |  | 质量保修期承诺 (9.0分) | 工程完工验收合格后，满足磋商文件质量保修期要求，在此基础上报价供应商每承诺延长一年（指全部工程质量保修期均延长一年）免费质量保修期的可得3分，本项最高得分为9分；只响应最低质量保修期的不得分。 注：提供承诺函加盖公章（格式自拟），没有提供得0分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (45.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目

合同书

发包人：    广东省四会监狱

承包人：

签订日期：      年  月  日

第一部分 协议书

发包人:（全称）   广东省四会监狱

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

承包人行为不得违反《关于推动构建新型政商关系的若干意见》的规定，一经发现发包人可立即终止合作，并对不廉洁的承包人及其负责人将拉入“黑名单”，确保构建“亲”“清”新型警商关系”。

一、工程概况

工程名称：广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目

工程地点：广东省四会市济广塘

工程内容：

工程规模：新装一台1000K VA箱式变压器安装工程及土建工程，详见图纸资料及工程量清单（仅供参考）。

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：新装一台1000K VA箱式变压器安装工程及土建工程，详见图纸资料及工程量清单（仅供参考）。

承包方式：承包人根据发包人提供的采购文件、图纸资料、工程量清单（仅供参考）和有关资料及说明的范围内的所有内容为依据，采用固定总价包干、措施项目包干，发包人根据采购文件、有关设计图纸、资料及说明，包各种协调服务，包送电方案，包向供电部门报装报建工作、配合供电部门的审图及报供电部门的其他审批手续及其费用，包向公安、市政、规划等各部门办理相应的电缆沟、市政路面开挖的报批等相关手续，包路面修复、路面下穿管施工，包工、包材料、包机械、包工期、质量、包安全生产、包文明施工、包调试和联合调试，包招标范围内工程竣工验收、包供电局送电前专项检测验收并送电、包结算的组织和资料整理、包承包人应当购买的保险等。招标人认为必要的服务内容。详见工程量清单（仅供参考）和施工图纸。

发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：     天。

拟从           年     月    日开始施工，至          年     月    日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

合同总价（大写）：                                        ；

（小写）：                                        。

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

8.1工程自行施工，若发包人查实承包人未经发包人同意，以包工包料的形式分包给第三方施工，则视同承包人违约，发包人将扣发罚承包人的履约保证金，并立即无条件无偿退场。发包人不需支付任何工程款项，由此造成发包人的一切损失，概由承包人负责赔偿。

8.2已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

8.3发包人支付给承包人的各种款项全部用于本工程建设，并允许发包人有权对承包人本工程项目财务进行检查和监督，应发包人要求每月发包人、承包人和承包人项目部主管财务人员定期召开财务审议会议；承包人在每次申请工程款项目的同时，必须提供资金安排使用计划，支付后提供支付凭证。否则，发包人有权拒绝工程款项的支付工作。

8.4遵守报价文件中的配置的管理人员，并对施工人员负全部管理责任，对进场的劳务工人实行指纹管理登记制度，发包人有权对承包人项目部劳务工人的工资支付情况进行检查和调查，如不按要求派驻管理人员，不允许开工或停工，并通报建设行政主管部门进行处罚，造成损失由承包人负责。

8.5投入本工程的主要材料（含变更材料）必须通过发包人及监理工程师的看样定板，并完成准许使用手续后才用于本工程建设中，应根据报价文件中“材料选用表”所选用的材料进行现场定板。

8.6如有违反上述承诺，承包人愿意接受发包人的处罚并赔偿甲方所有损失。

8.7承包人同意发包人按照审核后的报价清单价格（含综合单价）作为签定合同和施工建设的价格依据。

8.8 承包人在工程实施过程中必须接受附件：广东省监狱管理局制发的《省属监狱工程承包人不良行为记录的管理办法(试行)》、《省属监狱建设工程施工变更费用管理实施办法（试行）》、《加强对工程款支付监督管理工作指引(试行)》的管理。

8.9施工合同签订5个工作日内，承包人向当地财政局缴纳工伤保险，因施工单位的原因不能按时交缴工伤保险金，每超一天，发包人有权从应付承包人工程款中扣罚500元。

8.10承包人配合建设单位后续配套工程、设备安装工作，确保工程有序建设，每延误工期一天，扣罚施工单位500元。

8.11承包人签订合同五个工作日内，协助建设单位完成供电方案报备工作，每延误一天扣罚500元。

8.12承包人在签订合同五个工作日内,与供电部门沟通并制定出供电方案,每延误一天扣罚500元。

8.13承诺在保修期内如果设备有故障45分钟内到达事故现场。

8.14承包人须在属地供电部门进行备案，相关的专业技术人员、施工材料、设备等需经发包人确认，同时应在属地供电部门备案且具有属地供电部门认可的相应资质。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：            年           月           日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于                      生效。

发 包 人：（公章）                承 包 人：（公章）

地     址：                       地址：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电   话：                         电   话：

传   真：                         传   真：

开户银行：建设银行广东肇庆四会分行开户银行：

帐   号：4400 1707 2010 5300 2415  帐    号：

邮政编码：                         邮政编码：

电子邮箱:                           电子邮箱:

第二部分 通用条款（略）

（参照《建筑工程施工合同》（GF-2013-0201）中通用合同条款）

第三部分专用合同条款

1．定义

1.53 所采用的书面形式包括：

□ 文书；

□ 信件；

□ 电报；

□ 传真；

□ 电子邮件；

□ 其他：

2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：

（按照通用条款解释顺序，其中在（5）（6）之间增加“甲乙双方和监理工程师审核确认的施工组织方案”）

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：

5． 施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：签订本合同时。

(2)施工设计图纸提供的数量：三套。甲方在发放最新的施工图纸及变更通知时，乙方除保留一套施工图纸及有关资料外，应同时把已取消的施工图纸及有关资料退还甲方，乙方另外要求提退的图纸和资料所需费用由乙方承担。

(3)乙方应按照甲方的要求做好图纸保密工作。

5.2 施工设计图纸由承包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：

(2)施工设计图纸提供的数量：

6． 通讯联络

6.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人

通讯地址：                          收件人：        邮政编码：

承包人

通讯地址：                          收件人：        邮政编码：

监理单位

通讯地址：                          收件人：        邮政编码：

造价咨询单位：

通讯地址：                          收件人：        邮政编码：

(2) 视为送达的其他方式：

7． 工程分包

7.5  (1) 指定分包工程：

除通用条款规定外，须增加以下四点：

1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本工程任何部分分包给第三方或联营单位，否则甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

2、经甲方同意乙方与其他单位签订分包合同后，必须将合同副本送监理工程师和甲方各一份。

3、乙方将工程分包后，应承担总包方全部的义务和责任。乙方应在分包单位场地派驻相应监督管理人员，保证合同履行。分包单位的任何过错均视为乙方过错。

4、甲方对乙方分包单位有工程监督权、指正权。若分包工程出现质量问题，经监理工程师确认达不到合格标准，甲方有权提出建议乙方暂扣分包单位工程款。

(2) 分包工程价款的支付方式：（由乙方管理和支付）

13．交通运输

13.1 道路通行权和场外设施的约定：

13.2 场外施工道路的约定：

13.4 超大件和超重件运输的约定：

14．专项批准事件的签认

14.2  (1) 专项批准事件的监理工程师：

具体人选：          印章样式：           签字样式：        授权范围：

对工程进度款支付申请进行审查；对工程（设计）变更的必要性和合理性进行审查，根据合同原则审查各项签证的真实性、及时性、资料完整性；对变更工程组织计量。上述行为确定前必须报建设方批准方视为生效。

(2)专项批准事件的造价工程师

具体人选：          印章样式：           签字样式：        授权范围：

实行建设全过程造价管理，按照合同约定审核设计变更资料完整性，费用合理性。分析变更可能引起的造价变化，提供经济技术效果分析，并提交建设单位确认。

(3)专项批准事件的建造师的：

具体人选：          印章样式：           签字样式：        授权范围：

19． 发包人

19.2  发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：

(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：

(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：

(4) 提供有关资料的时间：

(5) 办理有关所需证件的约定：

(6) 现场交验的时间：

(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：

(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：

(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物

保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：

(10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：

委托给承包人负责的部分工作有：

19.3  提供施工场地的时间：

19.4  发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1)  提供的时间：

(2)  提供的份数：

19.5 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

□ 按合同通用条款规定期限支付。

□ 其他：达到合同规定的支付条件，由乙方申报，经监理工程师，造价管理工程师和建设单位确定，并报甲方上级主管部门集中支付。具体支付期限以财政审核支付为准，在此期间乙方不得以任何理由拖欠工期。

(2)  工程价款支付方式

□ 按协议书所注明的银行帐号转帐。

□ 支票支付。

□ 其他方式：

20． 承包人

20.2  承包人完成下列工作的约定 （按照通用条款规定）

(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：

20.4  承包人完成设计的约定

(1) 承包人负责的设计有：

(2) 承包人提交设计图纸的时间：

22． 发包人代表

22.1  发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命          为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                        邮政编码：

联系人：                          联系电话：

(2)  发包人对发包人代表权力做如下限制：

除通用条款规定外，现增加以下内容：

1、发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

2、发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可，并经发包人内部管理制度审核之后盖章确认。

23．监理工程师

23.1  负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位：           法定代表人 ：

(2) 任命（        ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                              邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

23.3  （11）需要发包人批准的其他事项：

确定开工令，开工报告，停工令，复工令，工程变更和组织计划的调整和延长完工期限。

24．造价工程师

24.1  负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：       法定代表人：

(2) 任命（         ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真号码：

24.3（4）需要发包人批准的其他事项：

审查工程变更计划，组织计划调整的依据和价格变化，进度款支付审核、结算报审查。

25．承包人代表

25.1  承包人任命（            ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                           邮政编码：

联系电话：                           传真号码：

25.2承包人必须按照响应文件中所做出的承诺，建立以项目负责人为首的现场管理机构，承包人的项目负责人、项目技术负责人和安全员等，必须常驻工地，不得兼职。必须保证响应文件中拟定的项目负责人及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，未经发包人同意，不得随意更换；

在承包人在中标后，项目负责人如需更换，除关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法(全文)-粤建市〔2009〕8号第九条规定不能履行职责的外，每更换一次罚款10000元，且更换的项目负责人必须为不低于投标资历（资格、经历）的人员。

如需更换项目技术负责人、施工员和安全员，应事先书面征得发包人同意，且必须为不低于投标资历（资格、经历）的人员。

25.3现场管理要求

（1)承包人的项目负责人、项目技术负责人和安全员，必须全职在现场办公（每月不少于22天），不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，不超过三天的应当事先报监理单位批准，超过三天的必须报发包人批准，必须妥善安排工地现场的工作交接， 如未经监理单位或发包人批准擅自离岗的，视为违约，第一次违约，发包人向承包人提出书面警告。第二次起每违约一次，发包人有权从应付承包人工程款中扣除1000元；累计超过5次违约的，发包人有权解除合同，承包人收到解除合同通知后须立即无条件退场。

（2）其他主要管理人员和技术人员必须随工程实施进度及发包人要求随时驻场。

（3）承包人必须确保施工现场机构能及时地、始终有效地参与本工程的施工管理，承包人应建立指纹管理登记考勤制度，自觉接受发包人监管。

①项目负责人及项目技术负责人须参加发包人或监理组织的工程会议，除经发包人书面同意，否则每缺席一人次扣除1000元，发包人作好记录，在中间计量支付时扣除。

②派遣的项目负责人、项目技术负责人、施工员和安全员，以及其他主要管理人员和技术人员（包括但不限于资料员、材料员、预算员及专业技术负责人等）存在过错行为、违法或涉嫌犯罪，其专业水平或人员素质不能胜任所担任的岗位要求、违反职业道德、不能有效配合发包人工作（如发包人向承包人书面发出书面指令，驻场工作人员拒签收等）等，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，更换的人员须经监理工程师和发包人的同意。即使发包人同意更换，也不免除承包人应承担的违约责任。

（4）承包人必须确保发包人与施工现场机构、与承包人高层管理人员能进行充分、有效和通畅的沟通反馈，必要时，承包人高层管理人员应到场指导协调。

26．指定分包人

26.1 依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人： ∕

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：∕

（3）指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。

（4）指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。

26．指定分包人

26.1 依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：

（3）指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。

（4）指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。

28．工程担保

28.1  承包人提供履约担保的约定 （履约保证金金额为合同价的5%，银行履约保函、银行汇票或现金支票）

(1) 履约担保的金额：（大写）                （小写              ）

(2) 提供履约担保的时间：

√ 签订本合同时。

√其他时间：签订合同后5天内，成交供应商必须提交合同价款5%的履约保证金（银行履约保函、银行汇票或现金支票等）。

(3) 出具履约担保的银行：

28.2  履约担保退还时间的约定：

工程竣工验收合格后三个月内且承包人全部履行完本合同约定的义务时，发包人通过承包人将履约担保退回。

28.4  发包人提供支付担保的约定

(1) 支付担保的金额：（大写）                    （小写              ）

(2) 提供支付担保的时间

□ 签订本合同时。

□ 其他时间；

(3) 出具支付担保的银行：

28.5  履约担保退还时间的约定：

28.8  担保内容、方式和责任等事项的约定：

1、必须按照甲方要求履约保证金金额为合同价的10%。

2、到期按时续保（续保的保函金额应该是按剩余工程量开具相应金额的保函）。

31．不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：

不可抗力是指不能预见，不能避免，不可克服的客观情况。

不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施，24小时内形成书面报告发生不可抗力事故的情况、性质范围，并与甲方签署发生不可抗力事件的证明文件。

灾害持续发生，乙方应每隔2天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。

32．保险

32.1  发包人委托承包人办理保险事项有：

□ 合同通用条款第31.1 款的第（1）项；

□ 合同通用条款第31.1 款的第（2）项；

□ 合同通用条款第31.1 款的第（3）项；

□ 合同通用条款第31.1 款的第（4）项。

32.8  担保内容和责任等事项的约定：

33．进度计划和报告

33.3  承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：

承包人应在签订本合同后的15-30天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

承包人应编制每月施工进度报告，同时每季对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内向监理理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：

（1）施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；

（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

（3）索赔情况和安全统计；

（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

（5）施工组织计划和合同工程进度计划是甲方考核乙方工期的依据，也是乙方向甲方申请工程进度款的依据(每月核定工期一次)。

（6）乙方对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意，并报甲方批准。

34．开工

34.2  监理工程师在本合同签订后的（ 14天）内签发开工令。

□ 按合同通用条款规定的42 天。

□ 其他时间：

35．暂停施工和复工

35.4  发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。如因乙方原因在施工期间出现重大质量安全事故，除及时消除影响外，并赔偿因此而给甲方造成的损失。乙方经过整改，返工工程质量仍不符合设计及合同要求的或乙方不按期整改的，甲方有权另聘他人代为完成及直至解除合同。因此造成的一切损失由乙方承担。乙方应在接到甲方书面通知之日起10日内无条件撤出施工现场。

因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

（1）工作失误或违约造成的；

（2）为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

（3）施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

（4）擅自停工的；

（5）专用条款约定的其他原因。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照通用条款第31条规定处理。

36．工期及工期延误

36.1  合同工程的工期约定为（    ）天。

（工程名称）单项（位）工程的工期约定为     天。

（工程名称）单项（位）工程的工期约定为     天。

乙方提供经监理、造价和甲方单位审定的施工组织计划，按照施工组织计划划分的进度款支付时限作为各阶段工期控制的依据。如未按施工组织计划时限完成相应阶段工作，甲方不予支付工程进度款，并视情况给予相应的处罚。

（1）责令整改时限，应在处罚通知书下发一周内完成规定时限的阶段性工作，否则从超期第一天起，每天罚没3000元。

（2）当整个施工期间扣罚比例累计超过合同价格的3%时，甲方有权终止合同并扣罚履约保证金，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

（3）若各阶段工期出现延误被扣罚合同款，而乙方最终仍能够确保在合同工期完成项目进度的情况，甲方将在项目验收时一并返还已被扣罚的进度款。

38．提前竣工

38.1  计划竣工日期：

40．误期赔偿

除按照通用条款外，增加以下三点：

1、如乙方没有将工程款用于本工程，造成停工、窝工。甲方有权停付下一期工程进度款。乙方在甲方指正后如仍不改正，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方无条件无偿在甲方限期内退场，同时乙方应赔偿甲方损失。

2、若发生乙方拖欠分包单位工程款或所属工人工资的情况，甲方有权在预先付给乙方的工程款中暂扣所拖欠的款项，直至乙方向其分包单位或所属工人付清应支付工程款为止。若发生此情况10天内，乙方仍未支付的，乙方在此承诺并同意甲方将所拖欠的款项直接支付给分包单位或所属工人，该代为支付的款项在工程结算款中扣除，乙方应甲方提供该款项的等额、有效的税务发票。

3、如因乙方原因发生工期延误情况，凡工期延误超过半年以上的，甲方将通告相关管理部门并录入不良行为记录，并对施工单位按《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法》（试行）进行处罚。

42．质量目标

42.1 工程质量标准：

45．安全文明施工与环境保护

45.1 安全文明施工的内容：

45.5 治安管理的约定：

45.6 杨尘污染防治的约定：

承包方须严格按《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程杨尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤府函[2017]708号）、《关于转省府办公厅关于印发广东省建设工程杨尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤狱发[2017]812号）、《肇庆市人民政府关于印发关于肇庆市改善环境空气质量综合治理工作方案的通知》（肇府函[2013]495号）、《关于修订肇庆市建筑和市政施工场所扬尘防治实施细则的通知》（肇建管［2014］69号）、《四会市人民政府办公室关于印发四会市改善环境空气质量综合治理工作细化实施方案的通知》（四府办函［2014］33号）、《关于印发四会市建筑和市政施工场所扬尘防治整治行动方案的通知》（四建［2015］8号文）等文件精神做好建筑工程施工场所扬尘治理工作，费用包括在绿色施工安全防护措施费内。

46．测量放线

46.1  施工控制网资料提交的时间：

46.4  测量放线误差的约定：

48．发包人供应材料和工程设备

48.1  发包人是否供应材料设备

□ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8  发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：

49．承包人采购材料和工程设备

49.1  承包人采购的材料和工程设备：

49.2  承包人供货与清点要求：

49.8  发包人指定的生产厂家或供应商：按承包人在投标文件中响应招标文件附件《材料选用表》所选定的品牌或厂家。

承包方如不按《材料选用表》选用而且未经监理公司和发包方同意擅自更改材料，甲方有权拒绝接受，乙方自行承担由此造成的损失，如协商后甲方接受的，结算时甲方有权扣减该材料的材料费，该材料结算价按响应文件中的材料价格的60%—80%计算。

50．材料和工程设备的检验试验

50.2  材料和工程设备的检验试验时间和地点：

51．施工设备和临时设施

51.2  发包人提供的施工设备和临时设施：

53．隐蔽工程和中间验收

53.1  中间验收部位有：

55．工程试车

55.1  是否需要试车

□ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

56．工程变更

56.4  承包人提出合理建议应得的奖励：节省费用的5%。

57.竣工验收条件

57.1验收依据：施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范和有关规定，材料、构件样板及合同规定的质量验收标准。

57.2 本项目竣工验收前三个月且工程基本完工后，乙方经自检达到合同约定标准后才向监理及甲方发出竣工预检通知书，由监理、甲方、设计单位等相关部门按《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范、甲方的观感检查标准验收。若第一次未验收达到合格的，乙方应立即采取返工、拆除、重做等措施；经返工、拆除、重做后仍存在质量问题的，乙方应向甲方支付工程结算总价2%的违约金，上述款项甲方有权从未支付给乙方的工程款中予于一次性扣除，乙方对此无异议。

57.3 由甲乙双方、监理工程师、工程所在地质量监督机构、勘察单位和设计单位等共同组织工程整体验收评定。

57.4 在工程竣工验收前，乙方应向监理工程师提交符合要求的竣工资料一式四份，由监理工程师审查并书面确认资料合格之日起10天内协调各方进行验收。

57.5 若工程质量及工程内容完全符合合同要求，甲方、乙方、工程师、勘察单位及设计单位均应在工程竣工验收备案表上盖章签字。如果乙方承包范围内工程质量达不到合同约定合格标准或工程内容有尚未完成者，乙方应在甲方规定的期限内采取切实可行措施进行弥补，再进行竣工验收，直至达到符合标准和要求为止，并按最后通过竣工验收的日期作为竣工日期。由此产生的一切费用均由乙方负责。

57.6 乙方应于工程竣工验收合格并乙方已取得相关的验收证明后五天内办理工程交接并移交验收证明文件。如乙方不能按合同办理交接手续，应逾期竣工的违约责任承担赔偿责任。

57.7 甲方要求提前使用本工程（包括局部工程），除合同约定外，需征得乙方同意，乙方应给予积极配合,并办理移交手续。

57.8 全部工程完工后，乙方应在10天内整理好相应的工程技术资料，在收到甲方通知五天内进行工程的检验交接手续（如按规定可以进行验收或备案则按规定处理）。

57.9 乙方应按《四会市城市建设档案管理办法》的规定，在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案的工作。

57.10 乙方应协助所有工程分包单位做好工程竣工资料，分包单位在工程竣工验收后30天内应将完整资料移交乙方，由乙方做好汇总、归档。

57.11 在本工程竣工验收之前10天内，乙方必须按竣工验收相关规定及技术档案管理规定编制整理竣工资料一式四份，提交监理工程师及甲方审核。竣工图及竣工备案资料的整理、装订、移交等费用由乙方承担。

57.12 乙方在工程竣工验收后30天内，须按四会市建设工程档案整理与移交办法向甲方提交一式四套完整的工程档案原件，经监理工程师签认合格后由乙方提交甲方归档并同时提交有关归档的证明文件。

57.13 乙方按四会市政府及有关部门的规定参加和进行中间验收、分部验收及工程竣工备案。

58．竣工验收

58.10  单位工程和工程部位的验收

□ 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

(1)（工程名称）工程，计划竣工时间为                   ，其范围包括：

(2)（工程名称）工程，计划竣工时间为                   ，其范围包括：

58.11  合同工程需在施工期运行的约定：

59．缺陷责任与质量保修

59.6  缺陷责任期的约定：

59.8  工程质量保修的约定：

63．暂列金额

63.1  合同工程的暂列金额为           元。

65．暂估价

65.3  非招标专业工程的暂估价金额为              元。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1  提前竣工奖的约定：

□ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为    元，提前竣工奖的最高限额是         元。

66.2  误期赔偿费的约定：

(1) 每日历天应赔付额度为合同价格的万分之五。

(2) 误期赔偿费最高限额是合同价格的5%。（总工期延期扣罚超过合同总价5%时按甲方有权终止合同并扣罚履约保证金，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。）

67．优质优价奖

67.1  优质优价奖的约定：

□ 没约定优质优价奖的，本款不适用；

□ 约定优质优价奖的等级：

67.2  优质优价奖的计提与支付：

□国家级质量奖，合同价款的3%，即_______________元；

□省级质量奖，合同价款的2%；即_________________元；

□市级质量奖，合同价款的1%；即_________________元。

68．合同价款的约定与调整

68.1 约定合同价款：合同价款即为中标价款。没有发生设计变更、签证工程结算价为合同价。（招标施工图纸范围内的工程造价，按投标总价进行结算）；

中标后，合同签订前将进行清标。清标原则为：承包人的投标子目综合单价与根据招标子目按国家计价规范、广东省计价依据及预算综合定额等进行组价的单价偏差幅度超过±20%，承包人须进行合理解释，否则发包人有权对超过幅度部分按国家计价规范、广东省计价依据及预算综合定额等进行修正；

若投标报价的同一单项的综合单价（或取费费率）出现两个或以上不同的综合单价（或取费费率），视为不平衡报价，发包人有权将中标报价中上述两个或以上综合单价（或取费费率）取其中的最低价作为该项的清标价格。

招标施工图纸范围外的工程造价，包括设计变更、签证等增加的工程量，以投标报价、清标价格和招标控制价（按投标下浮率下浮）的最低价计算；减少的工程量的造价，以投标报价、清标价格和招标控制价（按投标下浮率下浮）为参考，重新组价计算。

68.2  合同价款的调整因素包括：

□ 工程量的偏差；

☑ 工程变更；

□ 物价及后继法律法规的变化；

□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□ 工程造价管理机构发布的造价调整；

R 其他调整因素：

经监理、甲方确认的工程设计变更；

√  结算时：发包人有权对增加工程不平衡报价及响应文件中分部分项清单综合单价的不平衡报价进行调整。

√结算时：发包人有权对增加工程不平衡报价进行调整，超出市场价20%认定此单价为不平衡报价，按照广东省2018年综合定额重新计价，人材机价格按照开工日当季所在地《四会工程造价信息》、《肇庆市建设工程造价信息》计算。

√结算时：工程没有发生设计变更，结算价不变，按合同价结算；工程发生设计变更经监理、设计、造价咨询、甲方确认的工程量及金额进行结算。如发生设计变更，只计算实体工程费，措施费、其他项目费为总价包干不作调整。

增加的工作内容合同中没有的综合单价按照广东省2018年综合定额重新计价，人材机价格按照开工日当季所在地《四会工程造价信息》、《肇庆市建设工程造价信息》计算，信息价格没有的材料按照市场价进行计算。

68.3  合同价款调整的办理：按本合同68.1条执行。承包人应在上述情况发生后14天内，按本合同规定的计价调整原则和程序，将调整原因、方式、初步的拟调整金额等以书面形式通知监理单位和发包人，经监理单位和发包人审核批准后，以签订补充合同或协议的形式对该合同价款的调整予以确认，并可作为调整拨付工程进度款的依据。

72．工程变更事件

72.4  工程变更，导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

☑按以下方法调整：

按通用条款72.2款规定，并补充如下内容：

当发生签证的项目，乙方必须提供依据，详细说明及相应的计费方式，并由监理工程师、造价工程师与甲方签章确认才有效，已签证确认的费用（含税，不再另外计算其他任何费用）。

对于合同承包范围及内容发生变化的设计变更、工程签证、新增工程，这些变化会导致合同承包范围内的工程量发生变化、或工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目。出现上述变化需计算工程价款时，承包人按如下方法提出变更价格，报监理单位和发包人批准：

（1）工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：

1）按采购文件中的“工程量清单”相关规定执行；

2）按2018年广东省计价办法及综合定额相关规定执行。

3）按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的相关规定执行；

4）按发包人与承包人协商确定的计算办法执行。

（2）合同换算综合单价及新增综合单价的主材价格确定方式：

1）响应文件中已有适用的材料价格，则按已有的价格执行。

2）若响应文件中没有适用的材料价格，执行新增单价或换算单价项目开始施工当季的所在地《四会工程造价信息》、《肇庆市建设工程造价信息》；

3）若响应文件中没有适用的材料价格，且《四会工程造价信息》、《肇庆市建设工程造价信息》没有的，按新增单价或换算单价项目开始施工时期的市场价执行；

4）若响应文件中没有适用的材料价格，且执行新增单价或换算单价项目开始施工当季的所在地《四会工程造价信息》、《肇庆市建设工程造价信息》没有相应价格的，以市场询价方式，由施工单位申报给监理单位和发包人审核确认；

5）无论按以上哪种方式确定材料价格，均须由发包人认可材料样板后才能确定价格，材料价格的最终确认以广东省财政部门审定的结果为准。

（3）综合单价确定方式：

1）如承包人投标报价有不平衡报价的情况，则先按专用条款68.4约定调整承包人报价的综合单价；

2）响应文件中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；（如产生不平衡报价的调整，则按调整后的单价采用），合同另有约定的调整方式除外。

3）响应文件中没有完全一致的综合单价项目，但有类似（当双方对类似一词的理解不同时，由发包人按有关规定和本标段工程实际情况确定，下同）综合单价项目，则按类似项目的综合单价对相应子目消耗量、主材单价进行调整、换算，原管理费、利润、规费、税金费率不变。如响应文件中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算（如产生不平衡报价的调整，则按调整后的单价换算）。换算主材价格的确定按本条第72.2（2）款执行；

4）若响应文件中既没有适用的综合单价项目，也不能按类似综合单价项目作换算处理，则按以下约定确定单价：

其中：

- a、按照下列标准确定人工、材料和机械的消耗量

-《广东省建设工程计价依据》（2018 年）

-《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）

-《广东省通用安装工程综合定额》（2018 年）

-《广东省市政工程综合定额》（2018年）

-《广东省园林绿化工程综合定额》（2018 年）及广东省肇庆市有关文件规定

上述定额不适用或缺项的可参考其它相关定额或由发包人与承包人协商确定。

b、人工、材料、机械价格的确定：按递交响应文件截止日期28天前，肇庆市工程造价管理部门发布的最新造价文件价格执行，合同专用条款另有规定的除外。

c、综合管理费、利润、规费、规费与税金的计取标准：按递交响应文件截止日期28天前肇庆市工程造价管理部门发布的最新造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其下限计算）。

按照以上约定确定综合单价，再按照承包人的报价浮动率对综合单价进行下浮（即综合单价×（1-投标下浮率）），以此确定变更工程价款。承包人报价浮动率＝（招标控制价-投标报价总价）/招标控制价×100％。公式中招标控制价、投标报价总价均不含绿色施工安全防护措施费和暂列金。

72.3工程变更引起措施项目费变化的调整方法：(1)绿色施工安全防护措施费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以专用条款72.2规定的单价调整。(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以专用条款72.2规定的承包人报价浮动率计算。 如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。

72.4  删减工作或工程的补偿：不补偿,且承包人必须无条件接受发包人的工作内容安排。

72.5  新增工作或工程的补偿：承包人必须无条件接受发包人的工作内容安排，增加金额按合同约定相关结算条款执行，承包人施工期间报送的预算不作为结算依据。

73．工程量的偏差事件

73.2  工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

☑按以下方法调整：不予调整

73.3  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

☑ 按以下方法调整： 不予调整

75．现场签证事件

75.3  现场签证报告确认约定的时间：

1、乙方需对原设计进行变更的，须经监理工程师和甲方的书面通知批准。

2、施工时，甲方对原设计进行变更，甲方应在3天内（变更前）向乙方发出书面变更通知，乙方必须按通知进行变更。因变更导致工程返工部分，由乙方书面通知甲方及监理工程师到现场核实工程量，甲方与监理工程师在收到乙方书面通知之日起2天内与乙方共同在现场核实工程量，并以甲方及监理工程师签字盖章为准。

3、乙方在施工过程中发现施工图纸与说明不符，重要结构或关键部位所需材料规格、质量不符合设计要求或有设备缺陷时，应立即通知监理工程师及甲方，甲方应收到通知后3个工作日日会同设计单位进行处理。

76．物价涨落事件

76.1  调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

√ 合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

□ 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

(1) 固定系数a 为                    ；

(2) 人工权重系数b 为                 ；

(3) 机械台班权重系数c 为             ；

(4) 钢筋权重系数d 为                 ；

(5) 其他资源的权重系数：             。

76.2  调整合同价款日期

□ 招标工程的递交响应文件截止日期：

□ 非招标工程的合同订立时间：

78．支付事项

78.2  计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

☑ 其他为                    。

据工程实际分2期，根据施工组织方案和具体形象进度支付，在双方签订合同时研究制订，其中第一期为签订合同后，支付合同价款的10%；第二期为当工程完成土建及变压器采购，支付合同价款的40%；第三期为工程竣工验收合格后，支付至合同价款的90%；工程结算完成后扣留结算价款的3％作为质量保证金（质量保修期满后退回），剩下工程款一次付清。承包人可以用银行保函或银行转账的方式替代质量保证金。（工程款需报发包人上级和财政部门审批的，办理时限只是指甲方收到付款申请至审批完毕并上报上级部门的时间，不含上级和财政部门的办理和支付时间。）

79．预付款

79.1  预付款的约定

☑ 没约定预付款的，本款不适用。

□约定预付款的，预付款的金额为合同价（扣除暂列金和绿色施工安全防护措施费）的10%。

79.2  预付款支付申请的约定：

(1) 本合同正式签订、乙方已提交银行保函。

79.3  预付款抵扣方式

预付款按照期中应支付工程进度款期数等额（或前几期）扣回。

□ 其他方式： 不抵扣

80．绿色施工安全防护措施费

80.1  绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额的约定

(1)  安全文明施工的内容和范围

√ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

√ 合同双方的其他要求： 按省市建设主管部门关于安全措施费的管理规定执行。

(2)  绿色施工安全防护措施费的总金额为         元。

80.2  绿色施工安全防护措施费的预付金额、支付办法和抵扣方式

☑ 按合同通用条款的规定。

按此支付：施工单位已经组织施工人员、施工材料及施工机具进场，经项目监理和监狱审查确认工程已符合开工条件，支付50%；经施工监理评定中间安全合格，支付40%；项目竣工验收合格，支付10%。

81．进度款

81.1  支付期间

□ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

☑以进度为准，具体为：

（1）以工程量完成进度为准，每期完成工程需报监理、造价咨询、发包人单位审核确认。

（2）第一期：签订合同后，支付合同价款的10%；

第二期：当工程完成土建及变压器采购，支付合同价款的40%;

第三期：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的90%;

（3）工程结算后扣结算价的3%作为质量保证金，余款一次付清。

（4）质量保证金二年质保期到期，无出现质量问题，发包人收到承包人的付款票据资料后的15个工作日内，向承包人支付质量保证金。

承包人应在合同签订之日起15-30天内按照采购文件所附施工组织设计要点完成施工组织设计方案，报监理人和发包人审批后，确定具体形象进度支付计划。工程款需报发包人上级和财政部门审批的，办理时限只是指甲方收到付款申请至审批完毕并上报上级部门的时间，不含上级和财政部门的办理和支付时间。

每期工程款的计算，承包合同总价务必扣除合同工程安全防护、文明施工措施费及暂列金额，然后按照相应的支付比例计算该期工程款后再扣减当期应扣减的预付款；

注：1、中标承包方在领取中标（成交）通知书后3天内必须与发包方洽谈合同事宜，如逾期不来，发包方发函通知，如在通知时限内不来洽商合同事宜，发包方有权减少预付款的支付比例（将工程预付款调整为12%，支付前提条件要求不变）

2、中标承包方在领取中标（成交）通知书后30天（法定节假日照算）内必须完成施工合同的签定，如因中标承包方原因导致不能在规定时间内完成施工合同的签定，发包方有权取消其中标资格，有权确定第二名的中标候选人为本项目的中标人，以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

81.1.1乙方次申请支付工程进度款必须向甲方书面如实汇报上一期进度款的使用支付的情况并提供发票等有关证明材料以及本期进度款的使用用途。

81.2  期中付款的最低限额为      元。

82．竣工结算与结算款

82.1  结算的程序和时限：

□ 按合同通用条款的规定办理。

□ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

√ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：在±0.000以下完工后，承包人在30天内须提供完整的资料报发包人，进行深度结算；在工程通过竣工验收合格后，承包人在30天内提交了合格完整的竣工资料，发包人在收齐承包人有关结算资料后，经省财厅审定结算价后一个月内付清工程结算款（工程款需报发包人上级和财政部门审批的，办理时限只是指甲方收到付款申请至审批完毕并上报上级部门的时间，不含上级和财政部门的办理和支付时间。工程结算价为省财厅审定确认的工程结算造价。

a.承包人必须按照省财政厅有关财政项目竣工结算（粤财投审函〔2014〕4号、粤财投审函〔2015〕4号、粤财投审函〔2016〕1号）要求收集、报送资料，并对其所报竣工结算的准确性和完整性负责。

b.结算审定后，发包人发现工程款超付，则承包人必须在收到发包人的通知后15天内无条件退还发包人，若承包人迟延退还工程款，除向发包人退还超付工程款，还应向发包人支付该超付工程款的利息，该利息以银行同期贷款利率的2倍计算。

c.承包人有义务按d条《工程结算评审资料送审要求》完成相关资料的搜集、整理，直至符合有关部门的要求。

d.工程结算资料送审要求

（一）需要提供的结算资料：

（1）工程结算书：

（2）工程量计算书；

（3）钢筋抽料表（土建专业适用）：

（4）工程承包合同;

（5）工程竣工图；

（6）工程竣工资料；

（7）图纸会审纪录：

（8）设计变更单：

（9）工程洽商记录；

（10）监理工程师通知或发包人施工指令;

（11）会议纪要；

（12）现场签证单：

（13）材料设备单价呈批审核单；

（14）综合单价呈批审核单；

（15）采购文件；

（16）响应文件、中标（成交）通知书；

（17）甲供材料收货验收签收单；

（18）其他结算资料：

（19）资料签收表。

（二）对送审结算资料的具体要求

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分组成：第一部分是竣工图部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分由现场签证、工程洽商记录以及其他有关费用组成。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘；

（2）工程量计算书：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘；

（3）钢筋抽料表（土建专业适用）：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等；

（4）工程承包合同：包括发包人与承包商签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册；

（5）竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，同时要求有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑；

（6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找；

（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认；

（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有监理单位和发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认；

（9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

（10）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知或发包人施工指令要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

（11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，监理单位和发包人盖章确认；

（12）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章；

（13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程采购文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

（14）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由施工单位编制单价分析表，报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等；每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章；

（15）采购文件：采购文件包括招标图纸、合同条件、技术规范、招标工程量清单、投标须知、招标补遗书、招标答疑纪要等。采购文件应整理装订成册；

（16）响应文件、中标（成交）通知书：包括技术标、经济标、投标承诺书、投标补充函、中标（成交）通知书；

（17）甲供材料收货验收签收单：按甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认；

（18）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等；

（19）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

84．质量保证金

84.2  质量保证金的金额及扣留

(1) 质量保证金的金额

□按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。

√其他为  审定结算价款的3%                           。

(2) 质量保证金的扣留

□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

☑其他方式：工程结算完成后扣留审定结算价款的3%作为质量保证金。（承包人也可以提交额度为结算价3%的银行或有资质的担保公司出具的保函，或提交保额为结算价 3%的建设工程质量保险合同（保险单）替代质量保证金，如承包人选择提交银行或有资质的担保公司出具的保函或工程质量保险）。

84.3  质量保证金的返还时间：质量保证金的返还时间：在通过竣工验收合格2年期满后的30个工作日内，无息一次性支付质量保证金给承包人。（工程款需报发包人上级和财政部门审批的，办理时限只是指甲方收到付款申请至审批完毕并上报上级部门的时间，不含上级和财政部门的办理和支付时间。

85．最终清算付款

85.1  最终结清申请报告

提交份数：6份

提交期限：竣工验收完成、工程结算审核完成后15天内

86．合同争议

86.4  争议调解或认定机构

□ 按合同通用条款的规定。

□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

（1）

（2）

（3）

86.6  双方同意选择下列一种方式解决争议：

☑ 向肇庆市仲裁委员会申请仲裁。

□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91．保密要求

91.1  提供保密信息的期限：

94．合同份数

94.1  提供合同文本

□ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2  合同副本的份数 捌 份，其中发包人 陆份，承包人  贰  份。

第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

响应文件封面

（项目名称）

响应文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：440001-2022-30523

采购项目编号：GDYD220768

所响应采购包：第 包

（供应商名称）

年 月 日

响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同响应协议书

十四、供应商业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、询问函、质疑函、投诉书格式

二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十三、附件

格式一：

响 应 承 诺 函

致：广东远东招标代理有限公司

你方组织的广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目项目的竞争性磋商[采购项目编号为：GDYD220768]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东远东招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目项目采购[采购项目编号为GDYD220768]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

格式七：

响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46		 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46		 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕		 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的		 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，		 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，		 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

格式十九：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：广东远东招标代理有限公司

我单位参加贵公司组织的广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目（采购项目编号：GDYD220768），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定帐户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

广东远东招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与广东省四会监狱服刑人员伙房电力增容项目项目（采购项目编号：GDYD220768）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日