
广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目 
竞争性磋商文件
(项目编号：GDYD220697)
广东省女子监狱

广东远东招标代理有限公司
2022年6月30日                                                                                                                                

温馨提示: 报价供应商（服务商）报价特别注意事项
请报价供应商（服务商）特别留意磋商文件上注明的磋商截止和磋商时间，逾期送达或邮寄送达的响应文件本公司恕不接收。磋商截止时间一到本公司不再接收任何响应文件。因此，请报价供应商（服务商）适当提前到达磋商地点。
购买磋商文件或交纳招标代理服务费的账户：
收 款 人：广东远东招标代理有限公司 
开户银行：中国工商银行广州越秀桥支行
银行帐号： 657461699325 

交纳磋商保证金的账户：
报价保证金账户：

收 款 人：广东远东招标代理有限公司

开户银行：中国工商银行广州越秀桥支行
银行帐号： 657461699325 

磋商文件有“★”的地方为实质性的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按报价无效处理。
请正确填写《首轮报价一览表》，含有包组的报价项目需分开报价，制作响应文件时可分开装订也可统一装订，但都必须密封。
请仔细检查《报价函》、《首轮报价一览表》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。
响应文件应按顺序编制页码。
磋商文件如允许分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司有效的营业执照副本复印件及对被授权人的授权书。
我公司为采购代理机构，不对报价供应商（服务商）购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如报价供应商（服务商）发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家报价供应商（服务商）递交两份响应文件的，磋商小组将按磋商文件中有关无效报价的规定处理。
按照广东省财政厅政府采购监管处《关于做好报价供应商（服务商）注册登记有关工作的通知》规定，报价供应商（服务商）在参与广东省政府采购活动前，请通过广东省政府采购网（www.gdgpo.com）进行注册登记。有关注册登记要求请详阅“办事指南”-“供应商注册登记”，注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部（咨询电话：020-83345601、83726197、83188500、83188580）。因系统设置原因，如成交单位未完成注册，项目将无法对外发布成交公告，请报价供应商（服务商）至少在磋商截止时间3个工作日前成功办理注册手续。
（本提示非磋商文件的组成部分，仅作善意提醒。若与磋商文件有不同之处，以磋商文件为准。）
目  录
5

第一章 报价邀请函

12

第二章 报价供应商（服务商）须知

13

报价供应商（服务商）须知前附表

16

（一） 总则

16

1. 采购项目与采购当事人

16

2. 合格的报价供应商（服务商）

17

3. 合格的服务

17

4. 政府采购信用担保

18

（二） 磋商文件

18

5. 磋商文件的编制依据和组成

19

6. 磋商文件的澄清和修改

19

7. 答疑会或踏勘现场

20

（三） 响应文件的编制

20

8. 报价语言和计量单位

20

9. 响应文件的构成

20

10. 响应文件编制注意事项

21

11. 响应文件的式样和签署

22

12. 总报价

23

13. 磋商有效期

23

14. 联合体报价

24

15. 证明报价供应商（服务商）合格和资格的文件

24

16. 证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

24

17. 磋商保证金

24

18. 磋商保证金的退还条件

25

（四） 响应文件的递交

25

19. 响应文件的密封和标记

25

20. 响应文件递交要求

26

21. 磋商截止

26

22. 响应文件的修改和撤回

27

（五） 磋商与评审

27

23. 磋商

27

24. 评审

28

25. 定标原则和授标

28

26. 成交通知书

29

（六） 询问、质疑及投诉

29

27. 询问

29

28. 质疑

30

29. 投诉

30

（七） 授予合同

30

30. 合同的订立

31

31. 合同的履行

31

32. 履约保证金

31

33. 招标代理服务费

32

（八） 政府采购政策

32

34. 促进中小企业发展政策

33

35. 支持监狱企业发展政策

33

36. 促进残疾人福利性单位政策

34

第三章 用户需求书

38

第四章 评分体系与标准

52

第五章 合同格式

85

第六章 响应文件格式

87

第一部分 自查表

88

1、 资格性审查自查表

89

2、 符合性审查自查表

91

3、 商务评审自查表

92

4、 技术评审自查表

93

第二部分 资格文件

94

1、 报价函

96

2、 关于资格的声明函

99

3、 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书

101

4、 退还磋商保证金说明

102

5、 磋商保证金凭证

103

6、 政府采购报价担保函

105

7、 招标代理服务费支付承诺书

106

第三部分 商务文件

107

1、 报价供应商（服务商）概况

110

2、 商务条款响应一览表

111

3、 中小企业声明函

112

4、 残疾人福利性单位声明函

114

第四部分 技术文件

115

1、 服务条款响应表

116

2、 拟任管理及服务人员情况

117

3、 主要设备一览表

118

4、 履约进度计划表

119

5、 组织实施方案

120

第五部分 报价文件

121

1、 首轮报价一览表



第一章 报价邀请函
报价邀请函
项目概况

广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目 采购项目的潜在供应商应在 远东电子交易平台http://www.gdydzb.com/ 获取采购文件，并于2022年7月12日10时15分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GDYD220697
项目名称：广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：791367.27元
最高限价（如有）：￥791367.27元

采购需求：本工程为广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目，详见本项目《用户需求书》
合同履行期限：工期90日历天
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格声明函》）
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格声明函》）
4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格声明函》）
5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：
合同包1(广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（注：采购人或采购代理机构将在评审时，从以上两个网站查询供应商信用记录，并在网站下载打印供应商的信用信息查询记录，由采购人或采购代理机构确认并存档，对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为的主体，依法拒绝其参与政府采购活动。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。）。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

(3)供应商须具备以下资质条件之一：

①具备承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级(或以上) 资质；
②同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级(或以上) 资质，以及钢结构工程专业承包三级(或以上) 资质。

(4)具有有有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

(5)拟担任本工程项目负责人为二级或以上注册建造师( 建筑工程或机电工程专业) ，且持有有效期内的安全生产考核合格证(B类) ,或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，投标时需提交证书及投标截止时间前3个月(2022年2-5月)，投标单位为其缴纳的社保证明文件复印件。

(6)拟派的专职安全员须具有有效期内的安全生产考核合格证(C 类) ，或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，项目负责 人和安全员不得为同一人。投标时需提交证书及投标截止时间前3个月(2022年2-5月) ，投标单位为其缴纳的社保证明文件复印件。

注：①资质内容按照建市[2014]159 号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别 及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市 [2015]154号)、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226 号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建办市函〔2020〕334 号) 的要求设置。

②项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责 人，项目负责人和安全员不得为同一人。

(7)本项目不接受联合体投标。

(8)在以往监狱工程项目中，存在不良行为记录(违约) 被招标人拒绝投标的供应商，不得参与 本项目投标(详见附件1) 。

三、获取采购文件

时间：2022年6月30日至2022年7月7日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：远东电子交易平台http://www.gdydzb.com/
注意：本项目招标文件只在远东电子交易平台在线上发售，报价供应商在购买采购文件之前，登陆广东远东招标代理有限公司网站（远东电子交易平台http://www.gdydzb.com/）进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站“下载专区 ——供应商操作手册”，网上注册相应准备资料如下：加盖公章的有效营业执照副本扫描件、法人姓名与身份证号码。

符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买采购文件，购买方式：网上购买，标书款支付方式只接受支付宝付款，不接受现金或其他方式支付。主要操作过程如下：

1）注册：在远东电子交易平台(http://www.gdydzb.com/)完成注册（详细可查看下载专区的《供应商操作手册》）；

2）选择项目：登陆后，在“投标 -->查看采购公告(供应商)”中，搜索到需要参与的项目，并选择此项目。

3）参与确认：选择“登记参与”，选择相应的标段登记资料（请根据供应商资格提交相应的资料扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

4）购买招标文件：在登记资料通过审核后，请在“购标、响应文件 -->报名下载招标文件”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载招标文件。

有关网上注册、报名相关疑问，可至电（代理机构）李先生 联系方式：020-83642820-829，邮箱：zgydgb2005@126.com。地点：
方式：自行下载

售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2022年7月12日10时15分（北京时间）
地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼远东开标室
五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2022年7月12日10时15分（北京时间）
地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼远东开标室
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜

（一）现场考察及招标答疑会

1、本项目不需要现场考察。

2、本项目不需要现场招标答疑会。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广东省女子监狱

地    址：广州市白云区广从四路52号

联系方式：蒋工/020-87413258

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：广东远东招标代理有限公司
地　　址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼
联系方式：陈工/020-83642820-879
3.项目联系方式

项目联系人：陈工
电　　 话：020-83642820-879

附件1
	在以往监狱工程存在不良行为记录（违约）                                                           被招标人拒绝投标的企业名单

	序号
	企业名称

	1
	广东宏昌建设工程有限公司

	2
	广东省建筑构件工程公司

	3
	广州机施建设集团有限公司

	4
	广州市第二建筑工程有限公司

	5
	深圳市英龙建安（集团）有限公司

	6
	湖南兴华建设工程有限公司

	7
	广州市番禺桥兴建设安装工程有限公司

	8
	广州市市政工程机械施工有限公司

	9
	广东省第四建筑工程有限公司

	10
	广东煌宸建设有限公司

	11
	华弘建设集团有限公司

	12
	广州西南电力建设有限公司

	13
	广州电力工程监理有限公司


第二章 报价供应商（服务商）须知
报价供应商（服务商）须知前附表
本表的条款项号是与本章《报价供应商（服务商）须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对本章的补充、修改和完善，均已在本表中注明。
	条款项号
	内     容

	（一）总则

	1.1
	资金性质：财政资金

	1.2
	采购人名称：广东省女子监狱

联系人：蒋工

电话：020-87413258

联系地址：广州市白云区广从四路52号

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司
地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼 
联系人：陈先生

联系电话：020-83642820-879
传真：020-83642820-822
邮编：510045

	1.3
	监管部门：/

	（二）磋商文件

	7.1
	答疑会或踏勘现场：本项目不集中举行答疑会或踏勘现场。

	（三）响应文件编制要求

	11.1
	响应文件正本 1 套，副本3 套，报价信封1份，电子文件1份。按子包为项目单位进行装订。

	12.8
	本项目不接受备选方案。

	12.9
	本项目不接受具有附加条件的报价。

	13.1
	磋商有效期：90天

	17.1
	本项目磋商保证金金额：本项目无需缴纳磋商保证金
磋商保证金应在磋商截止前到达以下指定账户，逾期不予受理：
报价保证金账户：

收 款 人：广东远东招标代理有限公司

开户银行：中国工商银行广州越秀桥支行

银行帐号：3602064919200117660

注：报价供应商（服务商）请在缴款凭证备注栏写明“项目编号：                                     磋商保证金”，以便查询。（上述账号只接受以报价供应商（服务商）名义的转账，不接受以个人名义及其他款项的转账）
有效期：磋商保证金应在磋商有效期内有效。

	（五）磋商与评标

	24.1.1
	磋商小组由 3 名单数成员组成。

	24.1.3
	评标方法：综合评分法

	25.2
	定标原则：原则上推荐综合得分排名第一的报价供应商（服务商）为第一成交候选人，排名第二的报价供应商（服务商）为第二成交候选人，排名第三的报价供应商（服务商）为第三成交候选人。

	（七）授予合同

	32.1
	履约保证金：以转账或银行保函形式递交，保证金金额为合同价的5%。

	33.1
	成交人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费：
招标代理服务费以本项目采购预算金额作为计算基数，按磋商文件33.2规定的“工程类”收费标准计算。
招标代理服务费的交纳形式：采用现金或转账付款方式。
招标代理服务费付至：
收 款 人：广东远东招标代理有限公司

开户银行：中国银行广州小北路支行
银行帐号：  657461699325    
成交人向采购代理机构交纳招标代理服务费后，凭授权委托书和领取人身份证复印件并加盖公司公章领取《成交通知书》。如采用银行转账的，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

	补充条款

	信息发布媒体
	中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）

广东远东招标代理有限公司网（www.gdydzb.com）

	报价信封
	为方便统计，报价供应商（服务商）应将报价函、首轮报价一览表、磋商保证金交纳凭证、退还磋商保证金说明单独密封提交，并在封套上标明“报价信封”字样。“报价信封”份数及签章等要求与响应文件正本相同。


总则

采购项目与采购当事人
本磋商文件报价供应商（服务商）须知前附表中所述的采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

本次采购的采购人和采购代理机构（以下简称采购代理机构）的名称、地址、联系人、电话、传真和电子邮箱见报价供应商（服务商）须知前附表。

监管部门：见报价供应商（服务商）须知前附表。
合格的报价供应商（服务商）
报价供应商（服务商）是响应招标、已在采购人或采购代理机构处领购磋商文件并参加报价竞争的法人或其他组织。
任何未在采购人或采购代理机构处领购磋商文件的法人或其他组织均不得参加报价。
除非另有规定，凡是来自中华人民共和国的法人或其他组织，且符合《中华人民共和国政府采购法》第22条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条规定的条件均可报价。
与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织不得参加报价。
接受委托参与项目前期咨询和磋商文件编制的法人或其他组织不得参加受托项目的报价，也不得为该项目的报价供应商（服务商）编制响应文件或者提供咨询。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目（或包组）的报价，共同组成联合体报价的除外。
联合体各方不得在同一招标项目（或包组）中以自已名义单独报价或者参加其他联合体报价。
只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供应商才能参加报价。
磋商文件要求的其他条款。
合格的服务
服务是指报价供应商（服务商）按磋商文件的规定完成的全部服务内容，包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。
报价供应商（服务商）提供的所有服务，其质量、技术等必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。
采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商（服务商）自行承担。
报价供应商（服务商）应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如果报价供应商（服务商）不拥有相应的知识产权，则须在报价中包含合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由报价供应商（服务商）承担。
政府采购信用担保
报价担保，是指由专业担保机构为报价供应商（服务商）履行支付磋商保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。报价供应商（服务商）在磋商有效期内发生的撤回响应文件，或成交后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。报价供应商（服务商）可以自愿选择是否采取报价担保函的形式交纳磋商保证金。
履约担保，是指由专业担保机构为报价供应商（服务商）支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。成交人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。报价供应商（服务商）可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。 
融资担保，是指由专业担保机构为报价供应商（服务商）向银行融资提供的保证担保。报价供应商（服务商）可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。 
报价供应商（服务商）应以报价供应商（服务商）须知前附表规定形式交纳履约保证金。 
磋商文件
磋商文件的编制依据和组成
本磋商文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、规范性文件等。 
磋商文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，共六章：
第一章 报价邀请函
第二章 报价供应商（服务商）须知
第三章 用户需求书
第四章 评分体系与标准
第五章 合同格式
第六章 响应文件格式
报价供应商（服务商）应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报价供应商（服务商）没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝，或被认定为报价无效。
磋商文件的澄清和修改
报价供应商（服务商）对磋商文件有疑问的，可向采购人或采购代理机构依法提出询问，采购人或采购代理机构在三个工作日内对报价供应商（服务商）询问的内容作出答复。
提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的报价供应商；不足5日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
磋商文件的修改内容是磋商文件的组成部分。
为使报价供应商（服务商）准备报价时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可顺延磋商截止时间，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
报价供应商（服务商）在规定的时间内未对磋商文件提出澄清或疑问的，采购人或采购代理机构将视为对磋商文件无异议。 
答疑会或踏勘现场
除非报价供应商（服务商）须知前附表中另有规定，本项目不举行集中答疑会或统一组织踏勘现场，如举行集中答疑会或踏勘现场的，则按以下规定： 
按报价邀请函中规定的日期、时间和地点组织答疑会或踏勘现场。
报价供应商（服务商）若对本项目提出疑问，需在答疑会或踏勘现场召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，报价供应商（服务商）代表于规定的时间和地点出席答疑会或踏勘现场。
已购买磋商文件的报价供应商（服务商）如不出席答疑会或踏勘现场视为对磋商文件所有内容无任何异议。
响应文件的编制

报价语言和计量单位
报价供应商（服务商）提交的响应文件以及报价供应商（服务商）与采购人或采购代理机构就有关报价的来往函件均应使用简体中文书写。报价供应商（服务商）提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有第三方的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。
除非磋商文件中有特殊要求，响应文件中的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。
除非另有说明，本磋商文件中所称“日”均指日历日，响应文件中需以日历日对磋商文件作出响应。评审时，对响应文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且磋商小组可能会就日期作出对该报价供应商（服务商）不利的折算和量化，报价供应商（服务商）须自行承担此风险。
响应文件的构成
报价供应商（服务商）编写的响应文件应包括自查表、资格文件、商务文件、技术文件、报价文件，编排顺序可参见“第六章 响应文件格式”，包括但不限于其中所列表格、文件及证明资料。
响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。
响应文件编制注意事项
报价供应商（服务商）应完整、真实、准确地填写磋商文件中提供的报价函、首轮报价一览表以及磋商文件中规定的其它所有内容。
如磋商文件没有分包组，报价供应商（服务商）须对磋商文件中“用户需求书”中所要求的所有服务进行报价；如磋商文件中有多个包组，报价供应商（服务商）可对其中一个包组或多个包组进行报价，但不得只对一个包组中的内容拆分报价。
报价供应商（服务商）对磋商文件中多个包组进行报价的，其响应文件的编制须按每个包组的要求分别装订和封装。对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由报价供应商（服务商）承担。 
报价供应商（服务商）必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及相关采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
报价供应商（服务商）的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由报价供应商（服务商）承担。
响应文件的式样和签署
报价供应商（服务商）应制作响应文件正本一本、电子文件（电子文件为光盘或者U盘介质，采用WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩。）和报价供应商（服务商）须知前附表中规定数目的副本，响应文件副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。纸质响应文件与电子介质响应文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质响应文件为准。
响应文件的正本须用A4纸打印或用不退色墨水书写，磋商文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，响应文件封面及要求盖章处须加盖报价供应商（服务商）公章；响应文件的副本可采用正本的复印件，并在副本封面加盖公章及骑缝章，与正本具有同等法律效力。
除对差错处做必要修改外，响应文件一般不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或经其授权的代表在修改处旁边签字或加盖报价供应商（服务商）公章。
总报价
报价供应商（服务商）应按照“第三章　用户需求书”中规定的内容、责任范围进行报价。并按《首轮报价一览表》的要求报出总价。总报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。总报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，将被视为包含在总报价中。
总报价是在报价供应商（服务商）可以独立完成本项目，并满足预期实施效果和符合自身合法利益的前提下，通过准确核算后所报出的全部服务所需的包干费用，包括履行合同所有相关服务所需的费用、保险费、各种税费、其他一切隐含及不可预见的费用等。
报价表内容应包含：
磋商文件要求的全部服务所需的费用；
总报价均应包含所有的税费；
其他一切隐含及不可预见的费用。
本项目采用总价包干，总报价即为合同价，成交人不得在成交后提出任何增加费用要求，报价供应商（服务商）在报价时应充分考虑相关风险性因素。
对于报价免费的内容须标明“免费”。
报价供应商（服务商）根据本须知第12.2条的规定将总报价分成几部分，只是为了方便磋商小组对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。
报价供应商（服务商）所报的总报价在合同执行过程中是固定不变的，报价供应商（服务商）不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价将被认为是非实质性响应报价而被拒绝。
除报价供应商（服务商）须知前附表中另有规定外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。
除报价供应商（服务商）须知前附表中另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。
磋商有效期
磋商有效期自磋商文件规定的响应文件递交截止时间起算，并在报价供应商（服务商）须知前附表中所述期限内有效。磋商有效期比规定时间短的报价将被认定为非实质性响应，视为无效报价。
特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可要求报价供应商（服务商）延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价供应商（服务商）可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将予以退还，但其报价在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的报价供应商（服务商）将不会被要求和允许修正其报价，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
联合体报价
除非报价邀请函中另有规定，本项目不接受联合体报价。
若报价邀请函中允许联合体报价的，则必须满足：
以联合体形式参加报价的，联合体各方均须符合报价邀请函中“报价供应商（服务商）资格要求”的一般规定，并至少有一方符合“报价供应商（服务商）资格要求”的特殊条款要求。
联合体报价的，必须提供各方签订的共同报价协议，明确约定牵头人及各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目（或包组）中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）报价。
联合体报价的，可以由联合体的一方或者各方共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。
联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。
证明报价供应商（服务商）合格和资格的文件
报价供应商（服务商）应提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
报价供应商（服务商）提交的证明其成交后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：
证明报价供应商（服务商）已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件。
证明报价供应商（服务商）满足磋商文件业绩要求的文件。
证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件
报价供应商（服务商）应提交证明文件，证明其拟报价的服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。
证明服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
服务的主要内容、方案、质量、标准等。
对照磋商文件的服务内容与要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务内容与要求作出了实质性响应，并申明与服务内容与要求的偏差和例外。特别是对有具体参数要求的指标，报价供应商（服务商）须提供所投服务的具体参数值。
磋商保证金
报价供应商（服务商）须按报价供应商（服务商）须知前附表中规定的金额和交纳期限向采购代理机构交纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。
磋商保证金的退还条件
如无质疑或投诉，未成交的报价供应商（服务商）保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还；如有质疑或投诉，采购人或采购代理机构将在质疑或投诉处理完毕后退还。
成交人的磋商保证金，在成交人与采购人签订采购合同，并将合同原件或复印件（加盖公章）送采购代理机构备案后五个工作日内退还。
报价供应商（服务商）在磋商截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到报价供应商（服务商）书面撤回通知之日起五个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因报价供应商（服务商）自身原因导致无法及时退还的除外。
下列任一情况发生时，磋商保证金将不予退还：
报价供应商（服务商）在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其报价的；
成交人成交后无正当理由放弃成交或在规定期限内不按本须知规定签订合同的；
成交人在规定期限内不按本须知规定提供履约保证金的；
成交人不按本须知规定交纳招标代理服务费的；
报价供应商（服务商）捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉的。
响应文件的递交

响应文件的密封和标记
报价供应商（服务商）应将响应文件正本和所有副本分开密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。
响应文件递交要求
响应文件及密封外套须清楚标明报价供应商（服务商）名称和地址并加盖单位公章。
清楚注明报价邀请函中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(磋商文件中规定的磋商日期和时间)之前不得启封”的字样。 
如果报价供应商（服务商）未按本须知19款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。
磋商截止
报价供应商（服务商）应在不迟于报价邀请函中规定的截止日期和时间将响应文件递交至采购代理机构，递交地点应是报价邀请函中指明的地址。
采购人或采购代理机构因修改磋商文件，可酌情延长磋商截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的潜在报价供应商（服务商）。在此情况下，采购人或采购代理机构和报价供应商（服务商）受磋商截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的磋商截止时间。
采购代理机构将拒绝接收在磋商文件规定的磋商截止时间之后收到的任何响应文件。
响应文件的修改和撤回
报价供应商（服务商）在磋商截止时间前，可以对其递交的响应文件进行补充、修改或撤回，但应书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件的要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。
在磋商截止时间之后，报价供应商（服务商）不得对其响应文件做任何修改。
从磋商截止期至磋商文件规定的磋商有效期期满的这段时间内，报价供应商（服务商）不得撤回其报价，否则其磋商保证金将按照本须知的规定不予退还。
除非磋商文件另有规定或说明，响应文件一律不予退还。
磋商与评审
磋商
采购代理机构按报价邀请函中规定的日期、时间和地点组织磋商会议。
磋商会由采购代理机构主持，邀请已报名的报价供应商（服务商）参加磋商会议。
磋商会议正式开始前，由供应商（服务商）或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。经确认无误后，磋商顺序按现场抽签的形式产生。
磋商细则：详见本磋商文件“第四章 评分体系与标准”。
响应文件送交磋商小组评审。
评审
  磋商小组
本项目评审由依照政府采购法律、法规、规章、规范性文件规定组建的磋商小组负责。磋商小组成员由采购人代表和技术、经济等方面的专家组成。采购人代表人数、专家人数及专业构成按照报价供应商（服务商）须知前附表的规定确定。
磋商小组名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；
配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；
与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
磋商小组中，同一任职单位评审专家超过二名的；
任职单位与采购人或参与该采购项目供应商存在行政隶属关系的；
参与磋商文件论证或进口产品论证的；
法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。
磋商小组将按照报价供应商（服务商）须知前附表中确定的评标方法和本磋商文件“第四章 评分体系与标准”规定内容进行评审。
定标原则和授标
磋商小组按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评标报告。
采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的并列。除报价人须知前附表另有规定，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价供应商（服务商）为排名第一的中标候选人。
采用最低评标价法的，评审结果按最终报价由低到高顺序排列。最终报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商（服务商）为排名第一的成交候选人。
磋商小组提交评标报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。确认后采购代理机构将在刊登本项目磋商公告的法定媒体上发布成交公告。不在成交名单之列者即为未成交人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。
因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同、不按要求与采购人签订政府采购合同、成交人放弃成交、成交资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，也可重新组织政府采购活动。
成交通知书
成交人确定后，采购代理机构将在法定媒体上发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。
《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。
询问、质疑及投诉
询问
报价供应商（服务商）对招标活动事项（磋商文件、招标过程和成交结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。
质疑
磋商文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示3个工作日，报价供应商（服务商）认为磋商文件的内容损害其权益的，可以在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应在收到报价供应商（服务商）书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东远东招标代理有限公司   
地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼  
联系人：陈先生

联系电话：020-83642820-879
传真：020-83642820-822
邮编：510045   
报价供应商（服务商）认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。
质疑函应当署名。质疑供应商（服务商）为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商（服务商）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚伪、恶意成份。依照“谁主张、谁举证”的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。采购代理机构有权将质疑函转发给质疑事项相关关联方，请其作出解释说明，并对质疑内容的真实性承担责任。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报相关采购监督管理部门依法处理。  
质疑内容必须以书面形式向采购人或采购代理机构提出，报价供应商（服务商）以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。
投诉
质疑供应商（服务商）对采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的相关采购监督管理部门提起投诉。
在供应商（服务商）质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，采购代理机构、质疑人、被质疑人以及相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。
授予合同

合同的订立
采购人与成交供应商（服务商）自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商（服务商）响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商（服务商）响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。
合同的履行
政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及采取的相应措施，以书面形式报相关采购监督管理部门备案。
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人签订补充合同，但所签补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。
履约保证金
磋商文件要求成交人提交履约保证金的，成交人应按照报价供应商（服务商）须知前附表规定的金额，以报价供应商（服务商）须知前附表规定形式向采购人提交。履约保函格式按本磋商文件所附文本格式执行.
招标代理服务费
成交人应按照报价供应商（服务商）须知前附表中的规定交纳招标代理服务费。否则，其磋商保证金将不予退还。
招标代理服务费按下表标准计算：
招标代理服务费收费标准
	                       服务类型
        费率
成交金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	
	
	
	

	
	
	
	

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1%

	100-500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元-1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1-5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5-10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10-50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50-100亿元
	0.0010%
	0.0010%
	0.0010%

	100亿元以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%

	最高限价
	350万元
	300万元
	450万元


政府采购政策
促进中小企业发展政策
为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，根据《政府促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，报价人为小型、微型企业的，享受一定比例的价格扣除优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。
享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足《政府促进中小企业发展管理办法》条件要求。
参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（见响应文件格式），否则不予认可。报价人对其承诺的企业规模真实性自行负责。报价人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消。
参加政府采购活动的小型、微型企业，若其报价产品仅部分符合优惠评审要求，应提供满足要求的货物的名称和分项报价，否则不予认可。
支持监狱企业发展政策
为发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受一定比例的价格扣除优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
促进残疾人福利性单位政策

为发挥政府采购促进残疾人就业的作用，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受一定比例的价格扣除优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。报价人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消。

第三章 用户需求书
用户需求书

用户需求书中对材质、品质、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部系统工序的要求，供应商应按行业技术、质量和以往的系统设计、设备生产制造、维护管理经验，深化设计，合格优质的完成采购内容和包含的全部系统实际工序及服务，用户需求书中所有列出的相关品牌推荐不是唯一指定，仅作参考，即只要相当于(或优于)推荐品牌的品质和性能等技术参数要求，则视为合格。但凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

一、项目名称：广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目

二、预算金额：791367.27元，其中：暂列金：60343.37元；绿色施工安全防护措施费45348.41元；暂估价0元。
三、资金来源：财政资金

四、采购项目概况：

1、工程概况：本工程为广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目，主要内容为

（1）对罪犯伙房小院的卸货平台搭建雨棚及相关配套施工；

（2）对罪犯伙房粗加工间、米饭生产等区域墙体加装不锈钢板。

2、工程招标范围：

（1）对罪犯伙房小院的卸货平台搭建雨棚及相关配套施工；

（2）对罪犯伙房粗加工间、米饭生产等区域墙体加装不锈钢板。具体以招标人发出的施工图纸和工程量清单为准。

3、工期要求：90日历天
4、工程质量标准：合格

特别注意：由于监狱为特殊监管场所，而且罪犯伙房的特殊性质，为保证罪犯伙食供应，将会有夜间施工，以及必要的封闭、围蔽施工措施。

5、施工地址：广州市白云区广从四路52号
五、招标控制价文件；见附件

六、工程量清单；见附件

七、工程图纸；见附件

八、合同模版；见附件

九、其他要求

9.1、质量要求和质量保修期：

（1）本工程的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准，质量要求：合格。

（2）质量保修期：

1）保修内容、范围：按国家有关规定的保修项目、内容、范围执行。

2）保修期限：按建设部颁发的第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

3）质量保修响应时间：属于保修范围的项目，成交供应商应在接到采购人通知后的24小时内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

9.2、材料及设备供应

本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担。采购人不提供材料。

（1）采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

（2）由于供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由供应商负责并赔偿采购人所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

（3）若供应商使用的标准在本招标技术要求的规定外，供应商应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如供应商所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。供应商必须将明显的差异在差异一览表中详细说明。

（4）投标时必需提供主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）。工程实施时，如发现与投标文件不一致时，采购人有权拒用，造成损失由承包方承担。

（5）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利，有需要时将进行抽样送检，检测费用由成交供应商承担。

9.3、施工条件及施工要求

本工程施工用水、用电由采购人提供一个驳接点，要求成交人安装独立的施工用水表、电表，按水表、电表实际用量的金额由成交人负责交纳，施工用水、用电的管线由成交人根据施工需要自行解决。

9.4、其他说明

★（1）供应商中标后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换项目负责人，如确须更换，则事前须征得采购人同意，并按成交价格0.5%一人次进行罚款。不许随意更换项目班子配置（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）如确须更换，则事前须征得采购人同意，并按成交价格0.2%一人次进行罚款。

（2）在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

9.5、采购人配合条件

供应商在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

9.6、采购人要求

▲为保证项目质量，各潜在供应商的投标报价低于招标控制价80%时（含80%），必须对报价合理性及成本构成作书面说明（成本构成书面说明内容必须包括：但不限于拟投本采购项目各项成本，投入项目人员的每日工资、工时、福利、社保等人工成本，企业税负和财务成本，风险准备和合理利润，以及项目实施过程中可能涉及到的其他费用；人工费、材料费、机械费、管理费、税费等）。注：如未能作出报价合理性及成本构成作书面说明，由本次项目的评标委员会对供应商是否低于成本价竞标进行评审判定。

第四章 评分体系与标准
评分体系与标准
评审方法
本次评标采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为成交候选人的评审方法。
评审流程及评审步骤
响应文件资格性审查
磋商小组根据《资格性审查表》（见附表1）对报价人的资格逐项进行审查。
只有通过资格审查的报价人才能进入符合性审查。
未通过资格性审查的报价为无效报价，磋商小组现场告知报价人。
响应文件符合性审查
磋商小组根据《符合性审查表》（见附表2）对报价人的符合性逐项进行审查。
在符合性审查中，发现报价人有下列情形之一的，视为报价人串通报价，其报价无效：
不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；
不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；
不同报价人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同报价人的响应文件异常一致或者总报价呈规律性差异；
不同报价人的响应文件相互混装；
不同报价人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
在符合性审查中，发现报价人存在下列情况之一的，其报价无效:
未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；
响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
不具备磋商文件中规定的资格要求的；
报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
响应文件未完全满足磋商文件带“★”号的条款或指标的；
法律、法规和磋商文件规定的其他报价无效情形。
响应文件中的缺漏项将按以下方法修正：以所有分项报价中该项最高报价核算其缺漏项金额，缺漏项金额大于或等于其总报价的1%时，视为重大报价漏项，该报价作废标处理；缺漏项金额小于其总报价的1%时，磋商小组将视为其总报价已包括缺漏项内容，若其成交，有关该内容的合同价格不予调整，但评标时将对该报价作不利的评标价调整或评审分数量化。如果报价人不接受对其错误的修正，其报价将被拒绝。
磋商小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。
在详细评标之前，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的响应文件。磋商小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但报价有不真实、不正确的内容时除外。
对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何报价人的相对排序。
未通过符合性审查的报价为无效报价，磋商小组现场告知报价人。
谈判
磋商小组与报价供应商（服务商）应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮谈判。在谈判过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经报价供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。本项目如无特殊情况，磋商小组要求报价供应商进行第二轮报价，谈判后的第二次报价即为最终报价。
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商（服务商）的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商（服务商）的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商（服务商）为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（服务）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商（服务商）平等的磋商机会。
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商供应商（服务商）。供应商（服务商）应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
响应文件的比较与评价
响应文件的比较与评价是对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
响应文件的评价与比较是对技术、商务和价格方面的评分。评分总值最高为100分，各分项的分值分配见附表3。
技术评审：见附表4
商务评审：见附表5
价格评审：磋商小组对有效报价人的最终报价进行校核、评审或作出必要的修正，并按价格评分办法计算其价格评分。
响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
响应文件中最终报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最终报价表为准；
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价的总价为准，并修改单价；
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
缺漏项的处理：按本章节2.4执行。
　　同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。
小型、微型企业和监狱企业产品价格扣除
报价人为小型、微型企业的，其最终报价将给予10%的价格扣除，即：评标价＝最终报价×(1－10%）。磋商小组根据报价人提供的《中小企业声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。
监狱企业视同小型、微型企业，其最终报价将给予10%的价格扣除，即：评标价＝最终报价×(1－10%）。磋商小组根据报价人提供的证明文件，认定其是否属于监狱企业并享受价格扣除的优惠政策。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其最终报价将给予10%的价格扣除，即：评标价＝报价×(1－10%）。磋商小组根据报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。
磋商文件要求联合体报价的，联合体一方为小型、微型企业的，根据联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可给予联合体10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评审价的确定：按上述条款校核修正后的价格为评审价。
计算价格评分：价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性审查及符合性审查）且最终报价最低的报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×分值。
综合评分汇总及中标推荐
评标总得分及其统计
磋商小组按照评标程序及评分标准的规定，磋商小组成员分别就报价人的商务因素、技术因素进行独立打分，汇总时取评委评分的算术平均值作为该报价人的商务评分、技术评分。然后，根据比价原则评出价格评分。最终，磋商小组将商务评分、技术评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位数）。
推荐意见
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的并列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合得分相同，且评标价和技术得分均相同的，名次由磋商小组抽签决定。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为排名第一的成交候选人，次高的报价人为排名第二的成交候选人，价格第三高的报价人为排名第三的成交候选人。

本项目可兼投可兼中。 
附表
附表1：资格性审查表
附表2: 符合性审查表
附表3：技术、商务及价格分值分配
附表4：技术评审表
附表5：商务评审表
附表6：价格评审表
附表1：资格性审查表
	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格声明函》）

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格声明函》）

	4
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格声明函》）

	5
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	在经营活动中没有重大违法记录：参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

	6
	本项目的特定资格要求
	(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（注：采购人或采购代理机构将在评审时，从以上两个网站查询供应商信用记录，并在网站下载打印供应商的信用信息查询记录，由采购人或采购代理机构确认并存档，对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为的主体，依法拒绝其参与政府采购活动。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。）。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

	7
	本项目的特定资格要求
	(3)供应商须具备以下资质条件之一：

①具备承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级(或以上) 资质；

②同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级(或以上) 资质，以及钢结构工程专业承包三级(或以上) 资质。

(4)具有有有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

(5)拟担任本工程项目负责人为二级或以上注册建造师( 建筑工程或机电工程专业) ，且持有有效期内的安全生产考核合格证(B类) ,或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，投标时需提交证书及投标截止时间前3个月(2022年2-5月)，投标单位为其缴纳的社保证明文件复印件。

(6)拟派的专职安全员须具有有效期内的安全生产考核合格证(C 类) ，或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，项目负责 人和安全员不得为同一人。投标时需提交证书及投标截止时间前3个月(2022年2-5月) ，投标单位为其缴纳的社保证明文件复印件。

	8
	本项目的特定资格要求
	(7)本项目不接受联合体投标。

(8)在以往监狱工程项目中，存在不良行为记录(违约) 被招标人拒绝投标的供应商，不得参与 本项目投标(详见附件 1)

	9
	
	


备注：
每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。
“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效报价。
汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。
附表2：符合性审查表
	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	报价函(原件)
	按对应格式文件填写、签署、盖章

	2
	法定代表证明书或授权委托书(原件)
	按对应格式文件签署、盖章

	3
	报价要求
	首轮报价是固定价且是唯一的，首轮报价未超出最高限价。

	
	
	报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，磋商小组有权要求报价人在规定时间内提供书面说明或提供相关证明材料，否则视为无效报价。

	
	
	磋商文件不接受提交备选方案。

	4
	响应文件的完整性
	响应文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。

	5
	招标代理服务费支付承诺书
	已按磋商文件要求提交招标代理服务费支付承诺书

	6
	磋商有效期
	磋商截止日起90天

	7
	其他
	法律、法规和磋商文件规定的其他报价无效情形


备注：
每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。
“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效报价。
汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。
附表3：技术、商务及价格分值分配
	评分项目
	商务
	技术
	价格
	合计

	分值
	20
	45
	35
	100


附表4：商务技术评审表
	序号
	评审范围
	评审内容
	分值
	评分细则

	1
	商务
（20分）
	类似工程业绩
	10
	投标人2019年1月1日至今独立完成过申请人的资格要求企业资质所能承接的项目，每一个得2分，最高得10分。

提供供货合同的复印件，不提供不得分。

	2
	
	商务响应程度
	3
	能完全响应或优于磋商文件商务要求的，得3分；

不能响应或负偏离的，每一项扣0.5分/项，最低扣至0分。

	3
	
	拟投入本项目项目管理机构人员配备
	7
	（1）项目负责人或技术负责人具有建筑工程类专业中级以上经济或工程类职称的得2分，不符合不得分。

（2）项目班子配置（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）提供资格证或岗位培训证明复印件加盖公章，每提供一个人员证书复印件得1分，最高得5分。不提供资格证复印件和不加盖公章不得分。

	得分合计
	20
	


	序号
	评审范围
	评审内容
	分值
	评分细则

	1
	技术

（45分）
	项目理解程度
	6
	从施工方案的针对性方面进行综合比较，考察供应商对本项目的需求理解、现场情况掌握程度情况。是否全面、深入、清晰、准确等情况进行综合评分：

对本项目的需求理解、掌握程度全面、深入、清晰、准确，切实可行，得6分；

对本项目的需求理解、掌握较全面、清晰、准确，较切实可行，得3分；
最对本项目的需求理解、掌握不全面、不清晰、不准确，未切实本项目实际情况，得1分；

不提供该项不得分。

	2
	
	施工方案与技术措施
	12
	各供应商针对本项目拟定的施工方案与技术措施： 

（1）供应商的施工组织设计及布置内容完整、施工工艺和紧急事件处理措施逻辑清晰，对于项目所需工程进度、质量要求考虑全面，切实可行，得12分；

（2）供应商的施工组织设计及布置内容较完整，针对施工布置、施工工艺和紧急事件处理措施逻辑较清晰，对于项目所需工程进度、质量要求考虑较全面，较切实可行，得8分；

（3）供应商的施工组织设计及布置内容基本完整，针对施工布置、施工工艺和紧急事件处理措施设置具有一定的逻辑性，对于项目所需工程进度、质量要求考虑基本全面，具有一定切实可行性，得4分；

（4）供应商的施工组织设计及布置内容不完整，针对施工布置、施工工艺和紧急事件处理措施逻辑不清晰，对于项目所需工程进度、质量要求考虑不全面，未切合本项目实际情况，或未提供，得0分。

	3
	
	人员职责分工、绿色安全施工防护措施和安全管理考核制度
	6
	各供应商针对本项目拟定的人员职责分工、绿色安全施工防护措施和安全管理考核制度：

（1）供应商针对人员职责分工、绿色安全施工防护措施和安全管理考核制度逻辑清晰，考虑全面，切实可行，得6分；

（2）供应商针对人员职责分工、绿色安全施工防护措施和安全管理考核制度逻辑较清晰，考虑较全面，较切实可行，得3分；

（3）供应商针对人员职责分工、绿色安全施工防护措施和安全管理考核制度设置具有一定的逻辑性，考虑基本全面，具有一定切实可行性，得1分；

（4）供应商针对人员职责分工、绿色安全施工防护措施和安全管理考核制度逻辑不清晰，考虑不全面，未切合本项目实际情况，或未提供，得0分。

	4
	
	施工进度保障措施
	5
	各供应商针对本项目拟定的进度计划控制措施、协调会议措施、过程跟踪检查、及时验收等方面：

（1）施工进度保障措施全面、具体，具有针对性，科学合理，可操作性强，并提供相关承诺的得5分；

（2）施工进度保障措施较全面，可操作性较强，并提供相关承诺的得3分；

（3）施工进度保障措施基本完善，并提供相关承诺的得1分；

（4）施工进度保障措施不完善，可操作性一般，或未提供任何承诺的得0分。

	5
	
	机械设备投入计划、劳动力投入计划及保证措施
	6
	（1）机械设备投入计划、劳动力投入计划及保证措施完整详实，合理可行，得6分；

（2）机械设备投入计划、劳动力投入计划及保证措施完整，较为合理可行，得3分；

（3）机械设备投入计划、劳动力投入计划及保证措施基本完整，基本合理可行，得1分；

（4）机械设备投入计划、劳动力投入计划及保证措施不完整，合理性可行性差，或未提供，得0分。

	6
	
	材料对比
	10
	根据投标人所投主要材料品牌材料进行评审，

（1）选用材料的资料完善齐全，完全满足或优于项目需要，材料质量检查的措施符合整体工程质量要求和进度、完善的得10分；

（2）选用的材料的资料齐全，材料质量检查的措施能基本符合整体工程质量要求和进度的得7分；

（3）选用的材料资料一般，材料质量检查的措施能不能完全满足整体工程质量要求和进度的得3分；

（4）没有提供材料的资料和材料质量检查的措施得0分；

	得分合计
	45
	


附表5：价格评审表
	内 容
项  目
	内  容
	总分

	价
格
	本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分即35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35
1） 价格修正：供应商的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。
2）评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该供应商的响应文件中的投标报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

	35分


备注：
价格修正：供应商的磋商报价中经磋商小组确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效磋商中的最高报价。
磋商小组将按照上述修正错误的方法调整该供应商的响应文件中的磋商报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。
关于中小微企业磋商价格扣除
中小微企业磋商是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业磋商应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。
政策文件依据：《政府促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（即：评审价＝最终总磋商报价—小型和微型企业产品的价格×10%）。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除（即：评审价＝最终总磋商报价×(1-2%)）。
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业磋商时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
凡超过最高限价均视为无效投标。
第五章 合同格式
合同书格式
（以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。）
协议书
甲方:（全称）广东省女子监狱
乙方:（全称）              
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。  
一、工程概况 
    工程名称：广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目           
    工程地点： 广州市白云区广从四路52号                                        
    工程内容： 广东省女子监狱罪犯伙房雨棚及其他工程，具体以施工图纸及工程量清单为准。 
    工程规模：                                                            
    结构形式：                                                          
    工程立项、规划批准文件号：
    资金来源：财政资金                                                  
二、工程承包范围 
承包范围：广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目，具体以施工图纸及工程量清单为准。
承包方式：总价包干(工程量清单，施工图包干）。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏项，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。乙方根据招标文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收、包保修以及施工总承包管理配合服务等方式进行承包施工。
    甲方根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对乙方的承包范围进行局部适当调整，乙方不得因此提出任何索赔或补偿。
三、合同工期 
    工程合同工期总日历天数：90日历天。 
    拟从    年  月  日开始施工，至    年  月  日竣工完成。具体开工日期以开工报告为准。
本工程的所有工期均指日历天数，包括所有暴风雨雾、高温等天气、节假日、深化设计（若需要）、采购、施工及竣工验收合格及因乙方的施工质量不合格或施工程序颠倒造成的返工所耽误的工期。
四、质量标准     
    工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
五、合同价款 
    合同总价（大写）： 
     （小写）： 
    项目单价：eq \o\ac(□,√)详见乙方的投标报价书（招标工程）； 
    □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 
六、组成合同的文件    
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。 
七、词语含义 
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。 
八、乙方承诺 
8.1工程自行施工，若甲方查实乙方未经甲方同意，以包工包料的形式分包给第三方施工，则视同乙方违约，甲方将扣发罚乙方的履约保证金，并有权要求乙方立即无条件无偿退场。甲方不需支付任何工程款项，由此造成甲方的一切损失，概由乙方负责赔偿。
8.2已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 
8.3投入本工程的主要材料（含变更材料）必须通过甲方的看样定板，并完成准许使用手续后才用于本工程建设中。
8.4如有违反上述承诺，乙方愿意接受甲方的处罚并赔偿甲方所有损失。
8.5 乙方同意甲方按照审核后的投标清单价格（含综合单价）作为签定合同和施工建设的价格依据。但投标清单中的总价款已包含在项目第五条所约定的价款，工程量清单采用综合单价计价不改变本项目采用总价包干的结算方式，即使工程量清单有漏项，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。
8.6 乙方在工程实施过程中必须接受附件：广东省监狱管理局制发的《省属监狱工程乙方不良行为记录的管理办法(试行)》、《省属监狱建设工程施工变更费用管理实施办法  （试行）》、《加强对工程款支付监督管理工作指引(试行)》的管理。
8.7 乙方对进入监管区场地内施工的人员必须做好安全教育，不得违反甲方安全监管制度规定和有危害安全监管行为；双方就乙方所属施工人员、车辆进入甲方监管区场地施工还需另行签订安全监管补充协议，明确安全监管责任和有关禁止行为。
九、甲方承诺 
甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 
十、合同生效 
    订立合同时间：    年    月    日
    订立合同地点：
    合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。   
甲  方：广东省女子监狱（公章）          乙方：（公章） 
地 址：  广州市白云区广从四路52号      地址：
法定代表人：                            法定代表人： 
委托代理人：                            委托代理人： 
电    话：                              电    话： 
传    真：                              传    真： 
开户银行：                              开户银行： 
帐    号：                              帐    号： 
邮政编码：                              邮政编码： 
电子邮箱:                               电子邮箱: 
第二部分  通用条款
(详见中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商行政管理局2019版《建设工程施工合同》第二部分 通用合同条款，该部分略)
第三部分  专用条款
1．定义 
1.53 所采用的书面形式包括： 
eq \o\ac(□,√) 文书； 
□ 信件； 
□ 电报； 
□ 传真； 
□ 电子邮件； 
□ 其他：   
2．合同文件及解释 
2.1（10）组成合同的其他文件：按照通用条款解释顺序。
3． 施工设计图纸 
3.1 施工设计图纸由甲方提供  
(1)施工设计图纸提供的时间：签订本合同后的7日内。
(2)施工设计图纸提供的数量：3套。甲方在发放最新的施工图纸及变更通知时，乙方除保留一套施工图纸及有关资料外，应同时把已取消的施工图纸及有关资料退还甲方，乙方另外要求提退的图纸和资料所需费用由乙方承担。
（3）乙方应按照甲方的要求做好图纸保密工作。
4． 通讯联络 
4.1  各方通讯地址、收件人及其他送达方式 
(1)  各方通讯地址和收件人： 
甲方：广东省女子监狱 
通讯地址：广州市白云区广从四路52号   收件人：        联系电话：      
乙方： 
通讯地址：                           收件人：         联系电话： 
监理单位： 
通讯地址：                           收件人：         联系电话： 
造价咨询单位： 
通讯地址：                           收件人：        联系电话：      
(2) 视为送达的其他方式： 
5． 工程分包 
5.1  (1) 指定分包工程： 
除通用条款规定外，须增加以下四点：
1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本工程任何部分分包给第三方或联营单位，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同价款10%的违约金。
2、经甲方同意乙方与其他单位签订分包合同后，必须将合同副本送甲方一份，否则乙方的分包行为不视为经甲方同意。
3、乙方经甲方同意后将非主体工程分包后，应承担总包方全部的义务和责任。乙方应在分包单位场地派驻相应监督管理人员，保证合同履行。分包单位的任何过错均视为乙方过错。
4、甲方对乙方分包单位有工程监督权、指正权。若分包工程出现质量问题，经甲方确认达不到合格标准，甲方有权要求乙方暂扣分包单位工程款。
(2) 分包工程价款的支付方式：由乙方管理和支付。
6．交通运输 
13.1 道路通行权和场外设施的约定：由乙方管理。
13.2 场外施工道路的约定：由乙方管理。
13.4 超大件和超重件运输的约定：由乙方管理。
7． 甲方 
7.1  甲方完成下列工作的约定 
(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：施工前 7日。
(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工前7日。
(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工前7日。
(4) 提供有关资料的时间：施工前7日。
(5) 办理有关所需证件的约定：施工前7日。
(6) 现场交验的时间：施工前7日。
(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：施工前7日。
(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：施工前7日。
(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物 
保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：施工前7日。
7.2  提供施工场地的时间：施工前3日。
7.3  甲方向乙方提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定 
(1)  提供的时间：合同签订7日后。
(2)  提供的份数：3份施工图纸。
7.4 支付期及支付方式的约定 
(1) 工程价款支付期限 
□ 按合同通用条款规定期限支付。 
eq \o\ac(□,√) 其他：达到合同规定的支付条件，由乙方申报，经甲方确定，并报甲方上级主管部门集中支付。具体支付期限以财政审核支付为准，在此期间乙方不得以任何理由拖欠工期，乙方不得追究甲方逾期付款的违约责任。 
(2)  工程价款支付方式 
eq \o\ac(□,√)按协议书所注明的银行帐号转帐。
□ 支票支付。 
□ 其他方式： 
8． 乙方 
8.1  乙方完成下列工作的约定 :按照通用条款规定。
8.2  本工程施工用水、用电由甲方提供一个驳接点，要求乙方安装独立的施工用水表、电表，按水表、电表实际用量的金额由乙方负责交纳，施工用水、用电的管线由乙方根据施工需要自行解决。
8.3  施工期间乙方需保证场地和通道的清洁卫生，搬离室外的建筑垃圾应做到当日清运，并且不能影响监狱人员的休息，所有妨碍施工的其他物品均需采取保护措施，施工完成后恢复原貌，为确保监管安全，间隔墙拆砌需当天完成。
9．甲方代表 
9.1  甲方代表及其权力的限制 
(1) 甲方任命（     ）为甲方代表，其联络通讯地址如下： 
通讯地址：广州市白云区广从四路52号             邮政编码： 510545
联系电话： 020-                                 传真号码： 020-  
10．乙方代表 
10.1  乙方任命（            ）为乙方代表，其联络通讯地址如下： 
通讯地址：                            邮政编码： 
联系电话：                            传真号码： 
11．工程担保 
11.1  乙方提供履约担保的约定：履约保证金额为合同价的5%，签订合同后，以转帐或银行履约保函形式交纳至甲方财务部门。
(1) 履约担保的金额：（大写）             （小写）                
    (2) 提供履约担保的时间：  
eq \o\ac(□,√)签订本合同后5个工作日内。  
     □ 其他时间： 
11.2  履约保证金退还时间的约定：工程竣工验收合格后，经乙方提出申请后30天内无息退还。
12．不可抗力 
12.1（4）不可抗力的其他情形： 
不可抗力是指不能预见，不能避免，不可克服的客观情况。

不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施，24小时内形成书面报告发生不可抗力事故的情况、性质范围，并与甲方签署发生不可抗力事件的证明文件。

灾害持续发生，乙方应每隔2天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。
13．进度计划和报告 
13.1  乙方编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求： 
乙方应在签订本合同后的5天内，向甲方提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划。月施工进度报告的内容至少应包括：
（1）施工、安装、试验以及其他乙方工作等进展情况的图表和说明；
（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
（3）索赔情况和安全统计；
（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。
（5）施工组织计划和合同工程进度计划是甲方考核乙方工期的依据，也是乙方向甲方申请工程进度款的依据(每月核定工期一次)。

（6）乙方对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向甲方提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如乙方对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得甲方同意，并报甲方批准。

14．开工 
14.1  甲方在本合同签订后的（ ）内签发开工令。 
□ 按合同通用条款规定的42 天。 
eq \o\ac(□,√) 其他时间：以开工令具体签发日期为准。
14.2 施工条件及作业时间为：本工程作业时间为7：00-18:00，乙方如需变更作业时间，可与甲方提前沟通。
15．暂停施工和复工 
15.1  甲方、乙方原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形： 
因甲方的原因造成暂停施工且引起工期延误的，乙方有权要求甲方顺延工期。如因乙方原因在施工期间出现重大质量安全事故，除及时消除影响外，并赔偿因此而给甲方造成的损失。乙方经过整改，返工工程质量仍不符合设计及合同要求的或乙方不按期整改的，甲方有权另聘他人代为完成及直至解除合同。因此造成的一切损失由乙方承担。乙方应在接到甲方书面通知之日起10日内无条件撤出施工现场。
因乙方下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担：
（1）工作失误或违约造成的；
（2）为合同工程合理施工和安全保障所必需的；
（3）施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；
（4）擅自停工的；
（5）专用条款约定的其他原因。
因不可抗力因素造成暂停施工的，按照通用条款第31条规定处理。
16．工期及工期延误 
16.1  合同工程的工期约定为（90）日历天。 
17．竣工日期 
17.1  计划竣工日期：     年   月    日。
18．误期赔偿
除按照通用条款外，增加以下三点：
1、如乙方没有将工程款用于本工程，造成停工、窝工。甲方有权停付下一期工程进度款。乙方在甲方指正后如仍不改正，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方无条件无偿在甲方限期内退场，同时乙方应赔偿甲方损失。
2、若发生乙方拖欠分包单位工程款或所属工人工资的情况，甲方有权在预先付给乙方的工程款中暂扣所拖欠的款项，直至乙方向其分包单位或所属工人付清应支付工程款为止。若发生此情况10天内，乙方仍未支付的，乙方在此承诺并同意甲方将所拖欠的款项直接支付给分包单位或所属工人，该代为支付的款项在工程结算款中扣除，乙方应甲方提供该款项的等额、有效的税务发票。
3、如因乙方原因发生工期延误情况，凡工期延误超过40日历天以上的，甲方将通告相关管理部门并录入不良行为记录，并对乙方按《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法》（试行）进行处罚。
19．质量目标 
19.1 工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
20．甲方供应材料和工程设备 
20.1  甲方是否供应材料设备 
eq \o\ac(□,√)甲方不供应材料和工程设备。
□ 甲方供应材料和工程设备的，约定“招标人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。 
21．乙方采购材料和工程设备 
21.1  乙方采购的材料和工程设备： 
21.2  乙方供货与清点要求： 本工程使用的主要材料设备，其供应商需提供应为市场上中等或以上品牌或厂家,乙方应附有出厂合格证明、试验报告，并符合国家相应的质量标准，乙方须提供有合法资质法律效力的检测部门出具的具有法律效力的检验报告等资料；严格按先试后用原则，并应提供至少一份检验报告的副本给甲方。如一方对材料设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由材料采购方承担。
21.3  甲方指定的生产厂家或供应商：乙方需提供市场中等及以上品牌或厂家，且提供不低于三家或以上的样板供招标人选择，甲方有权提出其他同等品牌或厂家，符合本工程施工质量要求的方可订货使用，如双方对工程材料选用品牌存在异议，可按《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》里的品牌进行选择，否则招标人有权拒用，并由乙方承担损失。甲方确定主要材料设备后，未经监理和甲方同意擅自更改材料，甲方有权拒绝接受，乙方自行承担由此造成的损失，如协商后甲方接受的，结算时甲方有权扣减该材料的材料费，该材料结算单价按投标文件的材料单价的70%计算。
21.4 施工工棚等临时设施由乙方在监狱外自行负责，要求整洁美观，符合广州市文明施工有关规定。
22.竣工验收条件
22.1验收依据：施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范和有关规定，材料、构件样板及合同规定的质量验收标准。

22.2 本项目竣工验收前15天且工程基本完工后，乙方经自检达到合同约定标准后才向甲方发出竣工预检通知书，由甲方、设计单位等相关部门按《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范、甲方的观感检查标准验收。
22.3 由甲乙双方和设计单位等共同组织工程整体验收评定。
22.4 在工程竣工验收前，乙方应向甲方提交符合要求的竣工资料一式四份，由甲方审查并书面确认资料合格之日起10 天内协调各方进行验收。
22.5 若工程质量及工程内容完全符合合同要求，甲方、乙方及设计单位均应在工程竣工验收备案表上盖章签字。如果乙方承包范围内工程质量达不到合同约定合格标准或工程内容有尚未完成者，乙方应在甲方规定的期限内采取切实可行措施进行弥补，再进行竣工验收，直至达到符合标准和要求为止，并按最后通过竣工验收的日期作为竣工日期。由此产生的一切费用均由乙方负责。
22.6 乙方应于工程竣工验收合格并已取得相关的验收证明后五天内办理工程交接并移交验收证明文件。如乙方不能按合同办理交接手续，每逾期竣工一天，应按照合同总金额千分之一的标准向甲方支付违约金。
22.7 全部工程完工后，乙方应在10 天内整理好相应的工程技术资料，在收到甲方通知五天内进行工程的检验交接手续。
22.8 乙方应协助所有工程分包单位做好工程竣工资料，分包单位在工程竣工验收后15 天内应将完整资料移交乙方，由乙方做好汇总、归档。
22.9 在本工程竣工验收之前15 天内，乙方必须按竣工验收相关规定及技术档案管理规定编制整理竣工资料一式四份，提交甲方审核。竣工图及竣工备案资料的整理、装订、移交等费用由乙方承担。
22.10 在工程竣工验收后15天内，应向甲方提供符合国家档案部门要求按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案原件数据一式三份。
23．暂列金额 
23.1  合同工程的暂列金额为            元。 
24．提前竣工奖与误期赔偿费 
24.1  提前竣工奖的约定： 
eq \o\ac(□,√)没约定提前竣工奖的，本款不适用。 
□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为          元，提前竣工奖的最高限额是                                                                  元。 
24.2  误期赔偿费的约定： 
(1)  每日历天应赔付额度为： 合同价格的1‰
(2)  误期赔偿费最高限额是： 合同价格的5%。（总工期延期扣罚超过合同总价5%时按甲方有权终止合同并扣罚履约保证金，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。）
25．合同价款的约定与调整 
25.1  约定合同价款：合同价款即为中标价款。
25.2  合同价款的调整因素包括： 
□ 工程量的偏差； 
□ 工程变更； 
□ 物价及后继法律法规的变化； 
□ 费用索赔事件或甲方负责的其他情况； 
□ 工程造价管理机构发布的造价调整； 
eq \o\ac(□,√) 其他调整因素：   
经甲方确认的工程设计变更；
经甲方确认的现场签证。
26．工程变更事件 
26.1  工程变更，导致综合单价调整的方法： 
□ 按合同通用条款的规定调整。 
eq \o\ac(□,√) 按以下方法调整：
当发生签证的项目，乙方必须提供依据，详细说明及相应的计费方式，并由甲方签章确认才有效，已签证确认的费用（含税，不再另外计算其他任何费用）作为调整工程款的依据。
对于合同承包范围及内容发生变化的设计变更、工程签证、新增工程以及项目特征描述不符事件等，这些变化会导致合同承包范围内的工程量发生变化、或工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目。出现上述变化需计算工程价款时，乙方按如下方法提出变更价格，报甲方批准：
（1）工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：
1）按招标文件中的“工程量清单”相关规定执行；
2）按2018年广东省计价办法及综合定额相关规定执行。
3）按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的相关规定执行；
4）按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
5)内墙、柱面钉挂网：计量按设计图示尺寸面积以平方米计量(二次砼构件部分，外飘窗板、外空调板部分，外栏板部分、外独立梁部分不予计量)
（2）合同换算综合单价及新增综合单价的主材价格确定方式：
1）投标文件中已有适用的材料价格，则按已有的价格执行。
2）若投标文件中没有适用的材料价格，执行新增单价或换算单价项目开始施工当季的广州市建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程常用材料综合价格》；
3）若投标文件中没有适用的材料价格，且《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的，按新增单价或换算单价项目开始施工时期的市场价执行；
4）若投标文件中没有适用的材料价格，且执行新增单价或换算单价项目开始施工当季的广州市建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有相应价格的，以市场询价方式，由乙方申报给甲方审核确认；
5）无论按以上哪种方式确定材料价格，均须由甲方认可材料样板后才能确定价格，材料价格的最终确认以结算审核咨询公司审定的结果为准。
（3）综合单价确定方式：
1）投标综合单价不得高于公布的分部分项工程和单价措施项目清单综合单价，若超出招标公布综合单价，该分部分项综合单价则按公布的综合单价并参照投标总价与拦标价的比率下浮率进行调整。
2）投标文件中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；（如产生不平衡报价的调整，则按调整后的单价采用），合同另有约定的调整方式除外。
3）投标文件中没有完全一致的综合单价项目，但有类似（当双方对类似一词的理解不同时，由甲方按有关规定和本工程实际情况确定，下同）综合单价项目，则按类似项目的综合单价对相应子目消耗量、主材单价进行调整、换算，原管理费、利润、规费、税金费率不变。如投标文件中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算（如产生不平衡报价的调整，则按调整后的单价换算）。换算主材价格的确定按本条第72.2（2）款执行； 
4）若投标文件中既没有适用的综合单价项目，也不能按类似综合单价项目作换算处理，则按以下约定确定单价：
其中：
- a、按照下列标准确定人工、材料和机械的消耗量
-《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》
-《广东省市政工程综合定额（2018）》
-《广东省通用安装工程综合定额（2018）》
-《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》
-《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》上述定额不适用或缺项的可参考其它相关定额或由甲方与乙方协商确定。
b、 人工、材料、机械价格的确定：按递交投标文件截止日期28天前，广州市工程造价管理部门发布的最新造价文件价格执行，合同专用条款另有规定的除外。如在合同履行过程中上述价格进行调整的，本合同的计价标准不作调整。
c、综合管理费、利润、规费、规费与税金的计取标准：按递交投标文件截止日期28天前广州市工程造价管理部门发布的最新造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其下限计算）。如在合同履行过程中上述费用进行调整的，本合同的费用不作调整。
按照以上约定确定综合单价，再按照乙方的报价浮动率对综合单价进行下浮（即综合单价×（1-投标下浮率）），以此确定变更工程价款。
   26.3工程变更引起措施项目费变化的调整方法：措施费不予调整。
26.4调整乙方报价偏差的方法：如出现乙方在工程量清单中填报的综合单价高于甲方招标控制价相对应的综合单价，则结算时按招标控制价的综合单价×（1-投标下浮率）进行调整。
26.5  删减工作或工程的补偿：不补偿,且乙方必须无条件接受甲方的工作内容安排。
26.6  新增工作或工程的补偿：乙方必须无条件接受甲方的工作内容安排，增加金额按合同约定相关结算条款执行，乙方施工期间报送的预算不作为结算依据。
27．工程量的偏差事件 
27.1  工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法： 
□ 按合同通用条款的规定调整。 
eq \o\ac(□,√) 按以下方法调整：不予调整。
27.2  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法： 
□ 按合同通用条款的规定调整。 
eq \o\ac(□,√) 按以下方法调整：不予调整。
28．现场签证事件 
28.1  现场签证报告确认约定的时间：  
1、乙方需对原设计进行变更的，须经甲方的书面通知批准。
    2、施工时，甲方对原设计进行变更，甲方应在3天内（变更前）向乙方发出书面变更通知，乙方必须按通知进行变更。因变更导致工程返工部分，由乙方书面通知甲方到现场核实工程量，甲方在收到乙方书面通知之日起2天内与乙方共同在现场核实工程量，并以甲方签字盖章为准。
3、乙方在施工过程中发现施工图纸与说明不符，重要结构或关键部位所需材料规格、质量不符合设计要求或有设备缺陷时，应立即通知甲方，甲方应收到通知后3个工作日会同设计单位进行处理。
29．物价涨落事件 
29.1  调整乙方采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法 
eq \o\ac(□,√)合同价款不因物价涨落而调整的。本款不适用。 
□ 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下： 
(1) 固定系数a 为                     ； 
(2) 人工权重系数b 为                 ； 
(3) 机械台班权重系数c 为             ； 
(4) 钢筋权重系数d 为                 ； 
(5) 其他资源的权重系数： 
30．支付事项 
30.1  计算利息的利率 
□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 
eq \o\ac(□,√) 其他为：不计算利息。
31．预付款 
31.1  预付款的约定 
□ 没约定预付款的，本款不适用。 
eq \o\ac(□,√) 约定预付款的，预付款的金额为合同价的30%。 
31.2  预付款支付申请的约定： 
(1) 本合同正式签订、乙方已缴纳履约保证金或提交银行履约保函，乙方提交的施工组织计划经甲方审核通过。
 (2) 乙方办理完成各项施工行政核准，并已经组织开展进场施工。
31.3  预付款抵扣方式 
□预付款按照期中应支付工程进度款期数等额扣回。 
eq \o\ac(□,√) 其他方式：不抵扣
32．绿色安全文明措施费 
32.1  安全文明施工费的内容、范围和金额的约定 
(1)  安全文明施工的内容和范围 
eq \o\ac(□,√)按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。 
eq \o\ac(□,√) 合同双方的其他要求： 按省市建设主管部门关于安全措施费的管理规定执行。
(2)  绿色安全文明措施费的总金额为               元。 
32.2  安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式 
□ 按合同通用条款的规定。 
□按此支付：结算时一并考虑，不单独支付。
33．进度款 
33.1  支付期间 
□ 以月为单位。 
□ 以季度为单位。 
eq \o\ac(□,√) 以形象进度为准，具体为：
乙方应在合同签订之日起5天内按照招标文件所附施工组织设计要点完成施工组织设计方案，报甲方审批后，确定具体形象进度支付计划。
工程进度款：本招标工程中标价为乙方所报投标价，合同价作为工程付款的依据。
（1）合同签定后5个工作日内支付工程合同价(扣除暂列金）的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%后且乙方提供发票后15日内支付工程合同价(扣除暂列金）的20%；
（3）工程进度达到90%后且乙方提供发票后15日内支付工程合同价(扣除暂列金）的30%；
（3）工程竣工验收合格并办理结算（委托第三方造价咨询机构审查并经甲方核定），且乙方支付工程结算审定造价（含设计变更部分）的3%作为质量保证金后，且乙方提供发票后15日内支付至工程结算审定造价（含设计变更部分）的100%（工程款需报甲方上级和财政部门审批的，办理时限以上级和财政部门规定时限和程序为准）。
乙方支付的3%的质量保证金，待工程保修期满后工程如无质量问题，无发生甲方代扣代付维修费用，甲方在30天内无息退还质量保证金。
34．竣工结算与结算款 
34.1  结算的程序和时限： 
□ 按合同通用条款的规定办理。 
□ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：  
eq \o\ac(□,√)不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：在工程通过竣工验收合格后，乙方在30天内提交了合格完整的竣工资料，甲方在收齐乙方有关结算资料后，经甲方委托的第三方造价咨询机构审查并经甲方核定，报甲方上级和财政部门审批后按照本合同约定付款。工程结算价为上级和财政部门审定确认的工程结算造价。
a.乙方必须按照省财政厅有关财政项目竣工结算（粤财投审函〔2014〕4号、粤财投审函〔2015〕4号、粤财投审函〔2016〕1号）要求收集、报送资料，并对其所报竣工结算的准确性和完整性负责。
b.结算审定后，甲方发现工程款超付，则乙方必须在收到甲方的通知后15天内无条件退还甲方，若乙方迟延退还工程款，除向甲方退还超付工程款，还应向甲方支付该超付工程款的利息，该利息以银行一年期LPR的2倍计算。
c.乙方有义务按d条《工程结算评审资料送审要求》完成相关资料的搜集、整理，直至符合有关部门的要求。
d.工程结算资料送审要求
（一）需要提供的结算资料：
（1）工程结算书：
（2）工程量计算书；
（3）钢筋抽料表（土建专业适用）：
（4）工程承包合同;
（5）工程竣工图；
（6）工程竣工资料；
（7）图纸会审纪录：
（8）设计变更单：
（9）工程洽商记录；
（10）甲方施工指令;
（11）会议纪要；
（12）现场签证单：
（13）材料设备单价呈批审核单；
（14）综合单价呈批审核单；
（15）招标文件；
（16）投标文件、中标通知书；
（17）甲供材料收货验收签收单；
（18）其他结算资料：
（19）资料签收表。
（二）对送审结算资料的具体要求
（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分组成：第一部分是竣工图部分，要求以竣工图纸(含电子版)、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或甲方施工指令等；第二部分由现场签证、工程洽商记录以及其他有关费用组成。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘；
（2）工程量计算书：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、甲方施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘；
（3）钢筋抽料表（土建专业适用）：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等；
（4）工程承包合同：包括甲方与承包商签订的工程承发包合同、经甲方确认的乙方与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册；
（5）竣工图：用于结算的竣工图必须有乙方竣工图专用章及其相关人员签字，同时要求有甲方的审核人签字和单位盖章确认。经甲方、设计等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、甲方施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑；
（6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经甲方批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求甲方在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找；
（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认；
（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有甲方同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认；
（9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有甲方相关人员的签字和单位盖章确认；
（10）甲方施工指令：要求根据监理工程师通知或甲方施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知或甲方施工指令要求有监理单位和甲方相关人员的签字和单位盖章确认；
（11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，甲方盖章确认；
（12）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，并有甲方相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章；
（13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有甲方相关人员的签字和单位盖章确认；
（14）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列且施工图中也无相关内容，但在施工过程中发生并经甲方确认予以工程设计变更或现场签证的项目，应由乙方编制单价分析表，报甲方审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录等；
每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有甲方相关人员的签字和单位盖章确认，并且有造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章；
（15）招标文件：招标文件包括招标图纸、合同条件、技术规范、招标工程量清单、投标须知、招标补遗书、招标答疑纪要等。招标文件应整理装订成册；
（16）投标文件、中标通知书：包括技术标、经济标、投标承诺书、投标补充函、中标通知书；
（17）甲供材料收货验收签收单：按甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求甲供材料收货验收签收单上有乙方、材料供货单位、甲方代表签字和单位盖章确认；
（18）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集、应由乙方承担而由甲方支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据、证明等；
（19）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。
35．质量保证金 
35.1  质量保证金的金额及扣留 
(1) 质量保证金的金额 
□按合同通用条款的规定，即按合同价款的5％。 
eq \o\ac(□,√)其他为：工程结算价的3%。
(2) 质量保证金的支付方式 
□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给乙方的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。 
eq \o\ac(□,√)其他方式：工程竣工验收合格并办理结算（委托第三方造价咨询机构审查并经甲方核定），乙方支付工程结算审定造价（含设计变更部分）的3%作为质量保证金。
35.2  质量保证金的返还时间：在通过竣工验收合格保修期满（2年）后的30日内，无息一次性支付质量保证金给乙方。
36．最终清算付款 
36.1  最终结清申请报告 
提交份数： 6份。
提交期限：竣工验收完成、工程结算审核完成后15天内。
37．合同争议 
37.1  双方同意选择下列一种方式解决争议： 
□ 向广州市（仲裁机构）申请仲裁。 
eq \o\ac(□,√)向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
38．合同份数 
39.1  提供合同文本 
□ 按合同通用条款的规定，由甲方提供。 
eq \o\ac(□,√) 不按合同通用条款的规定，提供方式为：由乙方提供 
39.2  合同正本贰份，副本的份数捌份，其中甲方捌份(含壹份正本)，乙方贰份（含壹份正本）。 
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附件一
工程质量保修书
甲方:（全称）广东省女子监狱                                                             
乙方:（全称）                                                             
为保证                                    （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。 
1． 质量保修范围 
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下： 
2． 质量保修期 
2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 
1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为伍年； 
3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为贰年； 
4．供热、供冷系统工程为贰个采暖期、供冷期； 
5．装饰装修工程为贰年； 
6．其他项目。 
3． 质量保修责任 
3.1  属于保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的7 天内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修。 
3.2  发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。 
3.3 在国家规定的合理使用期限内，乙方应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，乙方应立即实施保修。 
3.4  质量保修完成后，由甲方组织验收。 
4．质量保修费用 
质量保修等费用，由乙方承担。 
5．质量保证金 
质量保证金的约定、支付和使用与本合同《专用条款》、《通用条款》第84 条赋予的规定一致。 
6．其他 
6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项： 
6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在乙方向甲方提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。 
6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。 
甲 方：广东省女子监狱（公章）           乙 方 ：（公章） 
法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字） 
联系电话： 020-87413365                 联系电话：              
年    月    日                          年    月    日 
附件二
廉 政 合 同
甲方:（全称）     广东省女子监狱                                                    
乙方:（全称）                                                          
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。 
1  双方权利和义务 
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。 
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87 条规定处理。 
2  甲方义务 
2.1  甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。 
2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 
2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 
2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。 
2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。 
2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 
3  乙方义务 
3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。 
3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。 
3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 
3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 
4  违约责任 
4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。 
4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿； 
5 双方约定 
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 
6  合同法律效力 
本合同作为 （广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。 
7  合同生效 
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程保修期结束之日后失效。 
甲 方：广东省女子监狱（公章）           乙 方：（公章）  
法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字） 
联系电话：080-87413365                  联系电话：              
年    月    日                         年    月    日 
附件三
预防不良行为协议书
甲方: 广东省女子监狱（全称）                                                         
乙方:（全称）    
根据国家、省有关工程建设的法律、法规和省监狱管理局《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法（试行）》，为有效监管监狱工程的施工企业，提高工程建设管理水平及服务质量，确保安全、工期、质量、投资控制等建设目标，协议双方当事人为加强合同工程管理，避免发生施工企业不良行为，订立本协议。 
1. 监狱施工企业不良行为认定标准
施工企业不良行为记录是指建筑市场施工企业在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。结合广东省监狱建设实际情况，并存在下列情况的均可视为监狱工程施工企业不良行为记录：
1.1  未严格履行与监狱建设单位、分包单位、劳务企业、材料设备供应单位等签订的合同，因己方原因造成的重大违约事件；未严格履行与职工签订的劳动合同或管理不善等，不能及时支付农民工工资、材料设备款；因拖欠农民工工资、材料设备款造成的集体上访事件。
1.2  因施工企业原因，未按合同约定，造成工程进度严重滞后、延期40个日历天及以上。
1.3  建设期内出现施工企业负主要责任的“一般事故”（参照《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第493号令）以上生产安全事故。
2. 监狱施工企业不良行为处罚办法
省监狱管理局将监狱施工企业不良行为认定记录纳入省属监狱系统工程建设项目的招标管理，利用认定结果编制工程施工总承包招标文件，并在招标文件中说明不良行为认定结果的运用方法：
2.1  在本协议工程施工期间，当乙方被认定有监狱工程施工企业不良行为记录起，至保修期结束，乙方完成向地方档案馆工程备案期间，暂时被限制参与省属监狱系统其他工程建设项目的投标活动。在省属监狱编著工程施工招标文件中，附加限制乙方参加投标的公告，乙方被拒绝参与建设监狱工程。待本协议工程项目竣工验收，施工企业完成向地方档案馆工程备案后，视乙方对已完成工程建设中不良行为的整改及挽回时间与经济损失的情况，而确定其在6个月至3年时间内，是否可以重新参与省属监狱系统其他工程建设项目的投标活动；
2.2  乙方被认定有监狱工程施工企业不良行为记录，如已经进入广东监狱系统小额工程施工企业库的，取消其入库资格。
3  甲方权利与义务
3.1  甲方及其工作人员对本协议工程进行检查、督查，采集、认定监狱工程施工企业不良行为。
3.2  甲方向上级主管部门提交监狱工程施工企业不良行为认定结果，协助发布公告。
3.3  甲方向当地建设行政主管部门或其委托的执法监督机构提交监狱工程
施工企业不良行为认定结果。
3.4  甲方将本协议工程监狱工程施工企业不良行为认定结果书面告知乙方。
3.5 甲方对乙方提出异议的监狱工程施工企业不良行为认定结果，进行二次检查与复核。
4  乙方权利与义务
4.1  乙方可以在甲方将本协议工程监狱工程施工企业不良行为认定结果书面告知乙方后3个工作日内提出异议。对两次检查与复核认定的不良行为结果仍有异议的，可向乙方主管部门提出复议。
4.2  乙方必须遵守国家、省有关工程建设的法律、法规和省监狱管理局《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法（试行）》
4.3  乙方不得以任何理由拒绝当地建设行政主管部门或其委托的执法监督机构对乙方进行不良行为评定。
4.4  乙方不得以任何理由拒绝当地建设行政主管部门或其委托的执法监督机构对乙方不良行为进行查实和行政处罚。
4.5  乙方不得以任何理由拒绝甲方及其工作人员对工程进行检查，并配合检查，如实提供各种相关资料。
4.6  乙方不得以任何理由拒绝甲方对乙方存在的监狱工程施工企业不良行为进行查实和处罚。
5 双方约定 
本协议由协议双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由协议双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。 
6  协议法律效力 
本协议作为（工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。 
7  协议生效 
本协议自协议双方当事人签署之日起生效，至协议工程保修期结束之日后失效。 
甲 方： 广东省女子监狱（公章）          乙 方：（公章） 
法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字） 
联系电话：020-87413365                  联系电话：              
年    月    日                         年    月    日 
附件四
不转包、不非法分包承诺书
广东省女子监狱：
   我单位积极参加工程投标，在施工过程中，我单位愿意服从当地建设行政主管部门的管理以及贵局关于项目工程监督管理，派出我单位自身的施工管理班子，以强有力的技术力量组织本单位职工进行本工程的施工。
    一旦发现有任何形式的转包或非法分包施工现象，经查实认定，我单位同意对提交的工程保证金被没收，承担监狱发布招标公告、签订施工合同、广东省监狱管理局法律顾问声明、广东省监狱管理局法律顾问通报函所列明的法律后果。 
    特此承诺！
                                      承诺单位：
                                                              年   月    日
附件五
承担违约责任承诺书
广东省女子监狱：
我公司经过参加工程招投标，并最终确定我公司为中标单位。贵单位在招标文件中有明确规定要求不得转包、非法分包。如在施工过程中，存在转包、非法分包等违反招标文件规定的情形，我公司将对此进行整顿，为保障工程质量，我公司郑重向贵局承诺：
我公司除严格遵守贵单位对外发布招标文件、签订施工合同、广东省监狱管理局法律顾问声明、广东省监狱管理局法律顾问通报函所列明的法律后果外，我公司还向贵单位承诺如工程质量达不到合同约定的标准，我公司赔偿因此给贵单位造成的损失(按质检等相关部门确认的实际损失)并承担使本工程达到合格质量全部费用。
特此承诺！
                                     承诺单位： 
                                                          年    月    日         
附件六
狱内基建施工监管安全协议书
　　甲方：广东省女子监狱
　　乙方：
　　乙方为甲方工程（项目）的承建方。为确保工程（项目）顺利进行，同时进一步加强施工期间施工人员、车辆、机械设备以及围蔽区域管理，切实维护监狱监管安全，甲、乙双方达成协议。现将有关事项分列如下：
　　一、甲方义务
　　1、及时为乙方施工人员办理进出监管区相关手续。
　　2、按时、按要求带领乙方施工人员进出监管区。
　　3、严格检查乙方施工现场安全管理工作，发现安全隐患和管理漏洞的，及时予以制止和纠正。
　　4、与乙方施工人员保持沟通，为乙方施工提供必要支持，确保施工进度如期进行。
　　二、乙方义务
　　1、所有施工人员必须严格遵守法律法规和监狱管理制度，主动接受监狱管理、检查。乙方应对施工人员认真开展监狱安全管理教育，切实提高施工人员安全意识和法律意识。
　　2、所有施工人员必须办理进出监门审批手续，并如实向监狱申报个人身份信息。人员和车辆进入监门时，应主动接受监门警察安检，办理登记和押证、换证手续，不得私自携带通讯工具、现金、毒品、火机等违禁品进入监管区。
　　3、施工人员应严格按照监狱规定的时间、路线在监狱警察陪同下进出监管区，严禁私自离开施工区域和在监管区内随意走动，严禁私自与罪犯接触，严禁为罪犯传递口信或通讯工具、现金、毒品、信件等物品。
　　4、施工车辆应停放在监狱指定地点，停车后及时熄火、拔出点火钥匙、锁好驾驶室和车门。所有施工车辆和其他大型机械设备不得在监管区内过夜，由于特殊情况确需过夜的，必须经监狱同意，并拆掉电瓶、锁好驾驶室和车门、将钥匙交警察保管。
　　5、施工器材、设备、物料等应在监狱指定位置摆放，建筑废料及时清理出监管区。
6、乙方应确定专人为施工现场管理责任人，负责加强现场监管，发现异常情况及时向监狱有关部门报告。
三、违约责任
　　1、自本协议签订之日起10日内，乙方应向甲方一次性缴纳施工监管安全押金：施工合同工程造价不足1亿元的，安全押金为2万元（银行转账方式）。
　　2、乙方未履行本协议约定的义务，甲方有权扣除一定数量的安全押金：
　　（1）施工人员不配合监门警察安检、办理登记手续的，或未按监狱规定时间、路线进出监管区，私自离开施工区域和在监管区内随意走动的，第一次给予警告；同一施工单位第二次发生上述情形的，扣罚安全押金1000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
　　（2）施工人员私自携带通讯工具、现金等违禁品进入监管区的，第一次扣罚安全押金3000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
　　（3）施工人员私自与罪犯接触，为罪犯传递口信或通信工具、现金、信件等物品的，第一次扣罚安全押金5000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
　　（4）施工车辆进入监管区域未停放在监狱指定地点，或停车后未及时熄火、拔出点火钥匙、锁好驾驶室和车门的，或因特殊情况，施工车辆和其他大型机械设备在监管区过夜，未拆除电瓶、锁好驾驶室和车门的，第一次扣罚安全押金10000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
　　（5）施工单位未将施工器材、设备、物料摆放在监狱指定位置的，第一次给予警告；同一施工单位第二次发生上述情形的，扣罚安全押金2000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
　　3、押金扣除后，乙方须在五个工作日内补齐金额。
　　4、乙方同一施工人员违反本协议三次以上，情节严重的，甲方有权拒绝其进入监管区，乙方应当与其解除劳动关系。构成违法犯罪的，移交司法机关依法处理。
　　5、乙方违反本协议，安全押金累计被扣除5万元以上，情节严重的，甲方有权单方解除协作合同。
    6、甲方无正当理由不及时为乙方施工人员办理相关手续致使施工进度延缓的，根据甲方内部管理规定对相关责任人员予以严肃处理。
　　本协议有效期：自签订之日起至工程（项目）结束。
　　
　　甲方：  广东省女子监狱                   乙方：
　　日期：                                   日期：
　　
附件七
安全承诺书
广东省女子监狱：
　　经对贵单位招标工程投标，最终确认我司为贵单位工程中标单位。经与贵单位沟通，知悉本工程特殊性，如未严格执行监狱管理的规定、把握施工过程中安保措施，容易引发监管安全事故，从而造成单位管理及社会治安的不稳定。
　　 鉴于此，我司为保障工程的顺利开展和监狱的安保管理，我司现向贵单位自愿缴纳施工监管安全押金元（￥） 20000 元整，此安全押金用于保证我司将贯彻履行施工过程中的安保责任。如在施工过程中发生违反《狱内基建施工监管安全协议书》所约定的相关监管安全管理规定，贵单位可按约定额度扣罚上述安全押金；如我司施工完毕且竣工验收后未发生违反《狱内基建施工监管安全协议书》所约定的相关监管安全管理规定的，由贵单位无息一次性返还我司。
特此承诺！
安全押金转入如下单位：
收款单位：
账    号：
开 户 行： 
                                         承诺人：
                                              年   月   日
第六章 响应文件格式
广东省政府采购

响应文件
（正本/副本）
项目名称： 
项目编号： 
报价供应商（服务商）名称：                
日期：    年      月      日
第一部分 自查表
资格性审查自查表
	序号
	审查内容
	自查结论
	证明材料
对应页码

	1
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	4
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	5
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	6
	本项目的特定资格要求
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	7
	本项目的特定资格要求
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	8
	本项目的特定资格要求
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页


注：1、上表内容将作为报价人资格性审查的重要内容之一，报价人必须严格按照上表所列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性审查证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致报价无效。2、报价人根据自查结论在对应的□打“√”。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

符合性审查自查表
	序号
	审查内容
	审查标准
	自查结论
	证明材料
对应页码

	1
	报价函(原件)
	按对应格式文件填写、签署、盖章
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	2
	法定代表证明书或授权委托书(原件)
	按对应格式文件签署、盖章
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	3
	报价要求
	首轮报价是固定价且是唯一的，首轮报价未超出最高限价。
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	
	
	报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，磋商小组有权要求报价人在规定时间内提供书面说明或提供相关证明材料，否则视为无效报价。
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	
	
	磋商文件不接受提交备选方案。
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	4
	响应文件的完整性
	响应文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	5
	招标代理服务费支付承诺书
	已按磋商文件要求提交招标代理服务费支付承诺书
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	6
	磋商有效期
	磋商截止日起90天
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页

	7
	其他
	法律、法规和磋商文件规定的其他报价无效情形
	□通过
□不通过
	见响应文件
第（）页


注：1、上表内容将作为报价人符合性审查的重要内容之一，报价人必须严格按照上表所列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性审查证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致报价无效。2、报价人根据自查结论在对应的□打“√”。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

商务评审自查表
	序号
	评审分项
	证明材料对应页码

	1
	
	见响应文件（）页

	2
	
	见响应文件（）页

	3
	
	见响应文件（）页

	4
	
	见响应文件（）页

	5
	
	见响应文件（）页

	6
	
	见响应文件（）页

	7
	
	见响应文件（）页

	8
	
	见响应文件（）页

	9
	
	见响应文件（）页

	…
	
	


注：报价供应商（服务商）应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日
技术评审自查表
	序号
	评审分项
	证明材料对应页码

	1
	
	见响应文件（）页

	2
	
	见响应文件（）页

	3
	
	见响应文件（）页

	4
	
	见响应文件（）页

	5
	
	见响应文件（）页

	6
	
	见响应文件（）页

	7
	
	见响应文件（）页

	8
	
	见响应文件（）页

	9
	
	见响应文件（）页

	…
	
	


注：报价供应商（服务商）应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日
第二部分 资格文件
报价函
致：广东远东招标代理有限公司
依据贵方采购项目名称（项目编号：) 的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商（服务商）名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。
自查表
资格文件
商务文件
技术文件
报价文件
在此，我方声明如下：
同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。
磋商有效期为递交响应文件之日起  天，成交人磋商有效期延至合同验收之日。
我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
我方是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人或采购代理机构。
我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
我方同意按磋商文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
备注：本报价函内容不得擅自删改，否则视为无效报价。
地址：                           电话：     
传真：                           电子邮件：
开户银行：                           
帐号：                               
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：         
日期：                                   
关于资格的声明函
致：广东远东招标代理有限公司
关于贵方采购  （项目名称） （项目编号：      ），本单位愿意提交响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格声明函》）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格声明函》）

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格声明函》）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：
合同包1(广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（注：采购人或采购代理机构将在评审时，从以上两个网站查询供应商信用记录，并在网站下载打印供应商的信用信息查询记录，由采购人或采购代理机构确认并存档，对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为的主体，依法拒绝其参与政府采购活动。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。）。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

(3)供应商须具备以下资质条件之一：

①具备承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级(或以上) 资质；
②同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级(或以上) 资质，以及钢结构工程专业承包三级(或以上) 资质。

(4)具有有有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

(5)拟担任本工程项目负责人为二级或以上注册建造师( 建筑工程或机电工程专业) ，且持有有效期内的安全生产考核合格证(B类) ,或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，投标时需提交证书及投标截止时间前3个月(2022年2-5月)，投标单位为其缴纳的社保证明文件复印件。

(6)拟派的专职安全员须具有有效期内的安全生产考核合格证(C 类) ，或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，项目负责 人和安全员不得为同一人。投标时需提交证书及投标截止时间前3个月(2022年2-5月) ，投标单位为其缴纳的社保证明文件复印件。

注：①资质内容按照建市[2014]159 号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别 及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市 [2015]154号)、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226 号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建办市函〔2020〕334 号) 的要求设置。

②项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责 人，项目负责人和安全员不得为同一人。

(7)本项目不接受联合体投标。

(8)在以往监狱工程项目中，存在不良行为记录(违约) 被招标人拒绝投标的供应商，不得参与 本项目投标(详见附件 1) 。

本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

法定代表人证明书和法定代表人授权委托书
法定代表人证明书
致：广东远东招标代理有限公司
           同志，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。
本证明书有效期与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
日期：    年    月    日
附法人身份证粘贴处（正反面）

法定代表人授权委托书
致：广东远东招标代理有限公司
我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（报价供应商（服务商）名称）的法定代表人，现授权委托　　　  　　　　　   　　　（被授权人姓名、职务）为我公司授权代表，以本公司的名义参加（项目名称、项目编号）的报价活动以及处理与之有关的一切事务。
本授权委托书自法定代表人签字之日起生效，被授权人（报价供应商（服务商）授权代表）无转委托权限。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人（签字）：
签发日期：   年   月   日

退还磋商保证金说明（如有）
广东远东招标代理有限公司:
我方为广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目” （项目编号：GDYD220697）提交的报价保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：
	保证金提交方式
	□银行转账      □银行汇票

	开 户 人 名 称
	

	开  户  银  行
	

	银  行  账  号
	

	总    金    额
	

	联系人
	

	联系电话（手机）
	


注：银行汇款底单复印件（加盖报价人公章）或由采购代理机构出具的报价保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在报价截止时间前提交。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

磋商保证金凭证（如有）
致：广东省女子监狱/ 广东远东招标代理有限公司 
本单位已按广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目”（招标编号：GDYD220697）的磋商文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。
本单位报价保证金的汇款情况：（详见附件－报价保证金进帐单）
汇出时间：    年    月    日；
汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），
汇款帐户名称：  （必须是报价时使用的帐户名）   
帐    号：      （必须是报价时使用的帐号）     
开户银行：    省    市                         
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
报价保证金退回时，请按上述资料退回。
（单位公章）
二O一   年 月 日
单位名称：           
单位地址：           
联系人：                   
单位电话：                 联系人手机：              
	（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖报价人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）


附：我方报价保证金汇款凭证
。
政府采购报价担保函（如有）
（若用银行转账、电汇等方式交纳磋商保证金，可不递交该报价担保函）
致：广东远东招标代理有限公司
鉴于               （以下简称“报价供应商（服务商）”）拟参加“（项目名称）”项目编号：     （以下简称“本项目”）的报价，根据本项目磋商文件，供应商（服务商）参加报价时应向你方交纳磋商保证金，且可以报价担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商（服务商）的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：
保证责任的情形及保证金额
在报价供应商（服务商）出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
成交后报价供应商（服务商）无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
磋商文件规定的报价供应商（服务商）应当交纳保证金的其他情形。
我方承担保证责任的最高金额为人民币     元（大写            ），即本项目的磋商保证金金额。
保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。（必须包含本项目磋商文件中规定的磋商截止日起的磋商有效期，即不得少于90天）
承担保证责任的程序
你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明报价供应商（服务商）发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代报价供应商（服务商）向你方支付磋商保证金。
保证责任的终止
保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
免责条款
依照法律规定或你方与报价供应商（服务商）的另行约定，全部或者部分免除报价供应商（服务商）磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
因你方原因致使报价供应商（服务商）发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
因不可抗力造成报价供应商（服务商）发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章） 
日期：  年   月   日
招标代理服务费支付承诺书
致：广东远东招标代理有限公司
我单位在贵司代理的                     (招标编号：           )招标中若获成交，我们保证在领取成交通知书原件的同时按竞争性磋商文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行帐号，一次性支付成交服务费和评标专家费。

特此承诺。

报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日
第三部分 商务文件

报价供应商（服务商）概况
报价供应商（服务商）情况介绍表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	
	占地面积
	

	
	职工总数
	
	建筑面积
	

	
	资产情况
	净资产
	
	固定资产原值
	

	
	
	负债
	
	固定资产净值
	

	财务状况
	年度
	主营收入
	收入总额
	利润总额
	净利润
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
上表内容可以采用文字描述（企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等）或图片描述（经营场所、主要经营项目等）。
报价供应商（服务商）提供2021年度财务报告（或最新年度财务报表）的复印件（加盖公章）。
如报价供应商（服务商）此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日
同类项目业绩
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额
	完成时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
类似业绩为:通过依法公开招标工程或政府采购的业绩, 需提供合同复印件加盖公章。

以上业绩证明文件需提供中标通知书或免招标相关证明、合同及业绩所属的业主名称、地址、 联系人及联系电话,采购人后期有权对此进行抽查。

报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

其它重要事项说明及承诺
说明：《商务评审表》中要求提供的其他材料。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

商务条款响应一览表
	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价供应商（服务商）、合格的服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价供应商（服务商）的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	磋商有效期：磋商有效期为自递交响应文件起至确定正式成交人止不少于  天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	5
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	6
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	7
	工期：
	
	

	8
	满足对服务的各项要求，在     设有已注册（或合作代理）的服务营业性机构
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购人以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 
对于上述要求，如报价供应商（服务商）完全响应，则在“是否响应”栏内打“√”；对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
本表内容不得擅自修改。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日
中小企业声明函
中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

    本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号） 的规定，本公司     （联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者： 服务全部由 符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接） 企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为__________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接） 企业为（企业名称） ，从业人员           __________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：__________________ 日 期： __________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
     日期：  年   月   日

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
     日期：  年   月   日

《商务条件响应表》

	序号
	参数性质
	磋商文件规定的商务条件
	响应文件响应的具体内容
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	


说明：

1. “磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值；内容如有缺漏，缺漏项视同完全符合招标要求。

3.参数性质栏标注“★” 、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有） ，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写： 优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。 5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

 报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
     日期：  年   月   日

第四部分 技术文件

技术条款响应表
	序号
	磋商文件技术要求
	报价文件技术实际情况
	偏离情况说明（无偏离/正偏离/负偏离）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	…
	
	
	


注：
报价供应商（服务商）必须对应磋商文件“用户需求书”中服务条款的各条目号内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同完全符合招标要求。
报价供应商（服务商）响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
本表内容不得擅自修改。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日
拟任管理及服务人员情况
	职责
分工
	姓名
	现职务
	持何种资格证书
	发证时间
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业
工龄

	总负责人
	
	
	
	
	
	
	

	其他主要服务人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：必须提供上述人员在报价供应商（服务商）购买社保的证明文件。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

主要设备一览表
	设备名称
	规格型号
	数量
	出厂日期
	设备原值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：按《技术评审表》中要求提供设备的相关证明文件。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	


注：可根据项目实际情况增加表格栏。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

组织实施方案
报价供应商（服务商）应按磋商文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，磋商小组可视为报价供应商（服务商）履约能力不足或响应不全。组织实施方案的内容应包括：
对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）
针对本项目的组织实施方案
进度计划和保证项目完成的具体措施
项目整体验收计划
报价供应商（服务商）认为必要的其它内容。
报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

第五部分 报价文件

首轮报价一览表
项目名称：           

项目编号：             子包号：
报价总价：________元人民币（其中绿色施工安全防护措施费：     元人民币；暂列金额：        元人民币）

报价工期（日历天）：________天

承包方式：_______________
工程质量标准：_____________
保修期限：_______________
委派的项目负责人姓名： ______，技术职称：________
安全员姓名：___________
注：1) 报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于报价免费的项目必须标明“免费”。

中标综合价即为磋商文件招标控制价（含单价和总价）×（1-报价下浮率）

报价供应商（服务商）名称（加盖公章）：
报价供应商（服务商）法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日

报价明细表（首次报价）

	报价汇总表

	工程名称：广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目
	
	第 1 页 共 1 页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中: （元）

	
	
	
	暂估价
	绿色施工安全防护措施费
	暂列金额
	规费

	1
	广东省女子监狱罪犯伙房临时设施项目
	
	
	45348.41
	60343.37
	

	1.1
	建筑工程
	
	
	43206.2
	57723.81
	

	1.2
	安装工程
	
	
	2142.21
	2619.56
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	45348.41
	60343.37
	

	注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
	
	

	
	
	表-02


	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：建筑工程
	     标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	拆除工程
	
	

	1.2
	土方工程
	
	

	1.3
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	1.4
	门窗工程
	
	

	1.5
	金属结构工程
	
	

	1.6
	装饰工程
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 1 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	011601001002
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:现有实心砖墙

2.砌体材质:200砖墙
	m3
	16.8
	
	
	

	2
	011605002002
	立面块料拆除（内1、内2）
	1.饰面材料种类:清理原有面层（瓷片）

2.部位:二层通道内墙面
	m2
	52.25
	
	
	

	3
	011605001003
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:砂浆结合层

2.饰面材料种类:剔除原有块料面层（地砖）至结构层

3.部位:首层配餐间、二层米仓换花纹钢板处
	m2
	177.55
	
	
	

	4
	011610002001
	金属门窗拆除
	1.金属门窗拆除
	m2
	3.96
	
	
	

	5
	011602001001
	混凝土构件拆除
	1.构件名称:拆除现有砼平台

2.拆除构件的厚度或规格尺寸:0.8m高
	m3
	9.36
	
	
	

	6
	010103002003
	余方弃置
	1.废弃料品种:拆除废料外运

2.运距:20km
	m3
	31.49
	
	
	

	
	
	拆除工程合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	土方工程
	
	
	
	
	
	

	7
	010101003002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:详见现场实际勘察情况

2.挖土深度:2m 内

3.弃土运距:20km
	m3
	31.62
	
	
	

	8
	010103002002
	余方弃置
	1.废弃料品种:余土弃置

2.运距:20km
	m3
	21.37
	
	
	

	
	
	土方工程合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	9
	010501001002
	垫层
	1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C15
	m3
	2.47
	
	
	

	10
	010502001001
	矩形柱
	1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C25细石砼

3.钢柱柱脚砼包裹
	m3
	0.74
	
	
	

	11
	010507007001
	钢柱底梁
	1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.15
	
	
	

	12
	010501002002
	带形基础
	1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.79
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 2 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	13
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内
	t
	0.094
	
	
	

	14
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内
	t
	0.404
	
	
	

	15
	010507005002
	扶手、压顶
	1.窗台压顶

2.混凝土种类:商品砼

3.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.59
	
	
	

	16
	010501006002
	现浇混凝土平台（地3）
	1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:300厚C30混凝土面层，分块捣制密实

3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)
	m3
	15
	
	
	

	17
	010507004002
	台阶
	1.踏步高、宽:踏步长2400mm，踏步宽300mm，踏步高120mm

2.新建砖砌台阶
	m3
	0.86
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	
	

	18
	010807001003
	铝合金推拉窗
	1.窗代号及洞口尺寸:C3030、C2430、C3630、C2530

2.框、扇材质:110系列深灰蓝色磨砂框，型材厚度满足设计要求

3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
	m2
	45.3
	
	
	

	19
	010807001004
	铝合金固定窗
	1.窗代号及洞口尺寸:C2415

2.框、扇材质:110系列深灰蓝色磨砂框、型材厚度满足设计要求

3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
	m2
	14.4
	
	
	

	20
	010802001004
	不锈钢推拉门
	1.门代号及洞口尺寸:2400mm*2500mm

2.甲方提供不锈钢推拉门
	m2
	24
	
	
	

	21
	010802001005
	不锈钢折叠门
	1.门代号及洞口尺寸:2400mm*3000mm（单边折叠）

2.新建304不锈钢折叠门（不锈钢厚度2mm）
	m2
	7.2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	22
	010802001006
	不锈钢双开门
	1.门代号及洞口尺寸:1500mm*2200mm

2.新建304不锈钢双开门（不锈钢厚度2mm）
	m2
	6.6
	
	
	

	
	
	门窗工程合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	

	23
	040901008001
	植筋
	1.材料规格:螺纹钢Ф30（化学植筋）

2.植入深度:植入原砼柱，深度满足设计要求
	根
	40
	
	
	

	24
	040901008002
	植筋
	1.材料规格:螺纹钢Ф14

2.植入深度:植入原砼柱，深度满足设计要求

3.部位:钢柱底梁钢筋锚入原砼柱
	根
	4
	
	
	

	25
	040901008003
	植筋
	1.材料规格:螺纹钢Ф20

2.植入深度:植入原砼柱，深度满足设计要求

3.部位:钢柱底梁钢筋锚入原砼柱
	根
	5
	
	
	

	26
	040901008004
	植筋
	1.材料规格:螺纹钢Ф22

2.植入深度:植入原砼柱，深度满足设计要求

3.部位:钢柱底梁钢筋锚入原砼柱
	根
	5
	
	
	

	27
	040901010001
	普通螺栓
	1.材料种类:植筋顶部用双螺帽紧固

2.材料规格:满足设计要求
	套
	40
	
	
	

	28
	040901010002
	高强螺栓
	1.材料种类:摩擦型高强螺栓M30

2.部位:柱顶与钢网架连接处
	套
	20
	
	
	

	29
	010603001001
	实腹钢柱（GZ1、GZ2）
	1.柱类型:焊接H型钢柱（H450*250*8*14)

2.钢材品种、规格:Q345B

3.含柱脚板、柱顶钢板、抗剪键等

4.探伤要求:满足设计要求

5.防火要求:满足设计要求
	t
	2.541
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	30
	010601001001
	钢网架(GWJ25.20)
	1.钢材品种、规格:Q345B

2.钢网架（φ102*6.0镀锌钢管，φ45*3.0镀锌钢管)

3.其他:详见图纸与设计要求

4.探伤要求:满足设计要求

5.防火要求:满足设计要求
	t
	1.832
	
	
	

	31
	010601001002
	钢系杆（XG1)
	1.钢材品种、规格:Q235B

2.钢系杆（φ45*3.0镀锌钢管、φ32*2.5镀锌钢管）

3.其他:详见图纸与设计要求

4.探伤要求:满足设计要求

5.防火要求:满足设计要求
	t
	0.443
	
	
	

	32
	010606001001
	钢支撑（SC1、ZC1)
	1.钢材品种、规格:HPB300张紧圆钢

2.水平支撑（SC1）φ25mm圆钢、柱间支撑（ZC1)φ25mm圆钢

3.其他:详见图纸与设计要求

4.探伤要求:满足设计要求

5.防火要求:满足设计要求
	t
	0.724
	
	
	

	33
	010606002001
	钢檩条(LT）
	1.钢材品种、规格:Q345B

2.屋面檩条（LT）C200*70*20*2.5

3.其他:详见图纸与设计要求

4.探伤要求:满足设计要求

5.防火要求:满足设计要求
	t
	4.185
	
	
	

	34
	010606001002
	钢拉条(ZLT、XLT、CG)
	1.钢材品种、规格:HPB300圆钢

2.直拉条（ZLT)φ12圆钢、斜拉条（XLT）φ12圆钢、CGφ12圆钢，外套φ32*2.5钢管

3.其他:详见图纸与设计要求

4.探伤要求:满足设计要求

5.防火要求:满足设计要求
	t
	0.237
	
	
	

	35
	010606001003
	钢支撑（YC)
	1.钢材品种、规格:Q235B

2.隅撑(YC)L50*5.0mm角钢（M12）

3.其他:详见图纸与设计要求

4.探伤要求:满足设计要求

5.防火要求:满足设计要求
	t
	0.189
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	36
	011407005001
	金属构件刷防火涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:薄型防火涂料加氟碳面漆2遍
	m2
	454.72
	
	
	

	37
	011407005002
	金属构件刷防锈涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:无机富锌底漆2遍(漆膜厚度70um)加环氧云铁中间漆2遍(漆膜厚度110um)
	m2
	454.72
	
	
	

	38
	010607004002
	金属网栏（窗防护网）
	1.2.5厚50*25方钢，水平长度每1.8m设立樘

2.边框及立柱型钢品种、规格:φ16圆钢，水平间距@110mm，垂直间距@600mm

3.防护网均新涂防锈漆二道，外刷银漆一道
	m2
	59.7
	
	
	

	39
	011503001003
	不锈钢围栏2
	1.栏杆高度:1200mm

2.其他:补充大样

3.扶手材料种类、规格:D60*1.2不锈钢（304）扶手

4.栏杆材料种类、规格:D60*1.2不锈钢（304）立杆，D40*1.2不锈钢（304）横管，D25*0.5不锈钢（304）立管@500间距
	m
	10.4
	
	
	

	40
	011503001004
	不锈钢围栏1
	1.栏杆高度200mm

2.扶手材料种类、规格:D60*1.2不锈钢（304）横管

3.栏杆材料种类、规格:D40*1.2不锈钢(304)立管@800
	m
	221.2
	
	
	

	41
	010607005002
	砌块墙钢丝网加固（外1）
	1.新建墙体外侧

2.材料品种、规格:满挂16~18号铁丝网，网格30*30
	m2
	24.7
	
	
	

	
	
	金属结构工程合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	装饰工程
	
	
	
	
	
	

	42
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖，强度等级MU10

2.基础类型:200厚砖墙

3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
	m3
	4.35
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 6 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	43
	040203007001
	路面硬底化
	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥砼路面面层

2.150mm厚6%水泥石粉垫层

3.原水泥混凝土面层刨磨
	m2
	31.61
	
	
	

	44
	011201001003
	墙面一般抹灰（内1）
	1.刷素水泥浆一遍（内掺水重5%的108胶）

2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 WP M5水泥石灰砂浆分两次抹平

3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：2水泥砂浆

4.部位:二层通道内墙面1.20m高以上
	m2
	20.1
	
	
	

	45
	011406001003
	抹灰面油漆（内1）
	1.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平

2.2厚面层耐水腻子刮平

3.油漆品种、刷漆遍数:喷刷白色A级无机涂料二遍（燃烧性能等级A级）
	m2
	20.1
	
	
	

	46
	011204003002
	块料墙面（内2）
	1.墙体类型:内墙

2.面层材料品种、规格、颜色:300*600啡色内墙砖饰面，5厚WP M25水泥砂浆加水重20%的白乳胶镶贴

3.2厚专用配套粘胶剂（背胶）一遍

4.刷素水泥浆一遍（内掺水重5%的108胶）

5.部位:二层通道内墙面1.20m高以下
	m2
	32.15
	
	
	

	47
	011204003003
	块料墙面（内3）
	1.墙体类型:内墙

2.面层材料品种、规格、颜色:300*600白色内墙砖饰面，5厚WP M25水泥砂浆加水重20%的白乳胶镶贴

3.2厚专用配套粘胶剂（背胶）一遍

4.刷素水泥浆一遍（内掺水重5%的108胶）

5.部位:新建墙体内侧
	m2
	29.64
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 7 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	48
	011207001001
	不锈钢墙面（内4）
	1.清洁原有面层（瓷片）

2.面层材料品种、规格、颜色:满铺1.2厚304不锈钢，不锈钢墙板钉子固定，间距500

3.耐候胶填缝找平处理

4.部位:粗加工间、炒菜间、蒸饭间、洗米区
	m2
	274.5
	
	
	

	49
	011204003001
	外墙贴砖（外1）
	1.面层材料品种、规格、颜色:95*45浅米黄色外墙砖饰面

2.5厚WP M25水泥砂浆加水重20%的白乳胶镶贴，WP M20水泥砂浆勾缝擦缝

3.2厚专用配套粘胶剂（背胶）一遍

4.部位:新建墙体外侧
	m2
	24.7
	
	
	

	50
	011201001001
	墙面一般抹灰（外1）
	1.墙体类型:新建墙体外侧

2.刷素水泥浆一遍（内掺水重5%的108胶）

3.底层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥石灰砂浆分两次抹灰
	m2
	24.7
	
	
	

	51
	010903002001
	墙面涂膜防水（外1）
	1.新建墙体外侧

2.防水膜品种:1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料
	m2
	24.7
	
	
	

	52
	011102001001
	石材楼地面（地1）
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15干硬性水泥砂浆

2.结合层厚度、砂浆配合比:2厚素水泥面（撒适量清水）

3.面层材料品种、规格、颜色:40厚600*600哑光面麻石，水泥浆擦缝

4.酸洗、打蜡要求:面层抛光打磨
	m2
	160.55
	
	
	

	53
	011101001002
	水泥砂浆面（地2、地3）
	1.清理原有面层

2.素水泥浆遍数:一道

3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20水泥砂浆抹面，表面压出防滑条

4.部位:室外平台、坡道
	m2
	301.86
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 8 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	54
	010501001003
	级配碎石垫层（地3）
	1.300厚级配碎石垫层碾实

2.基础碾压夯实，每层不大于300mm

3.部位:新建平台
	m3
	15
	
	
	

	55
	011101001001
	台阶水泥砂浆面层（地2）
	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20水泥砂浆抹面，表面压出防滑条
	m2
	3.6
	
	
	

	56
	011502007001
	橡胶防撞条
	1.线条材料品种、规格、颜色:60*60橡胶防撞条用自攻螺丝固定

2.详见图集05J927-1（5/40）

3.位置:加宽平台、柱阳角位
	m
	56.65
	
	
	

	57
	010607003001
	铝塑屋面板
	1.50*50方钢骨架，间距500mm

2.加设一道方钢与防护网可靠连接

3.满铺5厚灰色铝塑板

4.部位:首层新建墙体顶棚
	m2
	45.77
	
	
	

	58
	011302001001
	吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨标准骨架（D50）

2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板面层

3.部位:首层新建墙体顶棚
	m2
	45.77
	
	
	

	59
	010606007001
	花纹钢板地面
	1.钢材品种、规格:满铺2厚花纹钢板地面，面层与现有地面持平

2.部位:二层米仓入口
	m2
	17
	
	
	

	60
	010901002001
	压型钢板屋面
	1.型材品种、规格:双层夹岩棉浅灰色压型钢板屋面（0.426+100+0.426厚）
	m2
	629.2
	
	
	

	61
	010901003001
	采光板屋面
	1.阳光板品种、规格:波形采光板（1.5厚FRP板）
	m2
	81
	
	
	

	62
	010902007001
	屋面天沟、檐沟
	1.尺寸:300mm宽200mm高

2.材料品种、规格:2mm304不锈钢板天沟
	m2
	18.34
	
	
	

	
	
	装饰工程合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 9 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	63
	粤011701009002
	单排钢脚手架
	1.搭设高度:10m内

2.部位:新建钢结构雨棚
	m2
	383.24
	
	
	

	64
	粤011701010002
	满堂脚手架
	1.搭设高度:10.4m

2.部位:新建钢结构雨棚
	m2
	603.88
	
	
	

	65
	粤011701012001
	活动脚手架
	1.搭设部位:墙面修缮

2.墙柱面活动脚手架
	m2
	425.55
	
	
	

	66
	粤011701010003
	满堂脚手架
	1.搭设高度:3.9m

2.搭设部位:2层米仓天棚、新建铝扣板吊顶
	m2
	309.59
	
	
	

	67
	011702001001
	基础
	1.基础类型:基础垫层模板
	m2
	4.94
	
	
	

	68
	011702001002
	基础
	1.基础类型:条形基础模板
	m2
	37.05
	
	
	

	69
	011702025001
	其他现浇构件
	1.构件类型:窗台压顶模板
	m2
	5.93
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率

(%)
	金额

(元)
	调整费率

(%)
	调整后金额

(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	19
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%

	2
	WMGDZJF00001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%

	3
	011707002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	GGCSF0000001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	57723.81
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	0.00
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	—

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表—12


	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	030412002001
	LED工矿灯
	1.名称:LED工矿灯

2.规格:100W,φ320,带吊杆带防尘罩

3.安装形式:吊杆安装
	套
	20
	
	
	

	2
	030404033001
	工业摇头壁扇
	1.名称:工业摇头壁扇

2.规格:250W，φ750

3.安装方式:壁装，距地1.8m
	台
	6
	
	
	

	3
	030404035001
	二三孔带开关插座
	1.名称:二三孔带开关插座

2.规格:86型 10A安全型（带防溅水盒）

3.安装方式:暗装，距地1.4m
	个
	4
	
	
	

	4
	030404034001
	三位开关
	1.名称:三位开关

2.规格:10A  86型

3.安装方式:暗装，距地1.4m
	个
	1
	
	
	

	5
	030411006001
	接线盒
	1.名称:接线盒

2.规格:86型

3.安装形式:明装

4.其他:符合设计及施工规范要求
	个
	20
	
	
	

	6
	030411006002
	开关插座盒
	1.名称:开关插座盒

2.规格:86型

3.安装形式:暗装

4.其他:符合设计及施工规范要求
	个
	4
	
	
	

	7
	030404017001
	照明配电箱AL1
	1.名称:照明配电箱AL1

2.规格:Pe = 6.5 kW，kx =0.8，，Pjs = 5.2kW，CosΦ=0.85，ljs =10A

3.端子板外部接线材质、规格:含箱内所有元件

4.安装方式:暗装，安装高度1.5m

5.其他:符合设计及施工规范要求
	台
	1
	
	
	

	8
	030408001001
	电力电缆 ZRYJV-5*10mm2
	1.名称:电力电缆ZRYJV-5*10mm2

2.型号:ZRYJV

3.规格:5*10mm2

4.材质:铜芯

5.电压等级(kV):1KV
	m
	20
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	9
	030411004001
	管内穿线 ZRBV-2.5
	1.名称:管内穿线

2.型号:ZRBV

3.规格:2.5

4.材质:铜芯
	m
	1518.2
	
	
	

	10
	030411001002
	镀锌电线管 JDG20
	1.名称:电线管

2.材质、规格:JDG20

3.配置形式:预制框架结构配管

4.接地要求:符合设计及施工规范要求
	m
	419.54
	
	
	

	11
	030411001003
	镀锌电线管 JDG20
	1.名称:电线管

2.材质、规格:JDG20

3.配置形式:暗配

4.接地要求:符合设计及施工规范要求
	m
	37.7
	
	
	

	12
	030413002001
	凿(压)槽
	1.名称:凿槽及修补

2.规格:70mm×70mm

3.类型:砖、混凝土结构

4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补
	m
	37.7
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	13
	031302007001
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	14
	031301017001
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率

(%)
	金额

(元)
	调整费率

(%)
	调整后金额

(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	35.77
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率

(%)
	金额

(元)
	调整费率

(%)
	调整后金额

(元)
	备注

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	2619.56
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	0.00
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	—

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表—12


图纸附件（请点解查阅）


[image: image1.emf]广东省女子监狱罪 犯伙房临时设施项目图纸.rar
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