院区排污管道及化油池改造项目

采购文件

| 项目编号： | GDYD220546 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 院区排污管道及化油池改造项目 |

采购人：佛山市中医院

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

发布日期：二〇二二 年 9 月

目  录

第一部分   投标邀请函	2

第二部分   采购项目内容	6

第一节  采购项目商务要求	7

第二节  采购项目技术要求	7

第三部分   供应商须知	12

一、 重要须知事项前置表	13

二、 概念释义	14

三、 采购文件说明	16

四、 响应文件说明	17

五、 评审小组的组成及评审程序	20

六、 评审方法及标准	23

七、 确定评审结果	28

八、 质疑和投诉	29

第四部分   合同书范本	31

第五部分   响应文件格式	46

第一章  资格性文件	48

第二章  评审内容索引	55

第三章  商务部分	60

第四章  技术部分	63

第五章  价格部分	66

第六章  其它文件	62

文件包装袋封面标贴格式	69

# 第一部分  投标邀请函

投标邀请函

项目概况

院区排污管道及化油池改造项目现进入采购阶段，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参与响应，供应商应通过佛山市禅城区季华五路10号金融广场大厦17层A区（广东远东招标代理有限公司）获取采购文件，并于2022年 10 月 11 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GDYD220546

项目名称：院区排污管道及化油池改造项目

预算金额：￥338,482.97元

最高限价（如有）：￥338,482.97元

采购需求：

1、标的名称：院区排污管道及化油池改造项目

2、标的数量：一项

3、简要技术需求或服务要求：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院区排污管道及化油池改造项目 | 项 | 1 | 338,482.97 |

详细内容和要求详见《采购文件》。

4、其他：无。

合同履行期限：合同生效之日起45日历天内竣工并通过验收。

本项目不接受联合体参与。

二、申请人的资格要求

1.投标供应商应具备以下规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式（如有）填报设备及专业技术能力情况或提供承诺函。

5）供应商必须具有有效的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。

6）供应商必须具有有效的《安全生产许可证》。

7）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相 关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚 款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部 门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） 。

8）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于采购公告后在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料）。

9）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或子包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 （提供守法经营声明书）

10）本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间：2022年 9 月 23 日至2022年 9 月 29 日，每天上午8：30至12：00 ，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：佛山市禅城区季华五路10号金融广场大厦17层A区（广东远东招标代理有限公司）

方式：现场报名，详见第七点“其他补充事宜”

售价：300元（人民币）

四、响应文件提交

截止时间：2022年 10 月 11 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：佛山市中医院10号楼2楼采购组会议室

五、开标

时间：2022年 10 月 11 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：佛山市中医院10号楼2楼采购组会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

时  间：2022年 9 月 23 日至2022年 9 月 29 日止（公休节假日除外）

上午08：30-12：00；下午2：00-5：30（北京时间）

地  点：佛山市禅城区季华五路10号金融广场大厦17层A区（广东远东招标代理有限公司）

方  式：带备以下证件原件及加盖公章复印件一份现场领取（自备U 盘）：

1.《营业执照副本》；

2.授权书；

报名费：300元（不退）。

联系人：庞小姐   电话：0757-83332528   传真：0757-83332578。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：佛山市中医院

地址：广东省佛山市禅城区亲仁路6号

联系方式：0757-83067121

监督投诉电话：0757-83068460

2.采购代理机构信息

名称：广东远东招标代理有限公司

地址：佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一

联系方式：0757-83332528

3. 项目联系方式

项目联系人：张先生

联系电话：0757-83332528

九、本项目为单位自主采购，不属于政府采购范畴，不属于依法必须招标的范畴。

# 采购项目内容

- 第一节  采购项目商务要求

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目预算金额 | ￥338,482.97元（人民币叁拾叁万捌仟肆佰捌拾贰元玖角柒分） |
| 2 | 报价要求 | 1报价不得高于本项目的采购项目预算金额，否则视为无效报价，作无效响应处理。 2.本项目暂列金额为26549.96元（税后）；绿色施工安全防护措施费为36275.92元。 绿色施工安全防护措施费和暂列金额必须包含在报价中且为不可竞争费用。 3.报价货币为人民币。本工程实行总价包干（暂列金额按实结算）,报价应包括：货物及零配件的购置和安装、工程实施、施工场地勘查费、绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价（如有）、运输保险、装卸、工地管理及水电费、报验手续、材料检验费、质保期售后服务及质量保修期间的维修保养费用、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。 4.供应商应充分考虑施工期间各类可调材料的市场价格变化及可能的国家政策性调整，确定风险系数，凡是采购文件、设计图纸上标明了的、工程量清单上列明标明的、以及有关说明上有的工程部分，都必须完成，对图纸、工程量清单及说明上有的工程包含的所有内容及本采购文件涉及到的范围内的工程内容进行总承包报价。 6.各供应商应按采购文件的要求进行完整的报价，不得有缺漏项。出现漏项的，视为此费用已包含在工程量清单的其他项目中。成交供应商在合同实施过程中不能以原材料价格变动、清单漏项等原因增加任何费用。 7.结算时，按合同总价进行结算（除暂列金额和因采购人原因导致的图纸及工程量变更按实结算外，其余工程内容和价格均不予调整；变更部分的计价及结算详见施工合同）。 8.为进一步加强疫情防控工作管理，成交供应商施工人员在进场前7天须进行核酸检测，检测费用由成交供应商自行承担，并须提供检测结果交采购人办理进场登记后方能施工。 |
| 3 | 工期 | 合同生效之日起45日历天内竣工并通过验收。 |
| 4 | 工程地点 | 采购人指定地点。 |
| 5 | 材料要求 | 施工前，成交供应商须提供选用的主材、设备交由采购人确认，确认后成交供应商才能进行正式采购并提供产品合格证或材料检验报告，方能施工。 |
| 6 | 付款办法 | 1.合同款项支付阶段和比例如下： （1）合同生效且进场施工20个工作日内，采购人支付至合同价的30%（在支付至合同价的30%时，先扣除暂列金额）作为合同预付款，成交供应商按进度履行合同义务后此合同预付款抵作工程款； （2）工程竣工后，采购人在20个工作日内支付至合同价的80%(在支付至合同价的80%时，先扣除暂列金额）； （3）若施工过程中没有发生变更，工程竣工验收并提供齐竣工资料给采购人后20个工作日内，采购人凭成交供应商提供的发票支付至合同金额的97%，若施工过程中发生工程变更费用的，工程竣工验收并经采购人委托的第三方中介机构结算审核通过，成交供应商提供齐竣工资料给采购人20个工作日内，采购人凭成交供应商提供的发票支付至结算金额的97%。 （4）在工程缺陷责任期满后的20个工作日内，若无质量问题发生，采购人支付至结算总价的100%。 2.合同款项的支付方式：转账结算（银行转账）。 3.付款方：采购人；收款方：成交供应商。 4.开具发票：成交供应商收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。 5.暂列金额和因采购人原因导致的图纸及工程量变更，其工程量按实际发生结算，按照以下办法确定变更部分合同价款：1）工程量清单已有适用于变更工程的单价，按已有的综合单价结算。2）工程量清单若没有适用于变更工程的单价，按照本项目施工同期的佛山市工程造价信息，根据通过项目预算金额编制依据计算所得的单价×折扣，折扣=（成交价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额）/（项目预算金额-绿色施工安全防护措施费-暂列金额），按项目预算金额编制依据计算成本所得的单价和实际计量数量计算变更合同价款。 6.款项支付时间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。 |
| 7 | 现场踏勘 | 供应商须对项目涉及的服务范围进行现场踏勘，自行评估投标风险。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 现场踏勘期间所发生一切费用或意外均由供应商自行负责；若供应商在现场踏勘时对现场场地或设施造成损坏的，一切后果由供应商承担。 |
| 8 | 工程范围和其它要求 | 1.院区排污管道及化油池改造项目工程量清单和设计图纸范围内的施工总承包（具体详见工程量清单和图纸）。 2.为最大限度不影响医院日常工作，供应商须充分做好围蔽措施、建筑垃圾清运与施工警示标志、避免粉尘、噪音等的发生。 3.严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，严禁乱拉乱接和私接电线。 |
| 9 | 验收标准 | 1.施工所需的材料及货物须为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2.材料及货物的验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件中双方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 3.工程竣工验收标准：按照现行工程施工技术规范及工程竣工验收规范组织验收，必须达到合格或以上标准。 4.工程竣工验收合格后30个工作日内，成交供应商向采购人提交叁份完整的竣工资料（含竣工图纸）。 |
| 10 | 工程质量保修期及售后服务 | 1.工程质量保修期：为二年。 2.属于质量保证范围和内容的项目，成交供应商应在接到修理通知后24小时内派人修理。成交供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，工程质量保证期内的修理费用由成交供应商承担。 3.发生须紧急抢修事故，成交供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非成交供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。 4.在国家规定的工程合理使用期限内，成交供应商应确保工程的质量。因成交供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，成交供应商应承担损害赔偿责任。 |

## 第二节  采购项目技术要求

注：标“★”号条款为不可负偏离实质性条款，出现不响应或负偏离将做无效响应处理。

（一）基本资料

1.1项目名称：院区排污管道及化油池改造项目

1.2建设地点：佛山市中医院

1.3工程内容：院区排污管道及化油池改造项目的工程量清单、图纸上标明的,以及材料要求、说明上有的工程。

★（二）企业诚信、进粤登记要求

2.1 供应商在佛山市建筑诚信评价体系管理平台的“建筑业企业”考评等级为C级或以上（供应商须在响应文件提交佛山市建筑诚信评价体系管理平台相关网页打印件，考评等级以响应文件提交截止当天采购代理机构的现场查询结果为准）。

2.2 广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商的进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

★（三）人员投入要求

3.1 对供应商拟派项目负责人的要求

（1）拟派项目负责人应具备注册于供应商本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的电子注册证书打印件,专业为市政公用工程）；并持有有效的《安全生产考核合格证（B 证）》（广东省内或已开通网上打印的省份的供应商可提供相关企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件），在响应文件中提供上述证书复印件/网页打印件并加盖供应商公章。

（2）拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取（提供佛山市建筑诚信评价体系管理平台相关网页打印件）。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续（提供进粤企业和人员诚信信息登记平台相关网页打印件），在响应文件中提供上述证书复印件/网页打印件并加盖供应商公章。

（3）本项目拟派项目负责人可同时担任本项目技术负责人。

3.2 对专职安全人员的要求

供应商应对本项目设置专职安全员 1 名，须具有《安全生产考核合格证（C 证）》（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件），在响应文件中提供上述证书复印件/网页打印件并加盖供应商公章。

3.3 需提供供应商近期（扣除响应截止当月往前顺推6个月，即2022年 4 月至2022年 9 月）为拟派项目负责人、专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。有效的社保证明材料是指供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件并加盖供应商公章，或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载打印的打印件并加盖供应商公章，或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门终端设备打印的社保证明文件并加盖供应商公章。

（四）其他说明事项

4.1一般说明：

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（3）自然地理条件：本工程位于佛山市禅城区。

（4）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（5）工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工程内容相同）的报价应统一，如有差异，对设计变更增加项目时，增加项目的单价按最低一个报价进行结算。

（6）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在采购前及时提出，以“补遗”资料为准。

（7）供应商应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，充分考虑合理的施工方案，并作出报价。

（8）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、采购公告以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

4.2其他说明：

（1）采购人提供的工程量清单中，如附有清单说明且内容与上文说明不一致的，以采购人提供的清单说明为准。

# 第三部分   供应商须知

## 重要须知事项前置表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
|  | 响应文件的递交 | 供应商应凭以下资料递交响应文件（加盖供应商公章），否则，采购代理机构将有权拒收： - 法定代表人/负责人资格证明书 原件； - 法定代表人授权书 原件【若法定代表人亲临现场参与投标的，则不须提供】； - 法定代表人或授权代表本人身份证 原件。 |
|  | 响应文件递交数量 | - 《响应文件》密封包：一份【内含《响应文件》1份正本和4份副本】； - 唱标信封密封包：一份【内含《报价汇总表》原件1份，响应文件电子光盘/U盘1份】。 |
|  | 响应文件的制作要求及密封要求 | - 《响应文件》由资格性文件、评审内容索引、商务部分、技术部分、价格部分及其他文件共六部分组成，并将上述六部分内容装订为一册。 - 《响应文件》的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖供应商公章。 - 唱标信封必须与响应文件【正、副本】分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，每份密封文件应在封口处加盖供应商公章。“电子文档”（光盘/U盘）表面须标明供应商名称，密封于唱标信封之内。 - 所有密封文件封套正面统一按“文件包装袋封面”格式填写标贴。 |
|  | 响应有效期 | 递交响应文件截止日后90天内有效， 成交供应商的有效期延续到服务期满之日 |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |
|  | 成交资格的确认 | 成交供应商数量：1 |
|  | 成交服务费 | 1.采购代理机构代理费用的收取标准：按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）中的招标代理服务费工程类收费标准的40%执行，低于4000元的，按4000元收取。 2.成交服务费计算基数：成交金额。 3.成交服务费支付方：成交供应商 |
|  | 其他说明 | 本项目图纸中项目名称为“院区排污管道及化油池改造”，清单中项目名称为“院区排污管道及化油池改造工程”，与本项目招标文件名称“院区排污管道及化油池改造项目”是同一项目 |

## 概念释义

- 释义

  - 采购人：是指佛山市中医院。为采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同义务、验收与评价等义务。

  - 采购代理机构：是指广东远东招标代理有限公司，是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布采购文件，对采购文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任评审小组成员。

  - 佛山市：是指包括禅城区、顺德区、南海区、高明区、三水区共五个行政辖区。

  - 采购文件：是指包括项目公告、采购文件以及采购文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

  - 采购过程：是指从采购项目信息公告发布起，到成交结果公告止，包括采购文件的发布、评审、澄清等各个程序环节。

  - 实质性响应：是指符合采购文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。实质性条款包括但不限于本文件涉及的“质保期、完工期、付款方式、预算金额”及其它带“★”标注的强制响应条款。

  - 重大偏离或保留：是指影响到采购文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和参与响应供应商义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它参与响应供应商的公平竞争地位。

  - 轻微偏离: 是指响应文件能够实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他参与响应的供应商造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

  - 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

- 合格的供应商、合格的产品和服务

  - 供应商参加采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

  - 供应商在参加采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。重大违法记录指的是：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定。

各级人民政府财政部门依法对供应商作出禁止参加采购活动行政处罚决定的，在全国范围内生效。

根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，供应商若为名单上的失信被执行人，限制其从事采购业务。

  - 参与响应与报价的供应商须在中国大陆境内经政府行业主管部门合法注册登记，符合法律、法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足响应资格及相关重要要求。

  - 根据财库2007[119]号文与财办库2008[248]号文关于采购进口产品管理的有关规定，未经核准同意，供应商参与响应时必须提供本国产品，供应商以进口产品参与响应的，将作无效响应处理。

  - 采购代理机构领取采购文件的供应商进行报名登记备案，供应商经报名登记备案及递交响应文件后即成为合法的参与本项目响应的供应商。

  - 参与响应的供应商应保证提交的资料合法真实且准确有效，如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一家供应商递交两份响应文件或同一份响应文件中出现多家参与响应的供应商名称的，评审小组将按采购文件中有关无效报价的规定处理。

  - 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

  - 供应商获取了本采购文件并非意味着满足了合格、有效供应商的基本条件，一切均以评审小组共同评定确认的结果为准。

  - 不合格的供应商参与本项目的响应可认定为无效响应行为，对其提供的货物、工程和伴随服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

## 采购文件说明

- 采购文件说明

  - 本文件是采购方阐明所实施的采购项目内容、响应规约等综合性文件，采购文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件，均作为约束当事人行为的重要标准，各方当事人均应以最基本的职业道德和商业诚信履行自己应尽的责任义务。

  - 本文件的专业服务内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本采购文件约定的技术要求为准。

  - 本文件由电子文档制作，它由：市场调查邀请函、采购项目要求、供应商须知、合同书范本、响应文件格式共五部分组成。

  - 采购文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容描述为准。

  - 供应商必须认真阅读理解本采购文件的各项要求，如有任何疑问经向采购方咨询后仍无法解决，应最迟在提交首次响应文件截止之日前5天，以书面形式【包括信函或传真等（应加盖公章），下同】向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构均将以书面形式及时予以回复。

  - 采购代理机构在采购过程中，均有权要求参与响应的供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。

  - 采购过程中的一切补充文件一经确认后与主体源文件均具有同等法律效力，确认方均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合意缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

  - 采购方在没有特别要求时，只允许参与响应的供应商提供唯一最具代表性和竞争力的报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案者均作无效报价处理。

## 响应文件说明

- 原则

  - 响应文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

  - 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次采购活动而发生的一切费用。采购机构对参与响应的供应商及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。

- 响应文件的组成与制作要求

  - 响应文件由资格性文件、评审内容索引、商务部分、技术部分、价格部分及其他文件共六部分组成，具体按采购文件中第五部分“响应文件格式”的要求以A4版面统一编制。

  - 响应文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

  - 响应文件所使用的公章必须为机构公章，且与参与响应的供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

  - 《响应承诺函》、《法定代表人/法定负责人证明书》、《法定代表人/法定负责人授权书》、《守法经营声明书》、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》、《参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》的格式内容不允许擅自删改。

  - 响应文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或加盖供应商公章后方为有效。

  - 唱标信封必须与响应文件【正、副本】分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，每份密封文件应在封口处加盖供应商公章。“电子文档”（光盘）表面需标明供应商名称，密封于唱标信封之内。包装文件的封口处须加盖供应商公章或授权代表签名，每一份响应文件上应明确注明“正本”或“副本”字样。

  - 所有密封文件封套正面统一按“响应文件包装袋封面”格式填写标贴。

  - 采购机构有权拒绝接受报价的情形：以电报、电话传真形式响应；密封、数量、规格、册装不合要求或逾期提交的响应文件；不按要求提供重要物证资料；不按时交纳足额响应保证金。

- 响应报价

  - 任何报价是以参与响应的供应商可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在响应文件和合同书中未有明确列述、响应方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在报价总价之内。

  - 对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价或高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。

  - 在提交响应文件时间截止后至响应有效期截止前的任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定成交供应商的唯一依据。

  - 响应报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。

- 响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则如下：

  - 公开唱读内容与响应文件对应内容不一致，均以公开唱读内容为准。正本和副本之间内容有差异，以正本为准；

  - 报价汇总表与分项明细表或其它相关报价表的报价不一致时，均以报价汇总表为准；

  - 报价汇总表中各分项报价之和与总价不一致时，以单价修正总价；

  - 分项明细表中的单价与对应的合计价不相符时，以单价为准，修正对应的该项合计价；

  - 中文大写与小写数值标注价格不一致，以中文大写表示的报价为准；

  - 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；

  - 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评审小组审定通过方为有效；

  - 评审小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

- 响应保证金（本项目不适用）

  - 供应商须按《重要须知事项前置表》的金额要求交纳响应保证金。

  - 响应保证金可以采用银行划账、投标担保函等形式提交，交纳办法如下：

- 采用银行划账方式的，应符合下列规定：

供应商与交款人名称必须一致，非供应商缴纳的响应保证金无效且保证金应在投标截止时间前到达采购代理机构保证金账户（温馨提示：周末银行一般不办理对公业务，请提前办理）:

开户名称：广东远东招标代理有限公司佛山分公司

开户银行：广东南粤银行佛山分行

银行账号：930001230900012220

备注用途：GDYD220546保证金

供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写响应单位全称、响应单位开户银行及账号、所投项目名称，并对所填写资料的真实性和准确性负责，且与《响应保证金退付书》的收款单位名称、开户银行和账号一致。否则，有可能造成保证金退还的延误。

- 采用投标担保函提交的，应满足重要须知事项前置表的要求。（温馨提示：如果供应商无合适的担保机构选用，可选择下列办理）：

1)佛山市汇衡融资担保有限责任公司联系方式：

联系电话：林先生，13360356820

2)响应保证金保函申请流程

提交资料(供应商营业执照、采购文件)→项目审批→缴交保费→出具保函

| 保函类型 | 资料清单 | 办理时间 | 收款账号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标保函 | 营业执照 采购文件 | 下午三点前付款，当天出保函，三点后付款，隔天上午出保函。 | 开收据收款账户 户名：叶美群 账号：6214-8575-7501-7506 开户行：招商银行佛山分行营业部 开发票收款账户 户名：佛山市汇衡融资担保有限责任公司 账号：2013028709200129735 开户行：工商银行佛山汾江支行 |

  - 供应商未按要求交纳响应保证金的为无效响应，其响应文件将被拒绝接收。若为免收保证金的，则本响应保证金条款不适用，但并非说明可免除供应商义务和责任，若供应商出现以下第8.6点中响应保证金被没收的任一情况，则采购方将保留追究供应商法律责任的权利：

  - 响应保证金的退还：成交供应商的响应保证金将在其与采购人签订合同并经见证后五个工作日内予以全额无息退还；未成交的供应商的响应保证金在成交通知书发出后五个工作日内予以全额无息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后全额无息退还。

  - 成交供应商的响应保证金的退还，必须同时满足以下要求：

- 成交供应商按供应商须知的规定签订合同，并按合同书范本向采购代理机构提供合同；

- 成交供应商按供应商须知的规定支付了足额的成交服务费；

  - 下列任何一种情况发生时，响应保证金将被没收：

  - 供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

  - 供应商不接受评审小组按采购文件的规定对其投标报价的修正；

  - 供应商在规定期限内无正当理由未能根据供应商须知的规定签订合同；

  - 供应商有不真实投标或有违法违规行为的。

  - 凡没有按照本须知规定随附有效的响应保证金的投标，应按本须知有关规定视为非响应性投标予以作为无效响应处理。

- 供应商有下列情形的，其响应保证金退还按以下约定处理：

  - 提交响应文件截止时间前，撤回所提交的响应文件的，其响应保证金予以退还。

- 响应有效期

  - 响应有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于90天，成交单位响应有效期则顺延至项目质保期满之日，在此有效期内未经采购人或采购代理机构同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

  - 特殊情况下采购代理机构或采购人可于响应有效期期满前，要求供应商延长其响应文件有效期，其要求与答复均为书面形式，不同意或拒绝延期的供应商将视为自动放弃响应，其响应保证金将予以退还。

## 评审小组的组成及评审程序

- 评审小组的组成及评审工作要求

  - 由采购方组成3人及以上单数的评审小组。

  - 评审小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，参照法律法规和采购文件的要求推荐评审结果。如发现评审小组的工作明显偏离采购文件的要求，或违反国家法律法规，采购代理机构可会同监管部门有权解散评审小组，重新组织采购或评审，并依法追究有关人员的法律责任。

- 评审小组的工作要求

  - 评审期间，评审小组应客观、公正地审查供应商提交的响应文件并作出评价，必要时可要求供应商解释或者澄清其响应文件；

  - 评审小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于供应商最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

  - 各方当事人、专家成员如对采购文件、响应文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评审小组可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

  - 根据法律法规相关规定，评审小组成员和与评审活动有关的人员不得泄露有关响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐以及与评审有关的其他情况。如在评审过程中发现的供应商的违法违规行为，应及时告知采购人、采购代理机构。

  - 评审结束后，评审小组应负责评审报告的编写。

- 响应文件的撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件撤回，并书面通知采购人和采购代理机构。

- 供应商有以下情况的不得再参加同一项目的重新采购活动：

  - 项目评审开始后，未对采购文件作出实质性修改时，撤回响应文件或退出响应的；

  - 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，供应商拒绝签订采购合同的。

- 评审流程与相关事项

  - 资格性审查内容：由评审小组对照采购文件中的“资格性文件清单”要求，在满足完整和有效的前提下，核定资格符合的供应商名单。符合资格的供应商将被确定为邀请响应的对象。

  - 符合性审查内容：对照本项目的服务、商务、预算金额及文件制作要求，审查响应文件是否完全实质性响应采购文件的要求，没有出现重大偏离。

  - 符合性审查内容如下：

| 序号 | 审 查 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应文件制作 | 符合响应文件编制格式基本要求 |
|  | 《响应文件说明》 中必须提交的文件 | 各文件格式、数量及内容均完整有效 |
|  | 报价内容的有效性 | 符合报价规定范围且无缺漏项 |
|  | 响应保证金的递交 | 符合文件要求 |
|  | “★”号条款响应 | 符合文件中“★”号条款要求 |
|  | 无采购文件规定的响应无效情况 | 无采购文件规定的响应无效情况 |
| 审查结论评定依据： 以上各项均评定为“符合或合格”时，符合性审查结论为“合格”；若任何一项出现“不符合或不合格”时，则符合性审查结论为“不合格”。 |  |  |

  - 资格性审查和符合性审查由评审小组以记名方式独立表决，并以少数服从多数的原则确定审查结果。被审定为 “未实质性响应采购文件”时，评审小组将通知供应商代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，将不进入下列程序。

  - 质询与澄清：评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 初步审查结束后，评审小组将召集所有通过初步审查且对由评审小组最终确定的采购文件作出实质性响应的供应商提交最终报价。提交最终报价的供应商应不少于三家。

  - 综合评审：经评审小组确定通过资格性审查和符合性审查的供应商后，由评审小组采用综合评分法对通过初审的供应商的响应文件进行综合评分。具体评审标准详见“六、评审方法及标准”。

  - 推荐成交候选供应商：经评审小组审核， 并进行综合评审后，根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术部分得分高低推荐。

  - 原件备查审核：若采购文件中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书等资料复印件，评审小组认为有必要时，可要求参与响应的供应商在规定的时间内递交原件审核验证。供应商必须在规定的时间内向评审小组提交原件，否则，将视为提交的文件资料不符合要求。

  - 如发现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审小组一致认定评分畸高、畸低的情形，采购人或者采购代理机构应组织重新评审。采购人、采购代理机构如发现评审小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告上级主管部门。

- 采购活动终止的情形

  - 采购过程出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过项目控制金额的供应商不足3家的；

  - 采购文件存在重大缺漏致无法继续评审，或继续评审可能影响公平竞争的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

如出现上述情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。如出现上述“因重大变故，采购任务取消的”情形，不仅需要通知所有参加采购活动的供应商，同时还须将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级监管部门。

- 未实质性响应采购文件的情形或无效供应商的认定

  - 不符合供应商参加采购活动应当具备的条件；

  - 参与响应的供应商主体不明确；

  - 不符合采购文件中合格供应商的相关规定；产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

  - 未按要求提交响应保证金；

  - 对各类参数、条款事项成交注“★”号项为不可负偏离的重要参数要求，在响应采购时须完全实质性响应，若其中一项出现负偏离时将作无效处理；

  - 授权代表未能在评审小组规定的合理时间内达到评审现场；

  - 供应商的响应文件不符合采购文件要求；未按要求递交响应文件；

  - 递交的响应文件密封不严，出现侵权事实行为；

  - 响应文件编制与内容严重不符合要求；

  - 未按采购文件要求签字、盖章，出现无效印章、签字和失效文件；

  - 参与响应与报价的有效期不响应；

  - 未按要求提供重要的样板、物证和资料；

  - 出现不正当竞争的行为；

  - 以假借、挂靠他人名义或以串谋协同行动等形式参与响应，在独立供应商之间构成互利同盟关系；违反了诚实信用、公平竞争原则；

  - 供应商相互串通响应，出现以下情形之一的：不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 不同供应商委托同一单位或者个人办理参与响应的事宜；不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；不同供应商的响应文件相互混装；不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，同时参与本项目或分包的响应；

  - 参与本项目供应商的主要成员同时出任其它供应商的重要职位，包括：法定代表人、董事成员、监事成员、高级经理或有可能影响公平竞争的关键岗位；

  - 响应方案、报价表述不清晰或无法确定；报价超过了采购项目控制金额；

  - 未能有效通过资格性审查或符合性审查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；

  - 在递交响应文件截止时间之后，响应文件有效期满之前，撤回响应文件；

  - 响应方案或报价出现缺漏，评审小组认为仍无法满足项目要求；

  - 经评审小组认定为严重低于成本的恶意报价；

  - 出现了违反采购进口产品管理相关规定的情形；

  - 评审期间没有按评审小组要求提供补充材料，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；

  - 授权代表未能在评审小组规定的合理时间内到达评审现场；

符合采购文件中载明会导致无效响应的其它规定和要求。

## 评审方法及标准

- 评审方法

  - 评审方法：综合评分法。评审小组将严格按照本采购文件的评审标准与方法，在符合有效报价范畴且最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，对参与响应的供应商进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“分值”为上限，“0”分为下限。

- 评审标准

| 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 15% | 10% | 75% |

商务部分（15分）

| 评审因素 |  | 评分标准 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证 | 具有有效的质量管理体系认证，得0.5分； 具有有效的环境管理体系认证，得0.5分； 具有有效的职业健康安全管理体系认证，得0.5分。 注：本项最高得1.5分，不提供不得分，提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章。 | 1.5 |
| 2 | 类似工程业绩 | 投标人在2019年1月1日至投标截止日，独立完成过的类似工程业绩（以合同签订时间为准），每项得2分，最高得6分。 注：（1）相关证明材料须包括合同协议书、验收报告，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的；（2）须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章；（3）所提供的合同是否属于同类项目业绩以评审委员会认定为准； | 6 |
| 3 | 企业获奖情况 | 投标人自2019年1月1日至投标截止日（以获奖证书或文件的颁发日期为准）获得的企业表彰情况： 获得区级“先进企业或优秀企业”表彰荣誉证书或文件的，每项得1分。（当投标人提供多个符合上述条件的荣誉证书或文件的，只按照2个进行计分） 获得市级（或以上）“先进企业或优秀企业”表彰荣誉证书或文件的，每项得2分。（当投标人提供多个符合上述条件的荣誉证书或文件的，只按照2个进行计分） 注：（1）本项最高得4分。（2）须提供国家、省、市、区人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的相关获奖证书或表彰文件扫描件，并加盖投标人公章。 | 4 |
| 4 | 拟派项目负责人执业资格及技术职称 | 具有市政公用工程一级建造师注册资格证书及市政公用工程相关专业中级（或以上）工程师职称的得3.5分。 注：本项最高得3.5分。(1)须提供有关的职称证书、注册证书复印件加盖投标人公章。(2)技术职称专业以技术职称证书上注明专业为准。(3)注册执业资格专业以注册执业资格证书上的注册专业为准。 | 3.5 |
| 注：证明材料均为复印件或扫描件或打印件，并加盖供应商公章。 |  |  |  |

技术部分（10分）

| 评审因素 |  | 评分标准 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 根据投标人提供的施工方案，对方案的施工总体的合理性、先进性、可靠性、可行性、规范性等方面进行评审： 1、施工总体安排合理，施工机械合理；对施工难点有先进和合理的建议，措施、 线形控制方案可靠、经济、安全、切实可行，措施得力，得2分。 2、施工总体安排合理，施工机械可行;对施工难点有合理的建议，措施、线形控制方案经济、安全、可行，得1.5分。 3、施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有建议，措施、线形控制方案基本可行，得1分。 4、施工总体安排合理性较差，施工工艺，施工机械合理一般；或对施工难点无建议，措施、线形控制方案可行性一般，得0.5分。 5、无相关描述得0分。 | 2 |
| 2 | 质量保证 | 根据投标人提供的质量保证，对方案保障措施的完整性、可行性、规范性、合理性等方面进行评审： 1、实施质量及实施安全保障措施、方法和手段很完整，考虑周到，各措施、方法具体、可行，得1分; 2、实施质量及实施安全保障措施、方法和手段较完整，各措施、方法可行，得0.75分; 3、具备主要的实施质量及实施安全保障措施、方法和手段，基本能保证满足项目的开展，得0.5分; 4、实施质里及实施安全保障措施、方法和手段等不够明细,或者不提供，得0分; | 1 |
| 3 | 应急方案 | 根据供应商提供的应急方案进行综合评分： 1、方案合理、可行，突发事件的处理措施和应急预案详细，得1分； 2、方案较合理，突发事件的处理措施和应急预案基本满足要求，得0.75分； 3、方案一般，突发事件的处理措施和应急预案较简单，得0.5分； 4、没有相关描述的得0分。 | 1 |
| 4 | 项目管理班子配备情况 | （1）给排水负责人，1名：具有给水排水工程专业中级（或以上）职称的，每提供一个得2分，最高得2分。 （2）测量员，1名：具有工程测量专业中级（或以上）职称的，每提供一个得1分，最高得1分。 （3）施工负责人，1名：具有市政公用工程相关专业中级（或以上）职称的，每提供一个得2分，最高得2分。 （4）质量员，1名，具有质量员岗位证书，每提供一个得1分，最高得1分。 注：（1）以上累计最高得6分。（2）上述各岗位的人员均不得互相兼任，且不得兼任项目负责人。（3）人员岗位证书上的注册单位必须为投标人本单位，且证书在有效期内。（4）职称专业以职称证书为准，若职称证书无专业则以毕业证书的专业为准。职称证书须由人社部门核发，若非人社部门核发，投标人应同时提供省级以上人社部门委托核发机构开展职称评审工作的证明文件或其他可由该机构核发的政策文件依据，或在人社部门专业技术人才职称管理系统登记的信息记录网页及截图，否则，对该职称证书不予认可。 （5）提供以上人员相关证书复印件及投标人近半年（扣除响应截止当月往前顺推6个月，即2022年4月至2022年9月）为以上人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料复印件并加盖投标人公章为准，不提供或提供不全不得分。（6）有效的社保证明材料是指投标人（或其分支机构）工商登记所在地（市、区或县）社保管理部门出具的证明文件，或经投标人工商登记所在地（市、区或县）社保管理部门盖章确认的社保清单（含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件）。【注：投标人的社保证明因所在地区社保查询的不同规定，如只能查询至查询日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人如在投标文件中提供了投标人注册所在地（或分支机构注册所在地）政府部门的社保管理相应文件复印件或打印件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。】 | 6 |

价格部分（75分）

| 价格部分 | 评标基准价（Q值）计算方法 | 取所有通过初步评审的响应文件的有效响应报价的算术平均值（当有效响应报价数量大于或者等于 7 家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后进行算术平均）为评标基准价。通过初步评审的有效响应报价中，低于招标控制价85%的响应报价不参与评标基准价计算，但仍参与价格部分的得分计算。若所有有效响应报价均低于招标控制价的85%，则评标基准价＝招标控制价的85%。 注： 1、计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 2、除计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格得分计算公式 | 报价得分：M＝N-100 ×¦P−Q¦Q×F 其中 N（分）：投标报价权重分值，为 75 分； P（元）：响应文件通过初步评审的有效响应报价； Q（元）：评标基准价； F：偏离扣分分值，当P≥Q，F=0.4；当P＜Q，F=0.2。 注：计算值按四舍五入法保留两位有效小数，本项最低得分为0分。 | 75 |

  - 评分汇总

技术总分＝ 各评委评分总和 ÷ 评委人数

商务总分＝ 各评委评分总和 ÷ 评委人数

价格总分＝ 统一公式计算得分

综合总分＝技术总分+商务总分+价格总分

（每次评分汇总均精确到二位小数）

- 推荐结果

  - 评审小组按照本文件评审流程的规定推荐出评审结果。

  - 若候选人综合总分相同时，则依次序以价格总分、技术总分、商务总分分别进行比对，前单项最高分者优先选录。

  - 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、评审意见、表决意见和推荐意见等均须由评审小组成员签名确认。

- 七、确定评审结果

- 确定评审结果

采购人可事先授权评审小组直接确定成交供应商，或在法定时间内对评审结果进行确认。评审结束后，采购代理机构根据评审小组评审意见和前期组织情况整理出《评审报告》送交采购人。

如需对评审结果进行确认时，采购人可根据评审小组推荐的成交候选供应商名单，按照采购文件的要求对成交候选供应商的主要服务和商务条款的响应程度作进一步的核实，确保响应方案能够完全满足采购文件的实质性要求，无出现重大偏离，且方案合法、真实、可行。

采购人因故逾期确认评审结果时，应书面提出异议。采购人逾期未确定成交结果且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的供应商为成交供应商。

- 成交通知

  - 采购人确定评审结果后，采购代理机构将在法定时间内向成交供应商签发《成交通知书》，同时在指定媒体发布成交公告。未成交的供应商可通过指定媒体获知采购结果或到采购代理机构领取《采购结果通知书》。

  - 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

  - 在未取得合法理由而获批复前，成交人擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约责任，并赔偿采购方由此所造成的一切经济损失。

  - 采购方对任何参与响应的无效行为可追究至合同生效之前，一经被查证核实认定符合无效条件的供应商，其所获得的候选资格、成交资格均无效。

- 替补候选供应商的适用情形

  - 在合同签订生效之前，经监管部门同意，成交供应商因故放弃成交资格，在采购人愿意采纳替补候选供应商响应方案，且报价合理的前提下，可考虑由该替补候选供应商填补为成交供应商。

  - 若采购人不同意采纳替补候选供应商响应方案时，则本项目作采购失败处理。

  - 若成交候选供应商及其响应文件在评审后被审查发现存有重大偏离、或没有完全实质性响应之处时，则其成交资格无效，本项目直接作采购失败处理，替补候选供应商不得填补。

  - 对由于不良行为而被取消成交资格者不得参与该项目的重新采购。

- 合同签订、争议与跟踪

  - 成交供应商应按照要求，于成交通知书发出之日起原则上三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订合同。否则，应当依法承担相应的法律责任。

  - 采购文件、响应文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据。

  - 采购人和成交人应当严格按照采购文件、响应文件以及经评审小组审核确认的评审活动过程记录签订合同，采购代理机构依照相关规定，对于合同当事人依据前面所述的材料签订的合同的真实性予以核对盖章、确认。

  - 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

- 不予退还响应保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用情形

  - 在递交响应文件截止时间之后，响应文件有效期满之前，撤销响应文件（采购文件中约定的可退还响应保证金的情形除外）；

  - 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

  - 在评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；

  - 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

  - 供应商之间互相串通响应或与采购人串通响应；

  - 未按采购文件要求交纳成交服务费的；

  - 除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，不按期签订合同，违背响应承诺和拒绝、拖延履行合同义务；

  - 擅自将合同项目或主体关键性合同义务分包转让他人。

  - 获成交候选通知或公示后，无法如期按采购方要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料；

  - 违反法律法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

  - 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次以上查无实据的质疑投诉记录。

- 八、质疑和投诉

- 质疑和投诉与处理

  - 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起7个工作日内，以实名书面形式当面向采购代理机构提交质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须提出明确的请求，并提交必要的证明材料。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

  - 若对采购文件存有质疑的，可在递交响应文件截止前以书面（原件）形式当面向采购人或者采购代理机构提出。

  - 未成交的供应商对成交供应商提出质疑时，质疑函及相关质疑内容的举证材料将转递予被质疑者，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其响应文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。

  - 未成交的供应商对成交结果提出的合法质疑，采购代理机构及采购人将进行审查答复；质疑者对质疑问题未获完全解决的，可向立项审批的财政管理部门反映。

  - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级监督管理部门提起投诉。投诉时，应以书面形式。采取口头或电话投诉的，应及时补交书面材料。

# 第四部分   合同书范本

注：

(1)本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订；

(2)合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与采购文件和成交供应商的响应文件保持一致；

(3)在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非采购文件规定和响应文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

采购项目

合 同 书

| 项目编号： | GDYD220546 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 院区排污管道及化油池改造项目 |

发包方（采购人）：佛山市中医院

承包方（成交人）：

见证单位：广东远东招标代理有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就院区排污管道及化油池改造项目施工合同项目内容事项协商一致。

第一条 工程概况

1.1、工程名称：院区排污管道及化油池改造项目

1.2、工程地点：佛山市中医院

1.3、承包范围：院区排污管道及化油池改造项目的工程量清单、图纸上标明的,以及材料要求、说明上有的工程。

1.4、施工内容：工程内容以采购文件、工程施工图纸、工程量清单为准。

1.5、承包方式：本工程实行总价包干,包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包调试、包通过验收。响应报价是包含全部费用，包括货物及零配件的购置和安装、工程实施、施工场地勘查费、绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价（如有）、运输保险、装卸、工地管理及水电费、报验手续、材料检验费、质保期售后服务及质量保修期间的维修保养费用、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

1.6、工期：合同生效之日起     日历天内竣工并通过验收。

1.7、合同价款：（大写）：

（小写）：

其中：绿色施工安全防护措施费为              元，暂列金额为          元。

第二条 发包方工作

2.1、开工前 3 天，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向承包方进行现场交底。向承包方提供施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2、指派         为发包方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第三条 承包方工作

3.1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。

3.2、指派       为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。

3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。做好施工现场保卫封闭施工、消防和及时清运建筑垃圾等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系，并承担相应费用。

3.5、施工中未经发包方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6、工程竣工未移交发包方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7、施工阶段与发包方保持密切的联系，确保不影响医院的医疗运作，并且积极采取有效措施减少施工噪音、尘埃等。

3.8、为进一步加强疫情防控工作管理，承包方施工人员在进场前7天须进行核酸检测，检测费用由承包方自行承担，并须提供检测结果交发包方办理进场登记后方能施工。

第四条 关于工期的约定

4.1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。

4.2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4、因承包方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包方原因导致节点工期或总体工期延误的，每逾期1天，支付违约金人民币5000元，工期延误30天以上，发包方有权单方面解除合同，逾期竣工违约金的上限为合同总价的10%。

4.5、因设计变更或非承包方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

4.6、承包人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，可对本工程的工期进行优化，缩短工期。其中，节假日及因承包人的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，经发包人确认后工期可以适当顺延。本项目不设置提前竣工奖励。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1、施工所需的材料及货物须为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

5.2、材料及货物的验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件中双方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

5.3、工程竣工验收标准：工程竣工验收标准：按照现行工程施工技术规范及工程竣工验收规范组织验收，必须达到合格或以上标准。

5.4、工程竣工验收合格后30个工作日内，承包方向发包方提交叁份完整的竣工资料（含竣工图纸）。

5.5、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期不予以顺延。

5.6、由于承包方原因造成质量事故，其返工费由承包方承担，工期不顺延。

第六条  关于工程价款及结算的约定

6.1、支付方式：

（1）合同生效且进场施工20个工作日内，发包方支付至合同价的30%（在支付至合同价的30%时，先扣除暂列金额）作为合同预付款，承包方按进度履行合同义务后此合同预付款抵作工程款；

（2）工程竣工后，发包方在20个工作日内支付至合同价的80%(在支付至合同价的80%时，先扣除暂列金额）；

（3）若施工过程中没有发生变更，工程竣工验收并提供齐竣工资料给发包方后20个工作日内，发包方凭承包方提供的发票支付至合同金额的97%，若施工过程中发生工程变更费用的，工程竣工验收并经发包方委托的中介结构结算审核通过，承包方提供齐竣工资料给发包方20个工作日内，发包方凭承包方提供的发票支付至结算金额的97%。

（4）在工程缺陷责任期满后的20个工作日内，若无质量问题发生，发包方支付至结算总价的100%。

6.2、合同款项的支付方式：转账结算（银行转账）。

6.3、付款方：发包方；收款方：承包方。

6.4、开具发票：承包方收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同承包方均必须与成交供应商名称一致。

6.5、合同价包括货物及零配件的购置和安装、工程实施、施工场地勘查费、绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价（如有）、运输保险、装卸、工地管理及水电费、报验手续、材料检验费、质保期售后服务及质量保修期间的维修保养费用、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

6.6、承包方应充分考虑施工期间各类可调材料的市场价格变化及可能的国家政策性调整，确定风险系数，凡是采购文件、设计图纸上标明了的、工程量清单上列明标明的、以及有关说明上有的工程部分，都必须完成。对采购文件、设计图纸上标明了的、工程采购清单上列明标明的、以及有关说明上有的工程部分，都纳入该工程施工内，实行总承包。

6.7、承包方的报价出现漏项的，视为此费用已包含在工程量清单的其他项目中。合同总价为不变价，承包方在合同实施过程中不能以原材料价格变动、清单漏项等原因增加任何收费。

6.8、结算时，按合同总价进行结算（除暂列金额和因发包人原因导致的图纸及工程量变更按实结算外，其余工程内容和价格均不予调整）。

6.9、暂列金额和因发包人原因导致的图纸及工程量变更，其工程量按实际发生结算，按照以下办法确定变更部分合同价款：1）工程量清单已有适用于变更工程的单价，按已有的综合单价结算。2）工程量清单若没有适用于变更工程的单价，按照本项目施工同期的佛山市工程造价信息，根据通过项目预算金额编制依据计算所得的单价×折扣，折扣=（成交价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额）/（项目预算金额-绿色施工安全防护措施费-暂列金额），按项目预算金额编制依据计算成本所得的单价和实际计量数量计算变更合同价款。

6.10、暂列金须按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的范围及用途进行开支，须经监理人和发包人现场签证或设计变更进行确认，并按实际发生且经监理人和发包人确认的工程量进行结算支付。如未发生上述符合规定的开支情况或有结余，则结算时需在合同款额中扣减该暂列金或其余额（归发包人所有）。

6.11、款项支付时间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

第七条、工程质量保修

7.1、工程质量保修范围和内容：承包方在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和本合同的约定，承担本项目工程质量保修责任。

7.2、工程质量保修期：为验收合格之日起两年。

7.3、属于质量保证范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，工程质量保证期内的修理费用由承包人承担。

7.4、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

7.5、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

第八条 有关材料供应的约定

8.1、施工前，成交供应商须提供选用的主材、设备交由采购人确认，确认后成交供应商才能进行正式采购并提供产品合格证或材料检验报告，方能施工。

8.2、本工程所有建筑材料全部由承包方采购，建筑材料于进场施工前应进行材料检测，如质量不符合要求或规格有差异，应禁止使用，否则，对工程造成的损失由承包方负责。

8.3、在施工过程中造成材料的不合理损耗，遗失等情况，并影响了施工进度的，相应材料损失、工期延误等责任由承包方承担。

第九条 有关安全生产和防火的约定

9.1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

9.2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它的法规、规范。

9.3、由于发包方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包方应承担由此产生的一切经济损失。

9.4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切经济损失。

第十条 其他要求

10.1 安全、文明施工要求

(1)施工应符合国家、省、市安全生产、文明施工管理的相关规定。

(2)施工期间必须保证不影响医院的正常运作以及周边居民正常生活。

(3)应对施工范围内做好防护，含防止灰尘、杂物、污水等对周边污染。

(4)所有施工车辆和施工人员需遵守发包方有关管理要求，按发包方要求路径进入施工现场，所有施工车辆必须清洗干净后才可在道路上通行，保持道路清洁。如因本项目施工车辆造成污染或不良影响，承包方应负责善后并自行承担相应责任。

(5)进入施工现场的所有材料、设备均须离地面运输，严禁在地面上拖动刮擦；如确需拖动，应对施工现场进行相应的保护并进行善后修复。施工现场的所有材料、设备在整体工程验收交付前均由承包方自行保管。

10.2 质量要求

依据采购文件和设计文件的要求，本项目的材料、设备、实施及建设成果须符合现行的国家标准及相关行业标准，且符合国家各项环保及节能标准及要求。详细的技术要求见本项目图纸说明。执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格及以上验收质量等级标准。

10.3 其他

（1）环境保护。施工现场搭设临时堆放建筑垃圾中的中转站，便于统一、集中地存放建筑垃圾。派专人负责洒水降尘。尽量减少搅拌站的灰尘。对施工现场内的电线管道或其他公用设施，必须采取有效的保护措施。按照本施工组织设计的场地排水要求，进行有组织抽排水，并保证场地内无大的坑洼积水。设沉淀池，使施工废水经沉淀后方可进入采购人指定污水管道。对施工现场划分卫生责任区，严格实行卫生检查制度。

（2）防止施工噪音污染。施工现场要遵守《中华人民共和国建筑施工噪声限制法》（GB12523 —90）制定的降噪声相应制度及措施。合理布置产生噪声的设备，并采取减震措施。要求机械设备按期保养，完全润滑，有效降低噪音排放量。合理安排作息时间，尽量减少夜间施工，如工序的连续性要求确需开机施工的，应事先计划好并报告有关部门，取得同意后再进行安排，在居民区粘贴安民告示，减少噪音对周围环境和邻近居民的影响。生活区住宿人员也应遵守该街区规定，做文明住户。

（3）安全保证措施。做到死亡事故为零，交通事故为零，火灾事故为零，设备事故为零。以“安全第一、预防为主”为主导，强化安全生产各环节管理，提高全员安全生产意识，创安全生产管理“优良”等级工程。

（4）安全管理。成立以项目经理为主，施工员、安全员、班组长参加的安全生产管理小组，并成立安全管理网络，建立由工地负责人参加包括施工员、安全员在内的安全轮值制度，检查监督施工现场安全情况，及班组安全制度的贯彻执行，及时发现事故隐患，采取措施，减少和避免事故发生，保护劳动者的身体健康和人身安全，防止职业病的发生等。建立健全岗位安全生产责任制。层层签订《安全生产责任书》，强化安全责任人的职责，做到“职责分明，分级管理，分层落实”，充分发挥职工的主人翁责任心，真正树立起主人翁形象。联合安全部门认真执行本部门责任制，定期（半月）检查并做好记录，对事故隐患、整改做到定、定时、定措施。对特种作业人员必须要求持证上岗度正确佩戴和使用劳动保护用品（安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、防护眼镜等）。新进场的劳务工或变换工种要求进行安全技术交底和安全三级教育。工地管理人员必须持证上岗，严格执行安全轮值制度，保证安全与施工进度同步。施工现场按规定悬挂安全标志牌和安全警语。严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，严禁乱拉乱接和私接电线。

10.4 人员要求

现场派驻本项目现场主要施工管理人员（不得在本项目兼任两个或以上岗位） ：

| 拟派本项目的职务 | 姓名 | 技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |
| 给排水负责人 |  |  |  |  |
| 测量员 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |

备注：拟派本项目现场施工管理人员须为承包人的在职员工，且在合同签订之时按要求向发包人提供相关证件和提供本单位近半年内缴纳社保资金的有效社保证明，并作为合同组成的一部分；当合同生效后，所列人员为合同实施期间人员到位核实的依据之一，如未经得发包人同意擅自离开施工现场的，发包人将按合同相关条款要求承包人更换不称职人员并承担相关违约责任。

该项目投标的管理人员不得随意更换。如确实需要更换的，承包人需提前7 天以书面方式通知发包人。在征得发包人同意并办理相关手续后方有效。如承包人未通知并征得发包人同意随意更换人员的，则发包人将对承包人收取5000元/人/次的违约金；

所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供驻地监理工程师随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，发包人有权要求承包人按5000元/人/次的标准支付违约金。

第十一条  争议或纠纷处理

11.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

11.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由佛山市禅城区人民法院起诉。

第十二条  附则

12.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

12.2、本合同一式   份，发包方   份，承包方   份，见证单位 贰 份。

12.3、本合同自发包方和承包方双方加盖各单位的公章，并经见证单位见证后合同生效；

12.4、本合同履行完成后自动终止。

12.5、本合同未尽事宜，合同各方另行商定，必要时签订补充合同协议。补充协议经合同各方签字盖章后作为本合同补充文件。

（完）

以下无正文

| 发包方（盖章）：佛山市中医院 | 承包方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表： | 代表： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
|  | 收款方、开票方须与乙方一致；专户为： |
|  | 开户名称： |
|  | 银行账号： |
|  | 开 户 行： |
| 见证单位： 广东远东招标代理有限公司 |  |
| 法定代表人：钟银英 |  |
| 地址：佛山市禅城区季华五路10号金融广 场17层A区之一 |  |
| 见 证 人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |
| 联系电话：0757-83332528 |  |

合同附件：

附件1 廉洁协议

附件2 工程质量保修书

    - 本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为采购文件和乙方的响应文件及相关确认文件；合同附件内容由甲乙双方共同协商确定。

    - 项目重要内容（如：经甲方审核的项目实施方案、项目标的主要内容、乙方提供的参与本项目实施的项目负责人和其他技术人员名单、项目组人员的职称证书和资格证书、项目组人员的联系方式、需求变更说明、培训方案等）可作为附件。

附件 1：

- 廉洁协议

甲方：佛山市中医院

乙方：

为进—步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，根据国家有关法律法规和有关规定，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

第一条 甲、乙双方共同责任

一、严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

二、严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

三、甲乙双方严格遵守《中华人民共和国民法典》,按双方签订的合同约定条款内容执行。

四、加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向监察部门或司法机关举报。

第二条 甲方及其人员的责任

一、甲方应当严格执行合同验收、入库等制度，对采购内容及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

二、严禁索要或接受乙方及其相关单位和人员以任何名义、形式给予的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

三、不得将接受捐赠资助与采购公务挂钩。

四、不得参加乙方及其单位安排有可能影响公正执行公务（如采购或使用的选择权）的宴请、健身、并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动。

五、不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

六、不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

七、不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚庆嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

八、不得接受乙方及其单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

九、不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

十、不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

十一、不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

十二、被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

第三条 乙方及其人员的责任

一、不得向甲方及其人员以任何名义、形式提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

二、不得将捐赠资助与采购公务挂钩。

三、不得为甲方及其人员安排有可能影响公正执行公务（如采购或使用的选择权）的宴请、健身、并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

四、不得为甲方及其人员报销任何应由甲方或个人支付的费用。

五、不得为甲方人员投资入股，个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不得为甲方人员购买或装修住房、婚庆嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

七、不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

八、不得为甲方人员的配偶、子女及其亲属谋取不正当利益提供方便。

九、不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

十、甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

十一、未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关甲方人员廉洁从业方面的评价、信息。

第四条 违约责任

一、甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

二、乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将分别在医疗卫生系统内给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，建议司法机关追究刑事责任。

三、乙方如违反本协议，—经发现，甲方有权终止合同，并向有关行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

第五条 本协议经甲、乙双方签署后生效

甲、乙双方通过招投标或其他方式签订交易合同的，本协议作为交易合同的附件，是合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本协议独立有效。

第六条 甲、乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方：佛山市中医院（盖章）           乙方：（盖章）

日期：                               日期：

附件 2：

- 工程质量保修书

发包方（全称）：

承包方（全称）：

发包方和承包方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包方所承包施工的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本项目其他工程（含射线防护工程）质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包方实施保修。

4．质量保修完成后，由发包方组织验收。

五、保修费用

工程质量保修期内的修理费用由承包方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                      。

工程质量保修书由发包方、承包方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包方（盖章）： 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 | 承包方（盖章）： 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

（完）

# 第五部分   响应文件格式

响应文件目录

响应文件封面及目录部分

- 供应商应按本《采购文件》要求，自行设计和编制响应文件的封面和目录部分。

- 响应文件封面上须包含但不限于以下内容：

  - 项目名称和项目编号；

  - 供应商名称；

  - 授权代表姓名及联系电话（含传真号码）

  - 注明“正本”或“副本”字样。

- 响应文件必须编制目录，且目录必须清晰、准确，与响应文件中的每页所加注的页码相对应。

- 响应文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖供应商公章。

注：供应商须按本部分的格式内容进行排版和编制《响应文件》，如属于格式外的，或本部分未提供具体格式的，供应商可根据投标方案或内容，针对评审子项要求，自行拟定具体格式和设计排版。

## 第一章  资格性文件

### 资格性文件清单

| 序号 | 文件名称 | 文件内容要求 | 数量 | 文件属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 响应承诺函 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 法定代表人/法定负责人证明书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 法定代表人/法定负责人授权书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 守法经营声明书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 其他证明资料 | 1、在中华人民共和国境内注册的单位提供有效的营业执照或事业单位法人登记证或社会团体法人登记证书； 2、供应商未被“信用中国”网站列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中任意一项或多项记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供网站查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 3、供应商必须具有有效的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 4、供应商必须具有有效的《安全生产许可证》 5、其他供应商为有必要提供的材料。 | 1份 | 复印件（加盖公章） |

特别提示与要求！

以上材料将作为供应商资格性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

### 响应承诺函

致 佛山市中医院/广东远东招标代理有限公司：

我方根据《采购文件》的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套响应文件参与下列项目的响应，现为我方的一切响应行为作郑重承诺及声明如下：

- 项目名称：院区排污管道及化油池改造项目；

项目编号：GDYD220546

- 我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

- 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 响应有效期自递交响应文件起至确定正式成交供应商止，若我方获成交资格，响应有效期则相应延长至项目质保期满之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 同意按采购文件的要求认真履行成交供应商应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

- 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查。

- 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套响应文件和一切补充文件。

供应商名称：           （全称）                 （公章）

承诺日期：    年    月    日。

说明：

1、本承诺函内容不得擅自删改。

### 1.2 法定代表人/法定负责人证明书

致  佛山市中医院/广东远东招标代理有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   年  月  日

单位名称：                    （加盖供应商公章）

附：法定代表人性别：                年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       单位性质：

成立时间：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

附：法定代表人的身份证复印件：

此处粘贴法定代表人/法定负责人身份证复印件（双面） 或 直接扫描到此张纸上 注：若页面不够位置的，可另行附页，但须紧接此页

### 1.3 法定代表人/法定负责人授权书

致：佛山市中医院、广东远东招标代理有限公司

我单位特授权委任以下之现职员工，作为我方于本项目投标的唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称：院区排污管道及化油池改造项目

项目编号：GDYD220546

委任授权代表姓名：   （印刷体）     ，身份证号码：

联系电话（手机）：                   ，现职务：                    ；

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标、递交响应文件、出席开标全程、响应评委会临时召唤而出席评标现场；按照采购方和评委会的要求现场处理投标相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本项目采购文件要求的投标有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

供应商名称：       （全称）              （公章）

法定代表人（或事业单位负责人）：                   （亲笔签名）

职    务：           ；联系电话：          ； 传真号码：           ；

生 效 日 期 ：   年   月   日。

说明：

1、授权代表人在递交投标文件时，须向采购代理机构人员出示此份证明书的原件，否则，采购代理机构将拒收其投标文件。

2、本授权书内容不得擅自删改。如法定代表人（或事业单位负责人）亲临现场参与投标、决策、签字的，则不需此函。

附：被授权人的身份证复印件：

此处粘贴全权代表（被授权人）的身份证复印件（双面） 或 直接扫描到此张纸上 注：若页面不够位置的，可另行附页，但须紧接此页

### 1.4 守法经营声明书

致：佛山市中医院、广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“院区排污管道及化油池改造项目”的招标[项目编号为：GDYD220546]，我方愿参与投标并作出如下声明：

一、我方作为   （供应商名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

二、本公司（企业）具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标（响应）文件格式（如有）填报设备及专业技术能力情况或提供承诺函）；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按投标（响应）文件格式（如有）填报参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

四、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

六、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

供应商：                        （加盖供应商公章）

法定代表人（或授权代表）：             （亲笔签字）

说明：

1、本声明书内容不得擅自删改。

- 1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：佛山市中医院、广东远东招标代理有限公司：

我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

供应商：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人/法定负责人（或全权代表）：    （亲笔签字）

承诺日期：    年    月    日

- 1.6 参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：佛山市中医院、广东远东招标代理有限公司：

我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此声明，我方参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此声明。

供应商：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人/法定负责人（或全权代表）：    （亲笔签字）

日  期：    年    月    日

### 1.7 其他证明材料

以下材料须按照资格性文件清单所列述的要求提供：

- 在中华人民共和国境内注册的单位提供有效的营业执照或事业单位法人登记证或社会团体法人登记证书；

- 供应商未被“信用中国”网站列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中任意一项或多项记录名单；（提供网站查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 有效的市政公用工程施工总承包三级或以上资质

- 有效的《安全生产许可证》

- 其他供应商认为有必要提供的材料。

注：以上材料均须加盖供应商公章。

- 第二章  评审内容索引

- 2.1 符合性审查索引表

| 序号 | 审 查 内 容 | 是否响应 | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件制作（符合响应文件编制格式基本要求） |  |  |
| 2 | 《响应文件说明》中必须提交的文件（各文件格式、数量及内容均完整有效） |  |  |
| 3 | 报价内容的有效性（符合报价规定范围且无缺漏项） |  |  |
| 4 | 响应保证金的递交（符合文件要求） |  |  |
| 5 | “★”号条款响应 |  |  |
| 6 | 无采购文件规定的投标无效情况 |  |  |

- 2.2评审内容索引表

| 评审内容 | 评 审 因 素 |  | 分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料所在 页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 技术部分 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |

- 2.3带“★”号索引表

投标人名称：           （全称）                 （公章）

| 评审子项对应序号 | 是否响应 | 资料所在页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- |

注：投标人须按本项目的评审内容，结合自身投标方案填写本表，相关证明材料须加盖投标人公章。

### 2.4 商务要求强制性条件资料（人员）

（对供应商的主要人员的最低限度要求）

| 担任职务 | 最低资格要求 | 最低数量要求 | 供应商的主要人员 （由供应商填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | （1）拟派项目负责人应具备注册于供应商本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的电子注册证书打印件,专业为市政公用工程）；并持有有效的《安全生产考核合格证（B 证）》（广东省内或已开通网上打印的省份的供应商可提供相关企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件），在响应文件中提供上述证书复印件/网页打印件并加盖供应商公章。 （2）拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取（提供佛山市建筑诚信评价体系管理平台相关网页打印件）。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续（提供进粤企业和人员诚信信息登记平台相关网页打印件），在响应文件中提供上述证书复印件/网页打印件并加盖供应商公章 （3）需提供供应商近期（扣除响应截止当月往前顺推6个月，即2022年 月至2022年 月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。有效的社保证明材料是指供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件并加盖供应商公章，或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载打印的打印件并加盖供应商公章，或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门终端设备打印的社保证明文件并加盖供应商公章。 | 1人 | 姓名： |
| 专职安全人员 | - 供应商应对本项目设置专职安全员 1 名，须具有《安全生产考核合格证（C 证）》（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件），在响应文件中提供上述证书复印件/网页打印件并加盖供应商公章 - 需提供供应商近期（扣除响应截止当月往前顺推6个月，即2022年 月至2022年 月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。有效的社保证明材料是指供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件并加盖供应商公章，或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载打印的打印件并加盖供应商公章，或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门终端设备打印的社保证明文件并加盖供应商公章； | 1人 | 姓名： |

注：

- 供应商填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求。

- 本表中所填列的人员必须附相关证明文件复印件并加盖供应商公章，相关证明文件须在本表后附，格式自拟。

- 磋商小组对响应文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。

- 提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则供应商须自行承担后果。

- 供应商如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为不响应商务强制性条款要求，将导致磋商响应文件无效。

- 商务部分

- 3.1商务条款响应表

| 一、商务条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要商务条款 | 是否响应 |
|  | 完全理解并接受对合格供应商、合格的产品、工程和服务要求 |  |
|  | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
|  | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |
|  | 采购文件中的全部商务条款均能完全响应 |  |
|  | 同意接受采购方发布的补充通知中各项商务要求（如有） |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方提供的商务部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证 |  |
| 二、商务条款偏离情况说明（如有） |  |  |
| 三、不同意公开的商务部分内容（如有） |  |  |

填表要求：

1、响应栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“商务条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述商务条款内容与“采购项目商务要求”列述不一致时，均以“采购项目商务要求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

供应商名称：        （全称）            （公章）

- 3.2 综合概况与实施方案

- 基本概况

- 单位性质；发展历程；经营规模及服务理念。

- 主营产品专业服务优势和特点。

- 专业能力和服务力量配置等。

- 管理体系认证

| 序号 | 证书名称 | 发证机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

本表附件：提供评分标准要求的证明资料。

- 类似工程业绩

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 签订时间 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表附件：提供评分标准要求的证明资料。

响应供应商名称：        （全称）           （公章）

- 企业获奖情况

| 序号 | 证书名称 | 发证机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

本表附件：提供评分标准要求的证明资料。

- 其它应提交的材料

（内容包括但不限于：拟派项目负责人执业资格及技术职称、企业诚信评价、评分标准要求的证明资料，需要向评审小组如实告知的重要事项、重要补充承诺等）

- 第四章  技术部分

- 4.1技术条款响应表

| 一、技术参数响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要技术条款 | 是否响应 |
|  | 完全理解项目的各项要求、项目实施效果、实现目标等。 |  |
|  | 采购文件中“★”项以外的全部技术条款均能完全响应。 |  |
|  | 采购方发布的补充通知中各项技术要求（如有）。 |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方提供的技术部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证。 |  |
| 二、技术参数偏离情况说明（如有）： |  |  |
| 三、不同意公开的技术部分内容（如有）： |  |  |

填表说明：

1、响应栏内空白或打“√”表示完全响应；对打“×”视为偏离，若技术参数存在偏离，请在“技术参数偏离情况说明栏”扼要描述。

2、若上述技术条款内容与“采购项目技术要求”列述不一致时，均以“采购项目技术要求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

供应商名称：        （全称）            （公章）

### 4.2技术方案总体内容

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。技术方案必须对应评审方法中评审子项的顺序逐一进行描述，不限于以下内容要点：

1、施工方案

2、质量保证

3、应急方案

备注说明：

  - 请各供应商针对本项目的评审方法、评审子项内容进行详细描述说明。

- 方案内容的设计应充分体现出自身企业专业优势和特点，突出投标方案的扩展性、前瞻性、先进性、可靠性。

- 4.3项目管理班子配备情况

| 序号 | 拟任分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 获得的专业技术资格证或职称证 | 联系电话 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表附件：提供评分标准要求的证明资料。

- 第五章 价格部分

- 5.1 报价汇总表

项目名称：院区排污管道及化油池改造项目

项目编号：GDYD220546

| 报价分项 | 合计（元） |
| --- | --- |
| 报价合计 | 大写： |
|  | 小写： |
| 备注：1、投标报价不得高于本项目控制金额。若超出其报价将视为无效 2、本项目暂列金额为26549.96元（税后）；绿色施工安全防护措施费为36275.92元。绿色施工安全防护措施费和暂列金额必须包含在报价中且为不可竞争费用。 |  |

填表要求：

1、总价应为各分项报价之和，响应文件差异修正准则参见响应文件说明。

2、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

供应商名称：      （全称）              （公章）

授权代表：                              （亲笔签名）

日期：    年    月    日

- 5.2 投标报价明细表

请按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单报价表的格式进行报价。供应商在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但采购人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

注：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元；

2.分项报价的报价汇总价格必须与报价汇总表报价一致；

3.如果不提供详细的分项报价，将被视为没有实质性响应采购文件；

4.供应商可根据工程量清单格式自行编制此表，并作详细说明。

- 第六章  其 他 文 件

- 供应商认为有必要提供的其它材料。

### 文件包装袋封面标贴格式

采购项目响应文件 密封内容：□报价信封 / □正、副本响应文件 供应商名称： 项目编号：GDYD220546 项目名称：院区排污管道及化油池改造项目 在2022年 月 日 上午 9 ：30分 前按时当面递交且不得启封。. 递交地点：; 佛山市中医院10号楼2楼采购组会议室. 电 话：; 0757-83332528。. 声 明：; 同意由递交响应文件登记顺序的前两名供应商，将作为集中推选的代表，现场对所有响应文件进行密封性检查。.

注意事项

一、报价信封另单独封装，并按下列顺序装订：

- 《报价汇总表》复印件（须加盖公章）；

- 电子文件（须包含资格性文件、评审内容索引、技术部分、商务部分、其他文件等；具体格式要求详见“供应商须知”）。

二、重要提示：

- 唱标信封与正、副本必须分开单独封装并标贴此封面，密封口处须加盖公章或授权代表签名。

- 递交文件登记顺序的前二名供应商，将作为集中推选的代表现场对所有响应文件进行密封性检查。