※本项目磋商文件以纸质发售文件为准！

广州卫生职业技术学院2023年

基建专项工程监理

竞争性磋商文件

采购编号：GDYD230151

广东远东招标代理有限公司

2023年3月

目   录

第一部分  磋 商 邀 请 函

第二部分  报 价 人 须 知

第三部分  用 户 需 求 书

第四部分  合 同 条 款

第五部分  报 价 文 件 格 式

# 第一部分

# 磋 商 邀 请 函

磋 商 邀 请 函

广东远东招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州卫生职业技术学院（以下简称“采购人”）的委托，对广州卫生职业技术学院2023年基建专项工程监理进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购编号：GDYD230151

二、采购项目名称：广州卫生职业技术学院2023年基建专项工程监理

三、采购预算：人民币846,100.00元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1.采购项目内容及最高限价

| 服务内容 | 数量 | 服务周期 | 暂定项目监理费预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 市教育局广州卫生职业技术学院白云校区基础设施修缮（实训室、网球场、多功能体育场地及门岗等）维护维修经费 | 1项 | 具体以项目施工合同约定的工期为准,采购人保留调整项目开工时间的权利。 | 人民币23.26 |
| 市教育局广州卫生职业技术学院天河校区九号楼（旧饭堂）、十号楼维护维修经费 |  |  | 人民币21.58 |
| 市教育局广州卫生职业技术学院天河校区运动场维护维修经费 |  |  | 人民币19.33 |
| 市教育局广州卫生职业技术学院从化校区基础设施维护维修经费 |  |  | 人民币20.44 |
| 合计 |  |  | 人民币84.61 |

1.1产品详细技术参数及执行标准、规格等详见采购文件中的用户需求书。

1.2本项目适用的扶持性政策

1.2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号)

1.2.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

1.2.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

1.2.4《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

1.2.5《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

1.2.6《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）

1.3本项目不接受联合体报价

## 2.采购项目品目：监理服务

五、申请人的资格

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供承诺函）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次项目为专门面向中小微企业进行采购（所属行业：建筑业），供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，且属于依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业或小型企业或微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；投标文件中须提供《中小企业声明函》。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》）。

3.本项目的特定资格要求：

1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(w ww.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录。）。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质，或房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

4）本项目不接受联合体投标（磋商）

5）已办理报名并成功购买本磋商文件的供应商。

获取磋商文件方式：投标人直接在（远东电子交易平台http://www.gdydzb.com/）上报名。

【备注】：

1.已办理报名并成功购买磋商文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查、符合性审查。

2.本项目磋商文件只在远东电子交易平台在线上发售，投标供应商在购买磋商文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网站http://www.gdydzb.com或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站http://www.gdydzb.com“下载专区——投标人操作手册”或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com 登陆窗口下的“操作手册”。

3.符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买磋商文件，购买方式：网上购买，主要操作过程如下：

1）注册：在远东电子交易平台(http://trade.gdydzb.com)完成注册（详细可查看《投标人操作手册》）；

2）选择项目：登录后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击"投标"；

3）报名参与：选择相应的标段/子包报名登记资料（请根据供应商资格提交相应的资料扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

4）购买磋商文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载磋商文件。

5）标书款发票：申请开票后，电子发票下载地址会发给投标人所留的手机号码与邮箱。

六、符合资格的供应商应当在2023年3月28日起至2023年4月7日期间（办公时间内：上午9:00分至12:00；下午14:30至17:30，法定节假日除外）网上购买磋商文件，磋商文件售价300元（人民币），售后不退。

七、提交磋商响应文件开始及截止时间：2023年4月10日14时00分开始到2023年4月10日14时30分截至。

八、提交磋商响应文件地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼

九、磋商时间：2023年4月10日14时30分

磋商地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼

十、本公告期限：自2023年3月28日至2023年3月31日止三个工作日。

十一、联系事项：

采购单位：广州卫生职业技术学院

地址：广东省广州市白云区江高镇广花二路802号

联系人：/

电话：020-86201900

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼

联系人：高小姐

电话：020-83642820-826

传真：020-83642820-822

邮编：510050

采购项目联系人：高小姐

联系电话：020-83642820-826

广东远东招标代理有限公司

2023年3月28日

# 第二部分

# 报 价 人 须 知

## 一、说明

### 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于本竞争性磋商的采购项目。

### 定义

  - “采购人”指本采购项目的委托人。

  - “采购代理机构”指广东远东招标代理有限公司。

  - “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人及其他组织。

  - “成交人”指经法定程序确定并授予合同的报价人。

  - “货物”指各种形态和种类的物品。

  - “工程”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切工程及其它附属等。

  - “服务”指报价人提供的货物、工程所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

  - 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。

### 合格的报价人

  - 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（《磋商邀请函》另有规定的除外）；

  - 是独立于采购人和采购代理机构的供应商；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

  - 有满足行政主管部门或行业协会对本项目的相关许可文件和其他资格证明文件（详见《磋商邀请函》）；

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定的供应商的其他条件（详见《磋商邀请函》）。

## 二、磋商文件

### 磋商文件的组成

磋商文件包括以下部分：

（1）磋商邀请函；

（2）报价人须知；

（3）用户需求书；

（4）合同条款；

（5）报价文件格式。

### 磋商文件的澄清

  - 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

### 磋商文件的补充和修改

  - 根据项目的需要，采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。

  - 磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

  - 考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

  - 在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。

## 三、报价文件

### 报价文件的编写

  - 报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。

  - 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）

  - 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

  - 本项目采用下浮率报价方式进行报价。按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）参考概算金额。即：项目监理服务费=预算评审确认后的实际项目监理服务费金额X（1-报价下浮率）。报价下浮率为少于1范围内的固定报价。超过该报价下浮率报价范围，将被视为无效响应。

### 报价文件的构成及要求

  - 报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

  - 商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

  - 技术方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

  - 报价人认为需加以说明的其他内容；

  - 报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。

  - 报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

### 报价文件的签署、装订和密封

  - 报价文件正本一套、副本三套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

  - 所有报价文件（附特殊规格的图纸外）应按A4规格制作；建议采用双面打印或复印。

  - 报价文件须编页码，页码必须连续。

  - 所有报价文件必须装入密封的信封或封套。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上注明：

（正本/副本/报价信封） 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即磋商截止时间） 项目名称：广州卫生职业技术学院2023年基建专项工程监理 收件人名称：广东远东招标代理有限公司 采购编号：GDYD230151 报价人名称： 报价人地址： 邮政编码： 联 系 人： 联系电话：

  - 采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

  - 采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 报价有效期

  - 从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

### 报价保证金（本项目不适用）

### 报价文件的递交和撤回

  - 报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

（1）磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。

（2）在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

## 四、磋商及评审

### 磋商小组

  - 本次采购项目是依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规组建的专门负责本次采购的磋商工作的临时性机构。组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。

  - 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

  - 磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审，并据此推荐成交候选人。

### 磋商程序

  - 磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。

  - 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

  - 最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（1）磋商过程对用户需求（包括技术要求、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；

  - 磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术要求、工程质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

  - 技术商务磋商的时间及地点（见磋商邀请函）。

  - 在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

### 评审

  - 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。

  - 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。

  - 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

### 评审办法

  - 评审原则

（1）本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

  - 磋商评审程序和评审方法

（1）按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时，准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）在磋商的同时磋商小组对报价人的报价文件进行初步评审。无效报价的认定条件详见《初步评审细则表》所列各项内容。

（3）综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的技术和商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者。综合得分最高的报价人为第一中成交选人，综合得分次高的报价人为第二成交候选人，以此类推推荐三名成交候选人。

（4）技术、商务和价格的评审：

1.技术和商务评分：技术和商务评分各单项所占权重详见附表《技术评审表》和《商务评审表》（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字）；

2.价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价下浮率最高的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（1-磋商基准价）/（1-最后磋商报价）×价格权值（15）×100

1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价；

2）磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数字；

3.价格扣除

1）投标供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为100%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业承接的工程或者提供其他小型或微型企业承接的工程；

3）本条款中两种修正原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分磋商文件格式）。

（5）技术商务及价格权重分配

| 评分项目 | 商务评分 | 技术评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35分 | 50 | 15分 | 100分 |

综合得分=技术评分+商务评分＋价格评分

  - 推荐成交报价人

磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人（综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者），综合得分最高的报价人为第一中成交选人，综合得分次高的报价人为第二成交候选人，以此类推推荐三名成交候选人。

  - 评审报告

磋商小组依据评审结果出具评审报告。

  - 磋商、评审过程的保密性。

（1）接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。

（2）从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

  - 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

  - 变更服务方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

## 五、成交报价人及成交服务费

### 成交报价人

  - 成交报价人的确定

（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

  - 成交结果公告

（1）采购代理机构将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com）等媒体上公告成交结果，公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。

  - 质疑和投诉

报价人对评审结果有质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（1）采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

地  址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦六楼

电  话：020-83642820-826

传  真：020-83642820-804

邮  编：510010

联系人：曾先生、高小姐

（2）对采购人或采购代理机构的答复不满意或未在规定时间内得到答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，向相关监督管理机构投诉。

采购监督管理机构名称：广州卫生职业技术学院

  - 成交通知书

（1）成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

（2）《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

  - 签订合同

（1）成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

（2）合同的组成基于但不限于以下部分：

a.《合同书》；

b. 磋商文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；

d.《成交通知书》。

### 成交服务费

  - 成交服务费

本项目采购代理机构向成交人收取成交服务费，成交服务费收费标准参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计费标准收取。

## 六、磋商文件的解释权

### 磋商文件的解释权

  - 本磋商文件的解释权归广东远东招标代理有限公司所有。

初步评审细则表

|  | 审查内容 报价人名称 | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 | 报价人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 投标函 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
|  | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 |  |  |  |  |  |
|  | 磋商公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |  |  |  |  |  |  |

|  | 审查内容 报价人名称 | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 | 报价人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 检 查 | 投标报价不超过最高限价 |  |  |  |  |  |
|  | 报价方案是唯一确定 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应磋商文件中“★”号参数的商务要求 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应磋商文件中“★”号参数的技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 服务期 |  |  |  |  |  |
|  | 无磋商文件规定的投标无效情况 |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |  |  |  |  |  |  |

1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

| 商务评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评议内容 |
| 1 | 体系认证情况 | 7 | 企业具备以下管理体系认证证书的（认证证书须在有效期内）： 1、质量管理体系认证证书； 2、职业健康安全管理体系认证证书； 3、环境管理体系认证证书； 企业同时具有以上认证的得2分，没有的或不同时有以上三项的不得分，在以上三项证书基础上每增加一项管理体系认证证书的加1分，最多加5分，本项最多得7分。 投标人提供上述在有效期内的认证证书扫描件以及“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）”上查询到的在有效期内的官网截图，方可得分，提供认证证书扫描件，但查询结果证书状态为撤销、暂停、失效的不得分。 |
| 2 | 获奖业绩 | 13 | 2019年1月1日起至今完成的房屋建筑工程监理业绩获得国家级奖项的，每个得3分；获得省级奖项的，每个得2分；获得市级奖项的，每个得1分，本项最多得13分。 投标人须提供每个业绩的证明材料，并加盖投标人公章，证明材料未提供的或提供的内容不完全的均不得分。 ①获奖时间以获奖证书颁发日期为准。 ②国家级奖指全国地区的鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程金质奖（金奖）、国家优质工程奖、中国钢结构金奖等国家级工程质量奖项。 ③省级或市级奖项是指由建设行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在民政部门备案）的工程质量奖项。 ④非质量类获奖不予计算。 ⑤同一工程获得多个奖项的，按最高奖项计取，不重复计算。 |
| 3 | 项目总监素质 | 5 | 1、总监理工程师具备由当地人力资源和社会保障局等相关部门颁发的（房屋建筑工程专业或土木建筑工程专业或工程造价专业）高级工程师或以上职称的，得2分。总监理工程师具备由当地人力资源和社会保障局等相关部门颁发的（房屋建筑工程专业或土木建筑工程专业或工程造价专业）工程师职称，得1分。 2、总监理工程师须具备注册监理工程师证书，同时具备一级注册建造师（建筑工程专业）或一级注册造价工程师（土木建筑工程专业）注册证且在本单位注册的，得3分。总监理工程师须具备注册监理工程师证书，同时具备二级注册建造师（建筑工程专业）或二级注册造价工程师（土木建筑工程专业）注册证且在本单位注册的，得1分。 本项最多得5分。投标人提供相关证明材料的扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 注：①项目总监须提供身份证、职称证书、执业资格证书、注册证（在投标单位注册），且须为投标单位在职职工（以社保证明为准），需提供相应证书扫描件以及近6个月（2022年9月份至2023年2月份）在本单位（含分支机构）缴纳社保的证明材料（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保）相关证明材料。 ②注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；注册一级造价工程师资格指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕]67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。 |
| 4 | 专业监理人员配置 | 7 | 1、总监代表：具备注册监理工程师或高级职称或以上的，得2分；具备注册监理工程师或中级职称，得1分； 2、土建专业或机电专业监理工程师：具备注册监理工程师或高级职称或以上的，得2分；具备注册监理工程师或中级职称，得1分 3、专业监理工程师或总监代表中有获得国家级“优秀监理工程师”证书的得3分,省级“优秀监理工程师”证书的得2分，市级“优秀监理工程师”得1分，所有人员按最高等级只计算一次，没有不得分。 本项最多得7分。投标人提供相关证明材料的扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 ①人员须提供身份证、职称证书、执业资格证书、注册证（在投标单位注册），相关证明材料未提供的不得分。 ②若投入的监理人员为退休人员，须提供退休证明、退休人员返聘协议及本单位为其缴纳的个人纳税证明，且注册证必须在有限期内，未提供的不得分。 ③拟投入本项目总监理工程师和其他监理人员之间不得兼任，且须为投标单位在职职工（以社保证明为准），所有人员需提供相应证书扫描件并加盖投标人公章，以及近6个月（2022年9月份至2023年2月份）在本单位（含分支机构）缴纳社保的证明材料（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保），未提供的不得分。 |
| 5 | 投资控制管理能力 | 3 | 投标人的造价咨询信用等级经国家级造价管理协会评价：具有造价咨询企业信用等级得3分；没有不得分。 （造价咨询企业信用等级以中国建设工程造价管理协会（http://www.ccea.pro/）查询结果为准，其他证明文件不得分。提供查询结果截图，加盖投标人公章，未提供的不得分。） |
| 商务得分合计 |  | 35 |  |

| 技术评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理工作程序、方法和制度 | 5 | 根据投标人提供的监理工作程序、方法和制度进行评审： - 有清晰的工作流程图、工作准则明确、方案合理可行的得5分； - 有较清晰的工作流程图、工作准则较明确、方案较合理可行的得3分； - 工作流程图一般、工作准则一般明确、方案合理性一般的得1分；4.差不得分。 |
| 2 | 质量控制措施 | 5 | 根据投标人提供的质量控制措施进行评审： 1.要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强的得5分；2.要求目标较明确、方法较合理可行、措施较具体、针对性较强的得3分； 3.要求目标不太明确、方法一般合理可行、措施一般具体、针对性一般的中得1分； 4.差不得分。 |
| 3 | 进度控制措施 | 6 | 根据投标人提供的进度控制措施进行评审： 1.要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强的得6分；2.要求目标较明确、方法较合理可行、措施较具体、针对性较强的得3分； 3.要求目标不太明确、方法一般合理可行、措施一般具体、针对性一般的中得1分； 4.差不得分。 |
| 4 | 投资控制措施 | 6 | 根据投标人提供的投资控制措施进行评审： 1.要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强的得6分；2.要求目标较明确、方法较合理可行、措施较具体、针对性较强的得3分； 3.要求目标不太明确、方法一般合理可行、措施一般具体、针对性一般的中得1分； 4.差不得分。 |
| 5 | 安全、文明施工管理 | 5 | 根据投标人提供的安全、文明施工管理方案进行评审： 1.要求针对性强、措施具体、可操作高的得5分； 2.要求针对性较强、措施较具体、可操作较高的得3分； 3.要求针对性一般、措施一般、可操作一般的得1分； 4.差不得分。 |
| 6 | 合同、信息管理方案 | 5 | 根据投标人提供在合同管理、信息管理方法进行评审： 1.合理可行、措施具体、针对性强的得5分； 2.合理可行、措施较具体、针对性较强的得3分； 3.合理可行、措施一般、针对性一般的得1分； 4.差不得分。 |
| 7 | 会议制度 | 4 | 建立完善的工地会议制度。满足要求得4分；基本满足要求得 2分；不满足要求不得分。 |
| 8 | 监理组织协调内容及措施 | 4 | 根据投标人提供的监理组织协调内容及措施进行评审： 1.协调方法清晰合理，有具体措施的得4分； 2.协调方法较清晰合理，有较具体措施的良得2分； 3.协调方法一般清晰合理，具体措施一般的得1分； 4.差不得分； |
| 9 | 监理工作重点、难点分析 | 5 | 根据投标人提供的监理工作重点、难点分析措施进行评审： 1.要求针对性强、措施具体、可操作高的得5分； 2.要求针对性较强、措施较具体、可操作较高的得3分； 3.要求针对性一般、措施一般、可操作一般的得1分； 4.差不得分。 |
| 10 | 合理化建议 | 5 | 根据投标人提供的合理化建议进行评审： 1.建议具有科学、合理、可行及具体措施的得5分； 2.建议具有较科学、较合理、较可行及具体措施的得3分； 3.建议一般、具体措施一般的得1分； 4.差不得分。 |
| 技术得分合计 |  |  | 50 |

价格评分表

- 价格核准：

  - 磋商小组详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见第七章对应条款。

  - 按下列第3点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价下浮率最高的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（1-磋商基准价）/（1-最后磋商报价）×价格权值（15）×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价；

- 备注：磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

- 本项目为专门面向中小微企业采购项目，因此不作小型和微型企业的价格优惠扣除。

# 第三部分

# 用 户 需 求 书

1.广州卫生职业技术学院分白云、天河、越秀与从化四校区，2023基建专项涉及（白云、天河、从化）三校区。白云校区专项“市教育局广州卫生职业技术学院白云校区基础设施修缮（实训室、网球场、多功能体育场地及门岗等）维护维修经费”修缮内容为校门、实训室、网球场及雨污分流内容。天河校区专项“市教育局广州卫生职业技术学院天河校区九号楼（旧饭堂）、十号楼维护维修经费”修缮内容涉及两栋建筑物的室内修缮、给排水、电气、天面防水等内容；“市教育局广州卫生职业技术学院天河校区运动场维护维修经费”内容涉及运动场的新做、主席台、看台、跑道及靠山挡土墙的修缮和维护。从化校区专项“市教育局广州卫生职业技术学院从化校区基础设施维护维修经费”修缮内容为实训室的装修、雨污分流等内容。

2. 工程监理服务费以预算评审建安工程费金额为基数，根据校区或项目类别编制预算，具体计算参（发改价格[2007]670号）。

3.三校区四项目分为1个子包。

4.三校区四项目具体名称及暂定监理费用信息。

| 序号 | 项目名称 | 概算金额 单位（万元） | 暂定监理费用(万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市教育局广州卫生职业技术学院白云校区基础设施修缮（实训室、网球场、多功能体育场地及门岗等）维护维修经费 | 748.67 | 23.26 |  |
| 2 | 市教育局广州卫生职业技术学院天河校区九号楼（旧饭堂）、十号楼维护维修经费 | 686.93 | 21.58 |  |
| 3 | 市教育局广州卫生职业技术学院天河校区运动场维护维修经费 | 604.19 | 19.33 |  |
| 4 | 市教育局广州卫生职业技术学院从化校区基础设施维护维修经费 | 644.73 | 20.44 |  |
| 合计 |  | 2684.52 | 84.61 |  |

六、支付方式：

本次的三个校区（四个项目）工程计划总投资约为2684万元（最终以经确认的预算评审价为准为基数），监理服务费不超100万元。专项工程设计费从2023年各专项部门预算列支,分专项签订监理合同，按学院有关招标规定执行。

项目监理费=预算评审确认后的实际项目监理费金额X（1-报价下浮率），具体计算参（发改价格[2007]670号）

| 支付次数 | 支付时间 | 当次 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订后，监理人按监理合同要求提供申请支付文件资料，报发包方审核合格后7天内。 | 监理服务报酬的30% |
| 第二次 付款 | 本项目完成50%工程量后，监理人按合同要求提供申请支付文件资料，报发包方审核合格后7天内。 | 监理服务报酬的30% |
| 第三次 付款 | 本项目竣工验收合格后，监理人按合同要求提供申请支付文件资料，报发包方审核合格后7天内。 | 监理服务报酬的30% |
| 第四次 付款 | 本项目完成结算财政评审后（时间），监理人按合同要求提供申请支付文件资料，报发包方审核合格后7天内。 | 监理服务报酬的10% |

七、商务要求：

1.服务期（项目期限）：具体以项目施工合同约定的工期为准,采购人保留调整项目开工时间的权利。

2.服务地点：广州市天河区、白云区、从化区。

3.服务验收：

服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

4.质量保证

自验收合格之日起不低于一年，国家主管部门或者行业标准对服务本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

八、技术要求

1.★服务需求一览表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组建项目监理机构 | / | 1 |  |
| 2 | 项目负责人 | / | 1 | 委派的项目负责人，应具有丰富的类似项目工作经验，具备工程监理专业知识与专业技能，具有良好的职业素养与沟通能力，具体负责本项目服务期内的跟踪管理、组织协调与沟通等工作。 |
| 3 | 监理工程师 | / | 2 | 具有同类项目的建设工程监理工作经验；从事类似项目工程监理工作3年以上 |
| 4 | 监理员 | / | 1 | 具有同类项目的建设工程监理工作经验；从事类似项目工程监理工作2年以上 |

2.★服务要求

| 序号 | 服务名称及内容 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中标人应认真履行承诺 | 服务期限内，项目负责人承担服务期内的跟踪管理和组织协调等工作，并为委托单位提供建设工程管理政策法规相关技术支持服务。 |
| 2 | 确保资源投入到位 | 确保总监理工程师及其监理机构主要成员及时到位；确保中标人对项目编写监理规划，完成监理委托任务中约定的监理工程范围内的监理业务 |
| 3 | 确保工程质量 | 中标人应建立健全工程质量监管体系。就委托项目，中标人应认真编制工程质量监理方案及专项监理细则；严把施工验收及隐蔽过程质量控制；严格按照“先批后用，先检后用”的原则使用建筑材料；依据工程设计要求、施工技术标准和合同约定，严格审查建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的报批资料，并按要求进行见证检验，未经检验或检验不合格的材料一律不允许施工单位使用；每日对现场施工质量进行巡查，每周组织质量检查，每月对施工质量管理状况进行检查评分，及时对质量问题发出整改通知单 |
| 4 | 确保安全生产文明施工 | 中标人应建立健全工程安全监管体系。就委托项目，中标人应认真编制安全监理专项方案，保证安全主管、安全监理员按要求到位尽责；每日对现场安全情况进行巡查，每周组织安全检查，每月对现场安全管理状况进行检查评分，及时对安全隐患发出整改通知单。监督施工单位严格执行工程现场文明施工管理相关规定，严格遵守建设工程工地现场、余泥渣土运输与排放、夜间施工等安全文明施工管理制度；监督施工单位执行广州市建筑工程消防管理规定，检查消防通道、消防水源、灭火器材、警示标志、安全防护用具等是否符合规定。 |
| 5 | 确保工程投资控制 | 中标人应建立健全工程投资控制监管体系。中标人应认真编制投资控制专项监理方案，严格执行采购人关于工程签证，按采购人要求的程序实施全过程造价监督、审核，按实签证；及时并严格审核工程进度款；规范设计变更行为。严格按照采购人设计变更的相关规定程序、类别和审批权限进行审核、呈报施工单位提请的设计变更，承担不按规定变更产生的费用的连带责任；严格审查施工单位结算，保证真实，不弄虚作假。 |
| 6 | 确保工程进度控制 | 中标人应建立健全工程进度监管体系，认真编制工程进度专项监理方案，按照业主的节点工期目标，严格审核施工单位编制的总进度计划、阶段计划及资源投入计划，优化进度计划，监督施工单位按计划严格执行，并将执行情况定期向业主汇报。如监督不力，则按照合同有关条款承担违约责任。对照各节点工期目标检查施工单位进度偏差情况，及时采取纠偏措施，督促施工单位实施，并将执行情况定期向采购人汇报。 |
| 7 | 确保廉政建设 | 中标人应严格遵守国家法律法规及廉政管理规定，广东省关于反商业贿赂有关规定，并与采购人签订廉政协议。不接受参建单位贿赂，不吃、拿、卡、要等；不参加参建单位安排的营业性娱乐活动；不接受参建单位提供的高档礼品等；不以任何理由向施工单位推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求施工单位购买合同规定外的材料和设备。 |

注：本表请按如下要求进行标注：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，有一项不满足的即为投标无效。（在技术指标中进行标注）

3．服务方案及其他技术要求：（根据项目实际情况，由采购人编写）。

（1）监理人员必须维护国家的荣誉和利益，维护公司的信誉，遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，以公正的立场、严肃的态度、严格的要求、科学的分析、求实的处理，努力搞好所承担的监理工作。

（2）监理人员必须遵守国家的法律、有关条例和规定，认真学习和坚持贯彻国家和地方有关工程建设的法律、法规和政策。

（3）监理人员必须坚持原则，秉公办事，清正廉洁，自觉抵制不正之风，不索贿，不受贿，不参与一切与本工程有关的兼职、任职、合伙经营和交易。

（4）监理人员必须坚守规程、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责，工作认真，一丝不苟。

（5）监理人员必须注意保守有关秘密，对建设单位、设计单位、施工单位的秘密和信息，未经对方允许不得任意公开或传播。

（6）监理人员必须坚守自身职责和权限，未经上级委托，不得行使自身职责以外的职权。

（7）监理人员必须谦虚谨慎、尊重事实、文明礼貌、态度诚恳、平等待人、热情服务。

（8）监理人员必须努力学习专业技术和建设监理知识，及时总结经验教训，不断提高监理工作水平。

# 第四部分

# 合 同 条 款

政府采购

监  理  合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第一部分  协议书

委托人（甲方）：广州卫生职业技术学院

监理人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2款赋予的规定一致。

四、总监理工程师

总监姓名xxx，身份证号码：xxx，注册号：xxx；

五、签约酬金

六、监理期限

1. 监理期限：

监理服务阶段包含施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段的监理服务期。监理期限暂定自2023 年  月  日始，至 2023年  月 日止。具体以项目施工合同约定的工期为准。委托人保留调整项目开工时间的权利。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同生效

本合同订立时间：      年      月      日。

本合同订立地点：  广州市             。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

九、合同份数

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，其中甲方执肆份，乙方执肆 份。

委托人：（盖章）                    监理人：（盖章）

地址：                             地址：

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人：                       委托代理人：

电    话：86201900-5073             电    话：

传    真：                         传    真：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

邮政编码：                         邮政编码：

电子邮箱:                         电子邮箱:

第二部分  通用条款

第三部分  专用条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用         /                。

1.2.2 其他文件：    无                                          。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：指本合同项目土建、水电安装、装修、环保、设备安装、消防工程、智能化工程、园林绿化、市政道路、雨污分流等本项目及其附属工程、临时设施施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务。包括协助委托人做好开工前准备工作；负责安全、质量、进度（月报、周报）、投资控制及合同管理（包括投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、工程进度款、合同支付、变更台帐）；设备、材料进场检查；组织协调各方开展工作、落实安全文明施工管理、组织各类验收；组织、审核竣工资料。

（1）除非对以上监理范围和工作内容明确进行剔除，属本工程的实施范围内（监理人具有相应的监理资质）的工作内容，均应包含在监理范围之内。

（2）在工程实施过程中工程量、设计范围、工程规模调整或设计变更在监理人监理资质范围内的，均属监理人监理范围。

2.1.2 监理工作内容还包括:

（24）组织建立监理机构，协调施工各方面关系。协助委托人编写工程开工报告，并报送有关管理部门进行审批。

（25）协助委托人做好开工前准备工作，组织、协调或承担工程前期的技术咨询或审查以及现场点位、设施的接受移交等工作；

（26）组织办理施工前期手续的办理工作，直至具备合法的施工条件。

（27）组织编制、审核工程材料、构配件、设备进场检验检测方案及第三方检测方案，报发包人批准后实施。

（28）组织技术交底和施工图会审，寻找通过设计挖潜节约投资的可能。并且将技术交底和施工图会审所发生的工程设计变更，由注册造价工程师计算出由此而发生的造价变化（注册造价工程师签名盖章），作为衡量设计深度和控制签证造价的依据。监理人应根据工程需要委派足够的工程计量人员对施工单位每月完成的工程量进行准确的计量，并报委托人作为工程进度款支付依据。

（29）承担本工程范围内的技术协调工作，包括工程施工的分包、设计、进场、退场、综合管线平衡、质量、进度及其它相关内容。

（30）编写监理阶段月报、季报、年报和最终总结；及时做好施工过程各相关技术、质量检验（验收）、计量、支付等相关工程记录工作，各类记录必须有原始记录资料，并对其及时性和真实性负责。所有现场签证必须由承包人的专业造价员计算出工程造价，并由监理人的专业造价员在经过其审核的签证造价文件上签名盖章，在14天内报委托人审批。做好以上记录的分类归档工作，建立符合行业标准和规范的监理台帐，供委托人和有关行业管理部门的抽查。

（31）根据承包人提出的各阶段、分部工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承包人的工程验收报告；审查竣工验收申请报告，参加委托人组织的最终验收，并签署监理意见。

（32）监督、管理工程施工合同的履行，组织有关各方协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项。审查重大变更并牵头组织施工单位、设计单位完成重大变更追加投资及招投标审批事项办理。

（33）协助委托人组织工程的验收直至合格移交。

（34）根据市城建档案馆和质监站有关文件规定，督促、审查和备份承包人提交的竣工资料，直至通过备案制验收和完成向市城建档案馆的归档工作。

（35）监督监理人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交付使用的工程中出的缺陷，调查其原因并确定相应责任后进行处理。审查承包人的竣工结算。

（36）向委托人提交符合有关部门要求的监理档案资料。

（37）督促承包人及时对材料供应商和施工人员付款，随时了解施工人员是否被拖欠工资。若承包人发生拖欠材料供应商材料款或工人工资的情况时，应在2天内以书面向委托人报告，并协助委托人和有关管理部门对施工单位的欠款行为做出处理。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

2.2.1.1国家及地方现行的工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文件。

2.2.1.2《建设工程监理规范》（50319—2000）。

2.2.1.3经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书。

2.2.1.4国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

2.2.1.5本工程的设计、施工、安装、监理、检验检测等委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同及其招投标文件。

2.2.1.6委托人发出的有关本工程建设的指令。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 总监理工程师及总监代表未按本合同监理服务方案负责本项目的日常监理工作，总监理工程师每周在本项目工程现场办公少于2天、总监代表未能专职于本项目的，施工监理人现场的管理机构人员不到位、擅自离场的，委托人有权要求更换监理人员，且更换的人员资历不低于招标要求。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：本合同项目施工合同变更经监理人审核后发包人审批。

在涉及工程延期    天内且未涉及造价变化的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  每月5日前提交上月专项报告及支付和变更、签证台账一式二份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人。

监理人应在本合同终止后  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 原状恢复               。

2.8履约担保

履约担保按下列方式 ①   进行办理：

托人不需要监理人出具履约担保；

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：         。

3.6 答复

委托人同意在  7   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。监理人应在7天内对委托人及承包人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复；监理人应在2天内对影响施工现场进度的内容作出书面答复。

3.8 支付担保

支付担保按下列方式 ①   进行办理：

①委托人不需要出具支付担保；

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额的计算方法：

赔偿金＝直接经济损失×监理报酬÷建筑安装工程费

因下列监理人原因：

（1）在施工过程中，监理人发出错误指令或指令不及时；

（2）监理人超越权限审批设计变更；

（3）旁站不到位；

（4）其它因监理人自身失误造成的原因。

致使本工程在投资、工期、质量、安全、文明施工等方面给委托人造成损失的，委托人将要求监理人进行赔偿，累计赔偿总额不超过监理报酬总额。具体约定为：

4.1.1.1因监理人原因造成工程投资增加的，委托人将根据新增工程投资与原合同价款的比率，按相应比例双倍扣减监理费；若新增工程投资比率超过原合同价款的20%时，委托人有权单方解除监理合同，并要求监理人赔偿委托人由此遭受的实际损失中的20%(以不超过监理报酬总额为限)。

4.1.1.2工程开工后，每7天检查一次进度，凡关键线路上的项目,因监理人原因，造成实际工期与计划工期比较：

（1）累计延误10天以内的，书面警告；

（2）累计延误11-20天的，委托人下达整改通知单，并要求监理人支付违约金1万元；

（3）累计延误21-30天的，委托人有权要求监理人支付违约金2万元；累计延误30天以上的，每增加一天再支付2千元/天的违约金；

（4）累计延误90天以上的，监理人除按前款约定支付违约金外，委托人还有权立即解除合同，期间所有的损失由监理人负责。对于后续工作，监理人必须无条件给予配合；

（5）如工程竣工验收合格时，工期满足合同约定的，则委托人将监理人已交纳的工期违约金返还；因监理人原因导致实际进度落后于计划进度的，监理人无权因增加整改措施要求委托人支付任何费用。工程进度计划即使经委托人确认，也不能免除委托人根据合同约定应承担的任何责任和义务。

(6)误期每日赔偿费：误期是指实际竣工验收工期超出合同工期的天数。误期在15日历天内的，每延误一天应支付合同总价0.1‰的违约金；误期在16—30日历天内的，每延误一天应支付合同总价0.2‰的违约金；误期在31—45日历天内的，每延误一天应支付合同总价0.3‰的违约金；依此类推，分段计算并累加。误期赔偿费最高限额为合同总价的15%。

4.1.1.3因监理人监督不力造成质量事故，需要返工的，委托人将要求监理人承担严重违约责任，委托人有权根据遭受的实际损失与原合同价款的比率，按相应比例双倍扣减监理费；情节严重的,委托人有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的实际损失的20% (以不超过监理报酬总额为限)。

4.1.1.4因监理人责任导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次验收不合格，委托人将要求监理人承担一般违约责任一次；情节严重的,委托人有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的实际损失的20% (以不超过监理报酬总额为限)。

4.1.1.5当监理人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、本专用条款中约定的监理工作内容，委托人可书面通知监理人，指明其未能履约的内容和委托人要求其承担违约责任的等级。监理人具体违约行为所需承担违约责任的约定如下：

（1）监理人未按照本合同、投标文件和《监理规划》的承诺建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，监理人必须按委托人要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：

①在委托人书面通知监理人进场后3天内，监理人承诺的总监理工程师及总监代表不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。委托人一旦发现，将要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，同时将要求监理人承担一般违约责任1次；如果监理人拒不配合，情节严重，影响工程进度和质量的，委托人将要求监理人承担严重违约责任直至解除合同，并要求监理人承担由此造成的委托人损失。

总监理工程师及总监代表必须负责本项目的日常监理工作，保证总监理工程师每周不少于2天在本项目现场办公,监理人必须委派专职于本项目的总监代表（同一校区的总监代表兼任）,否则委托人一经发现，除必须限期纠正外，监理人必须承担一般违约责任1次；限期内未纠正或被委托人再次发现的，监理人必须承担严重违约责任1次，委托人有权要求更换总监理工程师或总监代表，且更换总监理工程师或总监代表资历不低于招标要求。由此造成委托人的损失由监理人承担。

③在委托人书面通知监理人进场后3天内，监理人投标时承诺的主要监理人员不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，以及未按承诺依时、足额投入有关设备，委托人一经发现将要求监理人做出书面解释并保证人员、设备限期到位；上述情况每累计出现三次，监理人承担一般违约责任1次；如果监理人拒不配合，情节严重，影响工程进度和质量的，监理人承担严重违约责任1次，直至解除合同，由此造成委托人的损失由监理人承担。

（2）非因不可抗力因素一般不得调换总监或更换主要监理人员。监理人如需要调换总监理工程师及主要监理人员，必须事先经过委托人书面同意。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换主要监理人员，除必须限期纠正外，监理人必须承担一般违约责任1次。本合同项目监理人员的专业配套要求按招标文件规定如下：

①总监理工程师及总监代表：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为委托人。

②专业监理人员最低配套要求：主体及装修施工阶段至少配备专职土建监理工程师1 名，机电监理工程师1名，资料员1名；给排水工程施工阶段配置专职给排水监理工程师1名。全程必须分别配备专职安全监理工程师1名（同一校区的项目可由1名专职安全监理工程师兼任）。所有人必须有监理上岗证，人数应按规定满足工程施工时监理人员旁站监理的要求。监理公司还必须配备专业造价员配合现场监理部进行预算、签证、结算等方面的审核，并出具专业审核意见。各专业监理工程师必须具备中级或以上技术职称，5年以上工作经验。

③至少应配备土建、水电安装工程常规应备等检测设备（仪器）。

（3）工程施工过程中，按有关规定需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告，被委托人发现后，监理人必须承担一般违约责任1次。累计三次，委托人将要求监理人再承担严重违约责任1次。

（4）对于工程施工监理人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在严重不足，监理人不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期纠正外，每累计三次，监理人承担一般违约责任1次。

（5）工程承包人未按经审批的施工组织方案的承诺投入机械、设备、材料等，监理人对此不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期纠正外，每累计三次，监理人必须承担一般违约责任1次。

（6）工程施工的各主要节点工期比计划滞后5天以上（包括5天），监理人不督促承包人进行整改，不向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，被委托人发现后，除必须限期纠正外，监理人必须承担一般违约责任1次。

（7）对于工程承包人每次材料进场，监理人不进行检查；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检，监理人承担一般违约责任1次。如发现有不合格材料使用于工程上并造成无法弥补的损失时，视为质量事故，监理人必须承担严重违约责任1次。

（8）工程承包人未按经审批的施工组织方案的承诺做好安全防护、文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人不督促施工单位进行整改，不作处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期纠正外，每累计出现三次，监理人必须承担一般违约责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评，或被新闻媒体曝光的，委托人将要求监理人承担严重违约责任1次。

（9）承包人的施工质量，经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，委托人将要求监理人承担严重违约责任和经济赔偿。

（10）对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须限期纠正外，监理人必须承担严重违约责任1次。对于现场签证未经过专业造价员审核、或经过专业造价员审核而未在规定时间内报送委托人，除必须限期纠正外，监理人也必须承担严重违约责任1次。

（11）对承包人提交的施工方案、设计变更，监理人对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起委托人投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核就给予同意，被审查发现后，除必须限期纠正外，监理人必须承担严重违约责任1次。

（12）对于承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按合同要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期纠正外，监理人必须承担严重违约责任1次；如造成委托人超进度支付工程款，监理人必须承担严重违约责任2次。

（13）监理人违约行为的直接责任人，其违约行为达到严重违约（或相当于严重违约）1次，主管人员因其下属的严重违约（或相当于严重违约）累计次数达到3次，则委托人有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本工程的监理工作，并有权要求监理人限期更换该人员，直到终止合同，监理人必须无条件接受。并承担由此引起的后果及费用；如监理人拒不执行，则自收到委托人的更换要求7天后，委托人可认为该岗位已空缺，按第4.1.1.5款第（1）条规定执行。

（14）监理人同时出现了本《专用条款》第4.1.1.5款(10)、第4.1.1.5款（11）和第4.1.1.5款（12）三项的行为，并且情节严重的，将视为监理人和承包人串通作假，委托人有权单方解除合同，造成委托人损失的，委托人可按4.1.1中的各条款要求监理人承担赔偿责任。

（15）若监理人没有认真、充分履行本《专用条款》第2.1.2款（35）的义务，造成材料供应商或施工人员闹事产生不良社会影响，情节严重或被新闻媒体上曝光的，监理人必须承担严重违约责任1次，委托人有权认为监理人该项目主管人员已不适于继续承担本项目监理工作，并有权要求监理人限期更换该人员。监理人必须无条件接受，并承担由此引起的后果及费用。

4.1.1.6 违约责任说明

（1）监理人承担违约责任的等级划分具体为：承担一般违约责任、承担严重违约责任、解除合同。委托人将根据监理人违约的情节轻重和本合同的约定，要求监理人承担不同等级的违约责任。

（2）违约责任的具体规定为：

①监理人承担一般违约责任的，监理人必须向委托人交纳违约金人民币2万元/次；

②监理人承担严重违约责任的，监理人必须向委托人交纳违约金人民币5万元/次；

③因同一事件或同一类型事件重复发生三次一般违约责任的，监理人再承担一次严重违约责任，累计五次严重违约责任，委托人有权单方解除合同。

④解除合同：

监理人收到委托人发出解除合同通知后，监理人必须在2天内停止全部监理工作，7天内配合委托人和承包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作后3天内离场。监理人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担；因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其它方面的损失，委托人将要求监理人赔偿实际损失。

4.2 委托人的违约责任

4.2.1委托人赔偿金额的计算方法：    无                 。

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：    /      。

（1）逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

本项目的监理服务报酬由财政支付，因款项支付受财政资金到位情况影响，以及因财政资金拨款延误而导致款项到达监理人账户延迟的，委托不承担逾期付款的违约和赔偿责任，并且此情况不能成为监理人不履行本合同义务的理由。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币     。

5.3 支付酬金

监理服务报酬的支付按节点与相应比例支付：

专项工程设计费从2023年各专项部门预算列支,分专项签订监理合同，按学院有关招标规定执行。项目监理费=预算评审确认后的实际项目监理费金额X（1-报价下浮率），具体计算参（发改价格[2007]670号）。

| 支付次数 | 支付时间 | 当次 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订后，监理人按监理合同要求提供申请支付文件资料，报发包方审核合格后7天内。 | 监理服务报酬的30% |
| 第二次 付款 | 本项目完成50%工程量后，监理人按合同要求提供申请支付文件资料，报发包方审核合格后7天内。 | 监理服务报酬的30% |
| 第三次 付款 | 本项目竣工验收合格后，监理人按合同要求提供申请支付文件资料，报发包方审核合格后7天内。 | 监理服务报酬的30% |
| 第四次 付款 | 本项目完成结算财政评审后（时间），监理人按合同要求提供申请支付文件资料，报发包方审核合格后7天内。 | 监理服务报酬的10% |

5.5补充条款：监理服务报酬

5.5.1本工程的监理服务期分为两个阶段。

（1）第一阶段为工程实施服务期，其服务期限为委托人与承包人签订的施工合同工期（日历天数），以总监理工程师下达开工令之日起计，施工项目全部完工且工程竣工验收合格，并办理竣工结算、备案管理之日止。

（2）第二阶段为工程保修服务期，其服务期限为委托人与承包单位签订的施工合同中规定的工程保修期限，从工程竣工验收合格，备案管理完成之日起。在此服务期内，如委托人或工程的合法使用方认为需要监理人协助处理有关质量保修事宜，则监理人有义务协助委托人或工程的合法使用方完成职责范围内的相关工作。

（3）从监理成交通知书发出后5天起，监理人应按委托人要求提供前期服务工作，包括但不仅限于本《专用条款》第4.2.4条约定的监理服务内容。前期服务不计入监理服务期，费用已包含在合同监理报酬内。

5.5.2监理人完成本《专用条款》第2条中约定的监理工作所收取的服务费用，委托人将认为该部分服务收费已包含在投标监理服务报酬报价之内，不再另行计收。

5.5.3监理人的监理服务报酬：按本合同第一部分协议书约定。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签字并加盖有效印章后生效。

★6.2 变更

6.2.1双方同意，当发生合同变更时，不按本合同通用条款第6.2.2~第6.2.6款执行，具体约定执行本合同专用条款第6.2.2款-第6.2.6款

6.2.2在监理期间和合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理服务报酬。如在施工期间，因特殊原因造成工程停工，但在停工期间基本不发生监理工作（若该特殊停工期间需要监理人进行工作的，监理人应告知委托人进行确认），则停工天数不计入工程实施服务期天数。

6.2.3如在工程实施服务期内，非监理人原因造成工程未完工，使监理人的工程实施服务期限出现延长，监理人的责任期也应相应延长。

6.2.4因本工程属于财政投资项目，存在一定的特殊性，如在工程实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力的自然及人为原因，造成本工程停建、缓建，则监理人必须接受终止服务，并应积极配合委托人做好善后工作，按已发生工程数量结清监理服务报酬，并且不能要求额外费用及任何形式补偿。工程结算审定后，委托人发现监理服务报酬（含预付款等）超付，则监理人必须在收到委托人通知的14天内无条件退还委托人，若监理人迟延退还监理服务报酬，除向委托人退还超付部分的监理服务报酬外，从迟延之日起，监理人还应向委托人支付该超付监理服务报酬的利息，该利息以人民银行同期贷款利率的4倍计。

6.2.5项目因非监理人原因造成投资调整并经原初步设计概算审批部门批准调整概算的，监理服务报酬不变。

6.2.6项目因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少（按经监理人、发包人审核的建安工程费造价调减）超过30%时，监理服务报酬应作相应调整。调整方法如下：结算监理服务报酬=调减后建安工程费/概算评审结果中的建安工程费×合同暂定监理服务报酬计算。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    2    种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 广州市人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

材料和设备检测由委托人依法委托第三方检测机构实施，监理人予以配合。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人直接支付给相关专家及服务方。

8.4 奖励

合理化建议的收益归委托人所有，委托人不支付额外奖励金额。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： 监理人应对所监理项目的相关信息资料保密并负有保密责任，未经委托人同意，不得向任何第三方泄露（依法需公开的除外）。保密期限为从获知委托人保密信息时起，至保密信息已由委托人通过合法途径让普通公众知悉时止。因监理人违反保密条款的，委托人有权通过任何合理方式追究监理人的责任并终止服务合同。造成损失的，委托人有权要求监理人进行赔偿并追究监理人其他的法律责任。

监理人申明的保密事项和期限：委托人对监理人所提供的非委托人项目相关资料及数据等均负有保密义务，未经监理人同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为从获知监理人保密信息时起，至保密信息已由监理人通过合法途径让普通公众知悉时止。

第三方申明的保密事项和期限：      /            。

8.8著作权

监理人为履行本合同约定而编制的文件，其著作权属于   监理人   。

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

监理人未经委托人书面批准不得出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料。

8.9工程获奖奖励

本合同不设工程获奖奖励。

9. 补充条款

无。

# 第五部分

# 报 价 文 件 格 式

（报价文件须编页码，且页码必须连续）

自查表

#### 0.1.资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 报价函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 资格条件证明文件 | 1、报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）报价人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。 （2）报价人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （3）报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明） （4）报价人须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明） 2、在中华人民共和国境内依法设立，独立经营、经济独立核算、独自承担民事责任的法人或其他组织； 3、提供法定代表人及拟派项目负责人的无行贿犯罪记录声明函和公平竞争承诺书； 4、非联合体报价。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与招投标采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应磋商文件中带“★”号的技术要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应磋商文件中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应磋商文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 0.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
| 注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《技术评审表》《商务评审表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。 |  |  |

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 一、项 目 报 价 表

### 1.报价文件格式

报价人应按附表1.1～1.2的格式提交报价表。

#### 1.1.报价总表

[货币单位：%]

报价人名称：

项目名称：广州卫生职业技术学院2023年基建专项工程监理

采购编号：GDYD230151

| 序号 | 名称 | 下浮率（%） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

1.本次招标需要报价人对本项目进行报价，报价不得大于本项目的最高采购预算，也不得低于报价人自身的成本价竞争。

2.报价包含生产、供货、运输、保险、验收合格并交付使用等一切含税费用。

3.本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

4.此表格电子文档比需放进投标文件电子文档里面，用于核对投标报价的单价及总价。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

1.2 报价明细表（如有，格式自拟）

## 二、商 务 响 应

### 2.报价函格式

报 价 函

致：广东远东招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的（项目名称）项目及服务的磋商文件的全部内容，我方（报价人名称）作为报价者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

在此提交的报价文件，正本一份，副本 3 份，报价文件包括如下等内容：

一、 报价文件第一部分

报价表

二、 报价文件第二部分

（一）报价函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                    ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套。

我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为  GDYD230151   号的报价；

（二）全部工程之承包和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后，报价有效期之内撤回报价，则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书中。

（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地    址：                     .邮政编码：                  .

电    话：                     .传    真：                  .

代表姓名：                     .职    务：                  .

报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

### 3.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东远东招标代理有限公司

本授权书声明：（姓名）是注册于（国家或地区）的（报价人名称）法定代表人。现任        职务。在（项目名称）项目磋商[采购编号为：GDYD230151  ]的报价和合同执行过程中，现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法人代表身份证复印件（粘贴）

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人身份证复印件（粘贴）

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

### 4.资格声明书格式

资格声明

致：广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的    （项目名称）      项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的工程及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足采购要求。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

附：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 5.资格证明文件格式

[说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

#### 5.1.《企业法人营业执照》（或事业法人登记证）副本复印件。

#### 5.2.《税务登记证》副本复印件（已换领三合一营业执照的，可不提供本项）。

#### 5.3.《组织机构代码证》副本复印件（已换领三合一营业执照的，可不提供本项）。

#### 5.4.报价人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

#### 5.5.报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

#### 5.6.报价人符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。

#### 5.7.磋商邀请函报价人资格条件中规定除上述材料外还需要提交的其他证明材料。

### 6.报价保证金（本项目不适用）

6.1 通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式

（1）报价保证金交纳凭证

致：广东远东招标代理有限公司

（报价人全称） 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）退保证金说明格式（为确保报价保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读以下表中说明并执行）

如报价单位保证金由其他单位代缴的，代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和报价人公章的证明（原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里）。

退保证金说明

致：广东远东招标代理有限公司

我方为                                      投标[采购编号为：           ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

报价人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账 ；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.

以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的担保函格式

政府采购报价担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“报价人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）报价，根据本项目谈判文件，供应商参加报价时应向你方交纳报价保证金，且可以报价担保函的形式交纳报价保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下报价保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在报价人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后报价人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．谈判文件规定的报价人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的报价保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明报价人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代报价人向你方支付报价保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与报价人的另行约定，全部或者部分免除报价人报价保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使报价人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成报价人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 7.商务响应表格式

合同条款响应表

[说明]报价人应对照磋商文件第四部分《合同书》所列合同条款的内容一一响应，完全满足的在“具体内容”栏中填“响应”，有差异的则在“具体内容”栏中写明具体内容。

| 序号 | 磋商文件合同要求 |  | 报价文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 具体内容 |

[说明]

1.   除“具体内容”栏所列的内容以外，按《合同书》中的条款执行。

2.   对可以有差异的，其内容的确定，在签定合同时，由买卖双方协商。

报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日        期：

### 8.服务费承诺书格式（本项目不适用）

成交服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的工程及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东远东招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 9.其它资料格式

9.1  报价人简介；

9.2  同类项目业绩；

9.3  名称变更证明；

9.4  财务状况；

9.5  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《商务打分表》要求提交的其他资料。

#### 9.1.报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

报价人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 9.2.同类项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列出报价人2018年以来（按合同签订日期为准）同类项目业绩。

2、须按《商务打分表》要求提供所填业绩的相关证明材料复印件并加盖公章。

#### 9.3.名称变更证明

本次磋商，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），报价人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

#### 9.4.财务状况

提供2021年经审计的财务报表（审计报告，能呈现营业收入、资产负债、利润、现金流量等数据）

#### 9.5.本项目管理团队配置表

本项目管理人员、技术人员配置表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 相关资格 | 履历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：管理人员、技术人员的资历、资格文件、工作履历等证明材料文件

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

#### 9.6.报价人认为有必要提供的其它资料

除上述资料外，《商务评审表》要求提交的其他资料。

## 三、技 术 方 案 响 应

### 10.技术方案响应文件格式

#### 10.1.用户需求响应表

报价人应根据报价的实际情况对谈判文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。

注：用户需求书中带“★”号的要求为必须满足的要求，如不满足将按废标处理。

| 序号 | 名称 | 用户需求要求 | 响应情况 | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  | …… | …… | …… |

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

#### 10.2.技术方案

报价人首先应充分理解磋商文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目技术方案的编写。技术方案应至少包含但不限于以下内容：

- 项目组织实施方案；

- 质量保证措施和保质保修服务承诺（应急响应时间、质保期、交付时间等）；

除上述资料外，《技术评审表》要求提交的其他资料。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

#### 10.3.采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

### 11.同意磋商文件条款声明格式

同意磋商文件条款声明

致：广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的广州卫生职业技术学院2023年基建专项工程监理的施工及相关服务的竞争性磋商[采购编号为：GDYD230151 ]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

特此声明。

投标（报价）人（公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）

电       话：

传       真：

### 12.报价信封

报价信封内装：

12.1.从报价文件正本中复印的报价总表；

12.2.报价函；

12.3.法定代表人授权书；

12.4.同意磋商文件条款声明格式