韶关石人嶂矿业有限责任公司尾矿库二库区边坡治理工程设计、施工总承包

招标文件

| 招 标 人（盖单位章）： | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 |
| --- | --- |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 广东远东招标代理有限公司 |
| 招标文件编制日期： | 2022年4月 |

目    录

第一章 投标人须知	1

第一节 投标人须知前附表	1

第二节 重要事项时间地点一览表	5

第三节 投标须知正文	6

1.项目概况、招标范围、投标费用	6

2．投标人资质及条件要求	7

3．投标报名	8

4．工期要求	10

5．工程质量标准和使用材料、机械要求	10

6．招标工程施工条件及现场勘察	12

7．招标文件的提问和答疑	13

8．最高投标限价的编制	13

9．投标文件的编制要求	13

10．投标文件的包装、密封、标记	16

11．投标文件的递交	16

12．投标有效期	17

13．开标	17

14．评标	18

第四节 否决投标条件	27

第二章 中标人须知	30

1．中标通知书	30

2．中标结果公示	30

3．履约保证	30

4．合同订立	30

5．放弃中标的处理	31

6．专业工程分包	31

7．工期进度	31

9．项目管理机构	31

10．现场管理	32

11．档案管理	32

12．质量保证	32

13．信用评价条款内容	32

14．其他事项	33

15. 招标代理服务费及评标评审专家相关费用支付	33

第三章  拟签订合同主要条款	34

1、工程承包方式	34

2、项目结算原则	34

3、工程款的支付办法	34

第四章 投标文件格式	35

格式一 封面	35

格式二 资格审查申请函	36

格式三 各项承诺一览表	37

格式四 投标函	40

格式五 法定代表人身份证明书	41

格式六 法定代表人授权委托书	42

格式七 投标人基本情况表	43

格式八 项目经理简历表	44

格式九  项目技术负责人简历表	45

格式十 项目设计负责人简历表	46

格式十一 安全生产管理人员简历表	47

格式十二 项目管理机构组成表	48

格式十三 项目经理签字确认函	49

格式十四 招标代理服务费及评标评审专家承诺书	50

格式十五 原件一览表	51

第五章 建设项目承包合同	52

# 第一章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 序 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司尾矿库二库区边坡治理工程设计、施工总承包 |
| 2 | 项目编号 | GDYD220314 |
| 3 | 项目业主 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 |
| 4 | 资金来源 及出资比例 | 自筹资金100% |
| 5 | 招标人 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 |
| 6 | 招标代理机构 | 广东远东招标代理有限公司 |
| 7 | 建设地点 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司尾矿库二库区 |
| 8 | 建设内容和规模 | 尾泥堆载、坡脚坝、排渗盲沟、排水井、截排水沟等。 主要工程量汇总表 类别; 项目; 单位; 堆石坝; 备注. 尾泥堆载; 尾泥堆载; m³; 89586.2; 由业主负责. 坡 脚 坝; 总长; m; 39.9. 地表清理; m³; 57974.4; 由业主负责清理。预计按照1/3计算为19324.8m³。. 岩石用量; m³; 12235.8; /. 排渗盲沟; 土石方开挖; m³; 556.0; /. 岩石用量; m³; 528.7; /. 排水管涵; m; 139.0; /. 截排水沟; 土石方开挖; m³; 999.9; /. 浆砌块石排水沟总量; m³; 627.8; /. 注：本次为估算工程量，标书编制仅做参考。 |
| 9 | 项目总投资 | 约398万元，其中设计费约为25万元，边坡治理建安工程费约为373万元。 |
| 10 | 招标范围 | 本工程所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（2）： （1）设计部分：确保项目顺利实施的报建、报批、施工等所需的所有建安工程等的设计文件； （2）施工部分：设计图纸和工程量清单中的所有工程施工内容，及配合阶段验收及档案整理，整个工程施工及保修期维护等总承包范围工作。 |
| 11 | 工期 | 设计、施工总工期100日历天（其中设计工期20日历天、施工工期80日历天）。 |
| 12 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：符合现行的国家及地方的有关设计规范要求。 施工要求的质量标准：施工质量必须达到国家验收合格标准。 |
| 13 | 招标控制价 | 人民币（大写）：叁佰玖拾捌万元整（￥3980000.00元） |
| 14 | 投标人资格要求 | 1．本次招标不接受联合体投标。 2.资质要求 2.1．投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。 2.2．投标人须持有自然资源主管部门颁发的企业资质证书。 2.3．参加投标的投标人是单一独立法人。单一独立法人必须同时具备以下①～②资质： ①施工资质：具备自然资源主管部门颁发的地质灾害治理工程施工资质甲级资质，并获得安全生产许可证的独立法人。 ②设计资质：具备自然资源主管部门颁发的地质灾害治理工程设计资质甲级资质。 2.4．根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。 3．相关人员要求 3.1．拟派项目经理为矿业工程专业一级或二级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部印发的有效注册证书，二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的有效电子注册证书（在“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”中打印，二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的、在使用有效期内的有效电子证书）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页）。 3.2．拟派项目技术负责人须具备采矿工程类高级工程师技术职称。 3.3．拟派专职安全生产管理人员为注册安全工程师，且不少于1人。 3.4．投标人拟委派担任本工程的设计负责人必须具有采矿工程专业（含相近专业）高级工程师技术职称。 3.5．投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 4．禁止投标条款： 4.1．投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的监理人； （6）为本招标项目的代建人； （7）为本招标项目的招标代理机构； （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。 |
| 15 | 投标保证 | 投标人须缴纳金额为人民币柒万元整（¥70000.00）的投标保证。 单位名称：广东远东招标代理有限公司韶关分公司 开户银行：中国农业银行韶关碧桂园支行 帐 号：4471 1801 0400 03502 |
| 16 | 投标有效期 | 本次招标的投标有效期为90个日历天。 |
| 17 | 投标文件 组成及份数 | 投标文件，壹份正本，四份副本。 |
| 18 | 评标委员会 | 评标委员会由五人组成，其中招标人代表一人，评标专家四人。 |
| 19 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 23 | 中标服务费及评标专家酬劳 | 招标代理服务费结算价以中标价为基数参照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）、参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）的收费标准向中标人收取招标代理服务费及评审专家费；中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向招标代理机构缴纳评标专家参加评标的相关费用。 |
| 24 | 招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件 | 投标人在递交纸质投标文件时须提交用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(详见格式十五，投标人须自行填写，表格可扩展)，一张贴于文件袋（箱），一张在递交时由投标人、招标代理人签字。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理人将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。 |
| 25 | 招标人 联系方式 | 单位名称：韶关石人嶂矿业有限责任公司 办公地址：广东省韶关市始兴县石人嶂 联 系 人：谢先生 联系电话：0751-3482107 |
| 26 | 招标代理机构 联系方式 | 单位名称：广东远东招标代理有限公司 办公地址：广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室,韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼 联系人：罗工 联系电话：0751-8115118 |

## 第二节 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2022年4月8日00时00分至2022年4月14日24时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 购取招标文件等资料的时间、地点 | 2022年4月8日9时00分至2022年4月14日17时00分 广东远东招标代理有限公司网站（远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com）进行网上报名。 |
| 3 | 书面招标质疑文件递交截止时间、递交地点 | 2022年4月18日17:00前 各投标人可将有关疑问递交或传真至招标代理机构 电话：0751-8115118 传真：0751-8115118 电子邮箱：shaoguan_yuandong@163.com |
| 4 | 投标保证缴 纳截止时间 | 2022年4月28日10时00分 |
| 5 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 2022年4月28日9时30分至2022年4月28日10时00分 广东远东招标代理有限公司韶关分公司（韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼） |
| 6 | 开标时间、地点 | 2022年4月28日10时00分 广东远东招标代理有限公司韶关分公司（韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼） |
| 7 | 招标人 联系方式 | 单位名称：韶关石人嶂矿业有限责任公司 办公地址：广东省韶关市始兴县石人嶂 联 系 人：谢先生 联系电话：0751-3482107 |
| 8 | 招标代理机构联系方式 | 单位名称：广东远东招标代理有限公司 办公地址：广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室, 韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼(韶关分公司) 联系人：罗工 联系电话：0751-8115118 |

## 第三节 投标须知正文

韶关石人嶂矿业有限责任公司尾矿库二库区边坡治理工程设计、施工总承包，本项目业主为韶关石人嶂矿业有限责任公司，建设资金来自自筹资金，出资比例为100% ，招标人为韶关石人嶂矿业有限责任公司，招标代理机构为广东远东招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目设计施工总承包进行招标。

## 1.项目概况、招标范围、投标费用

1.1.1．建设地点：韶关石人嶂矿业有限责任公司尾矿库二库区。

1.1.2．建设内容和规模：尾泥堆载、坡脚坝、排渗盲沟、排水井、截排水沟等。

主要工程量汇总表

| 类别 | 项目 | 单位 | 堆石坝 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾泥堆载 | 尾泥堆载 | m³ | 89586.2 | 由业主负责 |
| 坡 脚 坝 | 总长 | m | 39.9 |  |
|  | 地表清理 | m³ | 57974.4 | 由业主负责清理。预计按照1/3计算为19324.8m³。 |
|  | 岩石用量 | m³ | 12235.8 | / |
| 排渗盲沟 | 土石方开挖 | m³ | 556.0 | / |
|  | 岩石用量 | m³ | 528.7 | / |
|  | 排水管涵 | m | 139.0 | / |
| 截排水沟 | 土石方开挖 | m³ | 999.9 | / |
|  | 浆砌块石排水沟总量 | m³ | 627.8 | / |

注：本次为估算工程量，标书编制仅做参考。

1.1.3．项目总投资：约398万元，其中设计费约为25万元，边坡治理建安工程费约为373万元。

1.2．招标范围

1.2.1．本工程所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（2）：

（1）设计部分：确保项目顺利实施的报建、报批、施工等所需的所有建安工程等的设计文件；

（2）施工部分：设计图纸和工程量清单中的所有工程施工内容，及配合阶段验收及档案整理，整个工程施工及保修期维护等总承包范围工作。

1.3．投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 2．投标人资质及条件要求

2.1．本次招标接受不联合体投标。

2.2.资质要求

2.2.1．投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2.2．投标人须持有自然资源主管部门颁发的企业资质证书。

2.2.3．参加投标的投标人是单一独立法人，单一独立法人必须同时具备以下①～②资质：

①施工资质：具备自然资源主管部门颁发的地质灾害治理工程施工资质甲级资质，并获得安全生产许可证的独立法人。

②设计资质：具备自然资源主管部门颁发的地质灾害治理工程设计资质甲级资质。

2.2.4．根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

2.3．相关人员要求

2.3.1．拟派项目经理为矿业工程专业一级或二级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部印发的有效注册证书，二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的有效电子注册证书（在“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”中打印，二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的、在使用有效期内的有效电子证书）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页。

2.3.2．拟派项目技术负责人须具备采矿工程类高级工程师技术职称。

2.3.3．拟派专职安全生产管理人员为注册安全工程师证，且不少于1人。

2.3.4． 投标人拟委派担任本工程的设计负责人必须具有采矿工程专业（含相近专业）高级工程师技术职称。

2.3.5．投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

2.4．禁止投标条款：

2.4.1．投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的监理人；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。

## 3．投标报名

3.1 本次招标实行网上报名。自招标公告发布之日起至报名截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）。

方式、地点：远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com进行网上报名。

3.2报名方式：本项目招标文件只在远东电子交易平台线上发售，投标人在购买招标文件之前，登陆远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站http://www.gdydzb.com“下载专区——投标人操作手册”或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com登陆窗口下的“操作手册”，网上注册相应准备资料如下：加盖公章的有效营业执照副本扫描件、法人姓名与身份证号码。

符合资格的投标人在网上注册成功后方可报名与购买招标文件，购买方式：网上购买，不接受现金或其他方式支付。主要操作过程如下：

（1）注册：在远东电子交易平台(http://trade.gdydzb.com)完成注册（详细可查看《投标人操作手册》）；

（2）选择项目：登陆后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击"投标"；

（3）参与确认：选择相应的标段报名登记资料（请提交投标人凭加盖公章的营业执照、法人代表授权文件扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

（4）购买招标文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载招标文件；

（5）有关网上注册、报名相关疑问，可至电（代理机构）。

3.3 售价：500元

3.4．投标保证

投标人须缴纳金额为人民币柒万元整（¥70000.00）的投标保证。

单位名称：广东远东招标代理有限公司韶关分公司

开户银行：中国农业银行韶关碧桂园支行

帐  号：4471 1801 0400 03502

3.5 投标人须在投标文件递交截止日期前，将投标保证金转入指定的帐户。

3.6投标人的投标保证金应当从投标人的企业注册地的投标法人开户银行的帐号上划出，投标人未中标的，招标人在评标工作结束后10日历天内，将投标保证金退还原企业的划出帐号，不计利息。投标人的企业注册地是指投标人资质证书地址和工商营业执照住所所在地。

3.7投标人中标后不与招标人依据招标文件要求签订合同的，投标保证金不予退回。

## 4．工期要求

4.1．设计、施工总工期100日历天（其中设计工期20日历天、施工工期80日历天）。

## 5．工程质量标准和使用材料、机械要求

5.1．施工工艺严格按照国家和广东省的有关现行施工技术规范及标准执行，工程质量标准须达到合格。

5.2．中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，建设单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5.3．中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5.4．保修期限按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

5.5．设计要求

5.5.1．本次设计工程的内容及要求：

5.5.1.1．本项目设计包括所有专业及其配套设施等工程项目设计。中标单位按合同约定、招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的施工图设计文件及建设期间的服务等内容。设计文件（含施工图预算）8套，提供的所有资料均含电子光盘3张（含CAD及PDF文件格式）。

5.5.1.2．本项目施工图必须达到现行有关规范要求，并经有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。

5.5.1.3．本工程施工图设计必须先经招标人确认才能由有资质的审图机构审查。

5.5.1.4．本工程设计要求的质量标准：符合现行的国家及地方的有关设计规范等，并必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。

5.5.1.5．保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

5.5.1.6．项目使用的主要材料质量要求不低于本项目达到验收合格标准的要求。主要材料必须先提供样板或有关技术资料给招标人确定其颜色、等级、品牌等，并确定价格经有资质的单位审核确认后方可使用，所有材料必须使用合格产品。

5.5.2．设计承包内容：中标单位按合同约定、招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的施工图设计文件及建设期间的服务等内容。

5.5.3．设计人要按照批准的设计任务书、投资概算、批准的可研报告、初步设计成果资料控制施工图设计及施工图预算，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

5.5.4．施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

5.6．设计后期配合施工工作

5.6.1．施工图设计完成并经有关单位审查后，能进入施工、监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合施工、监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

5.6.2．设计单位配合施工、监理及业主单位的工作内容如下：

（1）施工图设计（技术）交底；

（2）配合勘察单位现场交桩；

（3）变更设计和所有补充设计；

（4）会签设计变更审批表；

（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；

（7）解决与设计有关的施工问题；

（8）配合质量检测；

（9）参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

（10）参加本项目建设有关会议；

（11）在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。

5.6.3．设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后一个月内完成，交发包人。

5.7．限额设计要求：

5.7.1．施工图预算中建安工程费预算价不得超过经发改部门审定的概算建安工程费。

5.7.2．承包人在提交设计施工图时必须同时提交施工图预算。施工图预算作为承包人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于规定时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。

5.8．设计时需要考虑与周边环境相结合。

5.8.1．凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

（注：上述招标内容招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）

## 6．招标工程施工条件及现场勘察

6.1 工作区内供水、供电、道路交通、场地平整等由中标人负责，招标人负责协调。

6.2 招标人不集中现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6.3 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.4 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

## 7．招标文件的提问和答疑

7.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提出质疑截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2 招标人在提出质疑截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

## 8．最高投标限价的编制

8.1投标人应根据招标文件中的项目量和有关要求、施工现场实际情况、投标人拟定的施工方案或施工组织设计、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担风险。

8.2．最高投标限价的确定

经研究确定，本工程招标最高投标限价为：叁佰玖拾捌万元整（￥3980000.00元），其中设计费贰拾伍万元整（￥250000.00元），边坡治理建安工程费叁佰柒拾叁万元整（￥3730000.00元）。

## 9．投标文件的编制要求

9.1 一般要求

投标人须编制纸质投标文件（以下简称“投标文件”）供评标委员会评审。

9.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

9.1.2 投标文件分为商务经济部分、技术部分两个部分，一份正本、四份副本，正本和副本的封面右上角处应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

9.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

9.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章。

9.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章。

9.1.3.3 投标文件正本的签字均为签字人本人亲笔署名，所盖印章均为鲜章。副本封面的签字为签字人本人亲笔署名，封面所盖印章为鲜章，其余部分可为正本的复印件，无须另行签字、盖章。

9.1.4 除特别注明外，投标文件目录和正文统一采用白色标准A4纸打印。

9.1.5 投标文件统一在页面左侧胶装，不得采用活页方式装订。

9.1.6 投标文件须制作和提供电子文件。投标人应将投标文件正本的所有内容（已经按招标文件规定签字、盖章）扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘，装入信封（信封正面标明投标项目名称、投标人名称）后放入投标文件正本。

投标人应按照电子文件制作要求，将正本的内容制作成电子文件，其内容应与纸质文件保持一致。电子文件仅用于信息公开和资料存档，不作为评审内容。

9.1.7 投标文件的组成内容按规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续标记页码（机打或手工打码均可）。

9.1.8 投标文件应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

9.2 商务经济部分的编制要求

9.2.1 商务经济部分包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式四）；

（4）《各项承诺一览表》（格式三）；

（5）《法定代表人授权委托书》（格式六）；

（6）《法定代表人身份证明书》（格式五）；

项目经理简历表（格式八）

（7）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附银行转账单复印件）。

（8）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（9）项目技术负责人简历表（格式九）

（10）项目设计负责人简历表（格式十）

（11）《安全生产管理人员简历表》（格式十一）；

（12）项目经理签字确认函（格式十三）

（13）《项目管理机构组成表》（格式十二）及所附资料；

（14）招标代理服务费及评标评审专家承诺书（格式十四）；

（15）投标人需登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载和打印《法人和其他组织信用信息》；

（16）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于新冠肺炎疫情防控期间企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）

9.2.2 本节第9.2.1目中所列出的商务部分组成内容中，第（1）至第（15）项所有投标人均应提供。

9.3 技术部分的编制要求

9.3.1 技术部分包括以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）设计方案；

（4）设计方案思路；

（5）项目管理机构；

（6）总进度计划及保证措施；

（7）质量保障措施；

（8）投标人认为有必要补充的其他资料。

9.3.2 本节第9.3.1目中所列出的经济部分组成内容中，第（1）至第（7）项所有投标人均应提供。

### 10．投标文件的包装、密封、标记

10.1 投标文件应包装、密封。投标人应在投标文件封套封口处加贴封条，并骑缝盖单位章。封套上写明：

（项目名称）投标文件 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得拆封

10.2 投标人未按以上要求包装、密封、标记投标文件或投标文件密封不严、标记不明而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

## 11．投标文件的递交

11.1 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点进行签到，现场递交投标文件和相关资料。

11.1.1 递交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

11.1.2 到场人员与投标人在投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由重新委托的代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。

11.2 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明书》（格式五）；委托代理人到场的，应同时出示《法定代表人授权委托书》（格式六）和《法定代表人身份证明书》。

11.3 投标人代表除递交投标文件外，尚应递交以下的资料（如有）：

招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件。

11.4 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

11.5 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的。

## 12．投标有效期

本次招标投标有效期为90个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

## 13．开标

13.1 招标人邀请所有正确完成了纸质报名、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

13.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

13.1.2 开标前24小时，若缴纳投标保证金的投标人数量不足3家时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。

13.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称，并现场核实参加开标的投标人数量和名称。投标人未参加开标的，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）投标文件的拆封

按照前面开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（7）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《开标一览表》上签字确认。

（8）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

13.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

13.4 招标代理机构将投标文件和资料原件、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

## 14．评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

14.1 评标委员会

14.1.1 评标委员会由五人组成，其中招标人代表一人，专家四人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

14.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

14.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

评标过程中，招标文件明确指定采用现场实时查询的信息资料（如“信用中国”信息等），由招标代理机构工作人员在评标委员会成员、交易场所工作人员共同见证下，使用指定设备登录相关发布网站进行下载、打印，并移交评标委员会。完成评标后，相关查询资料应予妥善保存、归档。

14.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

14.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

14.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。

14.3 评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

14.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

14.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。

（2）投标人名称是否与营业执照（事业单位法人证书）、安全生产许可证一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照（事业单位法人证书）、安全生产许可证是否合法、有效、准确。

（4）《项目负责人简历表》中拟派项目负责人是否与《开标一览表》一致。

（5）项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目负责人任职声明》的实质性内容。

14.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）按本节第13.2条第（6）项“投标文件的拆封”由评标委员会负责拆封的投标文件，是否按招标文件规定包装、密封、标记。

（2）投标文件的组成、数量、规格、装订是否符合招标文件规定。

（3）本节第9.2.2目、第9.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全；是否提供了电子文件（光盘或U盘）。

（4）是否按招标文件规定签字、盖章。

（5）其任何部位是否出现手写以及涂改、行间插字或删除痕迹；其任何部位是否出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记。

14.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出招标控制价（最高投标限价）。

（3）技术部分的质量保证保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现项目质量、进度管理目标。

14.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

14.5 详细评审阶段

14.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务满分为30分，技术满分为40分，投标报价部分满分为30分。

除特别注明外，综合得分以及商务得分、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1

评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2

评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分N

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价A。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣,0.5分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，扣完为止。公式如下：

N＝投标报价满分－（| Ai－A| ÷A）×100×E

式中：A为评标基准价，Ai为某投标人的投标总价；

E为扣分因子。当Ai＞A时，E＝0.5；当Ai＜A时，E＝0.3。

（4）综合得分

公式如下：综合得分＝商务得分M1＋技术得分M2＋投标报价N

（5）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表

| 序号 | 评标内容 | 说明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（30分） | 企业奖项 （4分） | 企业近三年来（2019年1月1日至今）获得矿山工程类奖项情况（不含参建项目）： 1．获得国家级奖项的，每个得2分； 2．获得省级或行业协会奖项的，每个得1分； 3．以上奖项均未获得的，不予计分。 注：本项最高得4分。 | 1．允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。 2．需附有关奖项证明复印件（或打印件），不提供则不得分。 |
|  |  | 企业业绩 （6分） | 企业近三年来（2019年1月1日至今）业绩情况： 1．完成过类似工程的，每提供一个得3分； 2．未完成过类似工程的，不予计分。 注：本项最高得6分。 | 1．类似工程指：地质灾害治理工程施工或矿山地质环境治理施工项目。 2．需附有关业绩（仅限于以施工总承包单位身份参建的项目）合同协议书复印件（或打印件）。 3．业绩时间以合同签订日期为准。 4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分： ①业绩不属于类似工程的； ②不是以指定身份参建的； ③业绩时间不符合要求的。 |
|  |  | 企业银行资信评级（2分） | 1．银行资信评级AA（含AA＋、AA－）及以上的，得2分； 2．银行资信评级A（含A＋、A－）的，得 1 分； 3．未获得过以上评级的，或评级证书无效的，不予计分。 注：本项最高得2分。 | 1．需附在有效期内的资信评级证书（证明）复印件（或打印件）。 2．评级证书（证明）须由企业基本账户开户银行/市级或以上金融机构出具。 3．评级证书（证明）有以下情形之一的，视为无效： ①未提供评级证书（证明）复印件（或打印件）的； ②评级证书（证明）不在有效期内的； ③出具机构不符合要求的。 |
|  |  | 企业管理体系认证（6分） | 1．同时具备质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，得6分； 2．未获得以上认证的，不予计分。 | 1．需附在有效期内的认证证书复印件（或打印件）。 2．任一认证证书有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分： ①未提供认证证书复印件（或打印件）的； ②认证证书不在有效期内的。 |
|  |  | 企业纳税信用等级（2分） | 企业连续1年或2年以上（含1年）获得纳税信用A级纳税人的，得2分。(其中必须有2020或2021年度) | 1．必须提供企业纳税信用A级纳税人证明材料（或证书）及国家税务总局网上查询截图，否则不得分。 2．只计算投标人自身（不计算投标人的分公司、子公司及分支机构）。 |
|  |  | 人员配置（4分） | 项目配置人员中具有省级设计大师得2分，国家级设计大师得4分； 注：本项最高得4分。 | 需提供相关证明材料复印件或扫描件并加盖公章。 |
|  |  | 科研平台（6分） | 1、具有国家级矿山科研平台，得6分； 2、具有省部级矿山科研平台，得3分； 3、不具有以上平台的，不予计分。 注：本项最高得6分。 | 需要提供相关证明材料复印件或扫描件并加盖公章。 |
| 2 | 技术部分（40分） | 设计方案（10分） | 1、设计方案完整合理、可行，满足规程规范；设计思路、方法和手段满足项目实际需要；设计目标明确，内容全面，具有一定深度和广度的，得10分。 2、设计方案较完整合理、可行，较满足规程规范；设计思路、方法和手段较满足项目实际需要；设计目标较明确，内容较全面，较具有深度和广度的，得7分。 3、设计方案基本完整合理、可行，基本满足规程规范；设计思路、方法和手段基本满足项目实际需要；设计目标较明确，内容基本全面的，得3分。 4、设计方案不完整合理、可行，不满足规程规范；设计思路、方法和手段不满足项目实际需要；设计目标较明确，内容不全面的，得1分。 |  |
|  |  | 设计方案思路（5分） | 1、方案对项目设计所涉及的相关方面问题提出合理设计思路、经济性及可行性分析详细具体的，得5分。 2、方案对项目设计所涉及的相关方面问题提出合理设计思路、经济性及可行性分析较详细具体的，得3分。 3、方案对项目设计所涉及的相关方面问题提出合理设计思路、经济性及可行性分析基本详细具体的，得1分。 4、方案对项目设计所涉及的相关方面问题提出合理设计思路、经济性及可行性分析不详细具体的，得0分。 |  |
|  |  | 项目管理机构（ 10 分） | 1、组织机构形式合理，有完善的指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员20%（含20%）以上、中级职称人员及以上职称60%（含60%）以上的，得10分。 2、组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统齐全，项目管理人员内高级职称人员15%～20%（含15%）、中级职称及以上职称人员50%～60%（含50%）的，得7分。 3、组织机构形式基本合理，有指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员10%～15%（含10%）、中级职称人员及以上职称40%～50%（含40%）的，得3分。 4、组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统不齐全，项目管理人员内高级职称人员10%以下、中级职称人员及以上职称40%以下的，得1分。 |  |
|  |  | 总进度计划及保证措施 （10分） | 1、关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿合理的，得10分。 2、关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿较合理的，得7分。 3、关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。进度违约责任承诺具体的，得3分。 4、关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划不相呼应，不能满足施工需要。没有违约责任承诺的，得1分。 |  |
|  |  | 质量保障措施（5分） | 1、质量管理制度完善，措施详细可行，保障性强的，得5分； 2、质量管理制度较完善，措施较详细可行，较保障的，得3分； 3、质量管理制度基本完整，保障措施可行性一般的，得1分； 4、质量管理制度不完整，保障措施可行性差的，得0分。 |  |
| 2 | 经济部分 （30分） | 报价得分计分方法如下： 评标基准价D = A×（1-B） 式中：A = 招标人的最高投标限价 B = 所有评标委员会成员随机抽取的下浮系数Ci的算术平均值（保留两位小数），下浮系数Ci抽取范围（下浮系数Ci值有效范围为1.0%～3.0%。具体摇珠方法如下：将编号为10～30的号码球由各评委随机抽取，所抽取出号码球的十位数对应下浮系数的个位数，所抽取出号码球的个位数对应下浮系数的小数点后一位，例如：摇出号码球为20，则下浮系数Ci为2.0%；如摇出号码球为26，则下浮系数Ci为2.6%，以此类推）。所抽取的号码不再放入抽取。 经济部分得分F计算（采用插入法计算）： 当投标人的投标报价Di等于D时得满分，每高于D一个百分点扣0.5分（E）, 每低于一个百分点扣0.3分（E）。 计算公式为：F=30－（¦ Di－D ¦ ÷D）×100×E 式中：F=经济部分得分，保留小数点后两位。 若Di>D，则E=0.5；若Di<D，E=0.3。 注：本项扣分扣完为止。 |  |  |
| 3 | 得分合计 | 商务部分得分 + 经济部分得分 |  |  |

## 第四节 否决投标条件

本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；营业执照、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

（4）根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

（5）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；

2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（9）按本章第三节第14.2条第（6）项“投标文件的拆封”由评标委员会负责拆封的投标文件，未按规定包装、密封、标记或密封不严、标记不明的；

（10）投标文件的组成、数量、规格、装订不符合规定的；

注：投标人已经采用规定的纸张编制投标文件，但纸张尺寸在打印、裁剪、胶装过程中时发生细微变化的，不得否决其投标。

（11）本章第三节第9.2.2目、第9.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；电子文件（光盘或U盘的）未提供的；

（12）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（13）投标文件未按规定签字、盖章的；

（14）招标文件规定技术部分采用“暗标”方式进行评审，但技术部分的规格颜色、文字排版、正文篇幅（若有）不符合规定的；其任何部位出现手写以及涂改、行间插字或删除痕迹的；其任何部位出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

注：投标人已经在文字处理软件中按照规定进行排版，但页面布局在打印、裁剪、胶装过程中时发生细微变化的，不得否决其投标。

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（15）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（16）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出招标控制价（最高投标限价）的；擅自修改、增减招标工程量清单项目（包括措施项目）的；又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；

（17）在技术部分评审中，评标委员会认定质量、进度保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（18）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（19）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

# 第二章 中标人须知

## 1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

## 2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）进行公示。

## 3．履约保证

3.1．中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前向招标人提交为中标价3%的履约保证。

3.2． 中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明项目名称及用途。招标人指定账户的开户名称为韶关石人嶂矿业有限责任公司，开户银行为中国建设银行始兴支行，银行账号为44001627238053000481。

3.3．中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。

3.4．在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.5．项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。

## 4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 本招标项目合同计价方式为：单价合同。

4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5 招标人与中标人签订合同后五个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。

## 5．放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

## 6．专业工程分包

合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。

## 7．工期进度

7.1．设计、施工总工期100日历天（其中设计工期20日历天、施工工期80日历天）。

## 9．项目管理机构

9.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

9.2 项目管理班子成员不得擅自变更。

## 10．现场管理

10.1 承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。

10.2 承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。

10.3 为保证施工现场的环境卫生，承包人在本招标项目施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。

## 11．档案管理

11.1．项目完工验收时，承包人应向发包人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册及有关的技术档案资料一式两份。

## 12．质量保证

12.1 本招标项目缺陷责任期为贰年（自通过竣工验收之日起计）。

12.2 质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。

（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。

（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，承包人应在竣工验收时向发包人提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期不得短于缺陷责任期。

12.3 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证中扣除费用。

12.4 缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证，发包人应按照有关规定将质量保证退还给承包人。

## 13．信用评价条款内容

由招标人决定是否对施工单位的履约情况进行信用评价。若进行信用评价，评价条款由招标人自拟，条款内容可参考人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。

## 14．其他事项

14.1中标人应按下述要求严格执行，若发生破坏水源、生态环境等问题由中标人承担造成的一切后果，并限期整改，同时每发生一次，招标人有权要求中标人支付30万元违约金，且合同应当继续履行，发生超过叁次以上，招标人有权单方解除合同， 并有权要求中标人按中标价总价的30%承担违约责任，招标方有权从进度款或履约保证金中直接扣抵，不足抵扣的，中标人还须另行赔付。

14.2在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，投标人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人和投标人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由投标人承担，工期相应顺延。

投标人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

14.3投标人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因投标人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，投标人承担由此增加的费用和（或）工期延误的责任。

14.4中标人中标后，应积极配合招标人，因施工场地需要协调地方政府和村民关系的，须与地方政府、村委充分对接沟通，配合做好村民的协调工作。

14.5中标人与招标人签订合同时，同时签订安全协议，明确双方安全责任。

## 招标代理服务费及评标评审专家相关费用支付

招标代理服务费结算价以中标价为基数参照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）、参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）的收费标准向中标人收取招标代理服务费及评审专家费；中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向招标代理机构缴纳评标专家参加评标的相关费用。

# 第三章  拟签订合同主要条款

## 1、工程承包方式

1.1．承包人以中标价按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包，不允许转包和违法分包。

## 2、项目结算原则

2.1 结算时以实际施工内容金额按实结算，但最终结算价不得超过本次招标的上限价。

2.2中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

## 3、工程款的支付办法

3.1．设计费的支付：

3.1.1．项目工程设计成果经有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格通过后，发包人支付至设计费合同价款的80%；

3.1.2．工程竣工验收合格后，发包人支付剩余的设计费余额。

3.2．建安工程款的支付：

3.2.1．本招标项目支付施工预付款。

3.2.2．施工预付款必须专用于合同工程，并按以下原则支付和抵扣：

3.2.2.1．施工预付款支付比例为：按施工合同价的20%支付。

3.3.3．施工过程中按月支付工程进度款：每月的工程进度款按工程实际完成工程量的80%支付。

3.3.5．结算审核完成后，于次月支付至审定总造价的97%。

3.3.8．审定总造价的3%为工程质量保修金，从工程竣工验收合格之日起满2年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的工程质量保修金（不计息）。

3.3.9．缺陷责任期到期后，成交供应商向采购人申请退还质量保证。采购人收到退还申请后，于14天内会同成交供应商进行核实。经双方核实且均无异议后，采购人在核实之日起 14 天内将应返保证金（或银行保函）退还供应商。

4、其他：承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税专用发票，发包人收到符合要求的发票后方可支付款项。

# 第四章 投标文件格式

格式一 封面

正本（或副本）

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

格式二 资格审查申请函

资格审查申请函 致： （招标人） 在研究并充分理解 设计、施工总承包招标文件后，根据本企业的资质、技术力量、管理能力与特点，我方（即文末签名人）现申请参加本工程勘察、设计、施工招标资格审查。 按照设计、施工总承包招标文件的要求，我们向贵单位递交资格审查申报资料，以便贵单位审查。 我方承诺，所呈报的资格审查申报资料全部内容是真实的、有效的、准确的，并理解和同意有可能被要求提供更多的资料。 我们理解招标人有权拒绝不符合资格审查条件的申请，且无须作任何解释与承担任何责任。 我们理解并遵从招标人的招投标活动时间安排且无需做任何解释，并不做任何投诉。 申请单位联系人： 联系电话： 电子信箱： 单位地址： 邮政编码： 申 请 单 位 名称（盖章）： 法定代表人（或授权委托人）签字或盖章： 签 署 时 间： 年 月 日

### 格式三 各项承诺一览表

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺 | 我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分。 |  |
| 2 | 履约保证金承诺 | 履约保证金按合同价款的10%计算。 | 在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 3 | 工期、进度承诺 | 我方保证在 日历天内按所要求的工期内完成全部招标工程（其中：设计工期为 日历天；施工工期 日历天）。 我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。 | 若因我方原因，没有按期完成设计工作的，我方须在逾期第壹天起每天按设计费合同价款的1‰向招标人返纳逾期违约金；若因我方原因，工程没有按期竣工并通过验收时，我方须在逾期第壹天起按建安工程费合同价款的1‰向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的3%。 若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。 |
| 4 | 安全施工承诺 | 我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证安全防护、文明施工措施费投入。 | 若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。 若我方在施工中发生一般或以上重大安全事故，可扣除相当所有“安全防护、文明施工措施费”的管理费。 |
| 5 | 质量承诺 | 我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范、现行标准，经验收达到合格标准。 | 若因我方原因，工程在竣工验收或分部工程验收时没有达到合格标准，我方按 合同价款的 3％向招标人交纳质量违约金，并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。 |
| 6 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 7 | 工程的配合服务承诺 | 我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。 | 若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。 |
| 8 | 项目管理班子人员承诺 | 我方保证投标文件中所拟派的项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工。 | 若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或监理单位同意擅自离岗，在一个月内达到10次，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 9 | 对支付农民工工资的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程款为限。 |
| 10 | 设计承诺 | 如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经审图机构审查通过，并无条件按发包方要求进行设计优化。一般设计变更在5天内提交变更图纸及预算，重大设计变更在10天内提交变更图纸及预算。 | 如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件及按承诺内容完成设计优化或设计变更，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。 |
| 11 | 施工组织设计承诺 | 我方保证中标后编制的施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。 | 如我方的施工组织设计未按照国家省市有关规定进行编写，扣除建安工程造价的5%。 |
| 12 | 投标文件信息公开承诺 | 我方提供完整、与纸质版投标文件一致的电子版投标文件。如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的内容（施工组织设计、报价清单除外）进行公示。 | 如我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，我方将自收到招标人的核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后，重新刻录和提交光盘。否则招标人有权取消我方的中标候选人资格。 |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 格式四 投标函

投  标  函

致：                   （招标人名称）

1.我方考察现场并充分研究              （项目名称）（以下简称“本项目”）施工招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：        小写：（¥       ）的投标总价竞投本项目，其中设计费人民币（大写）：         小写：（¥         ），边坡治理建安工程费人民币（大写）：        小写：（¥       ），在最高投标限价范围内，投标人自行报总价。结算时以实际施工内容金额按实结算，但最终结算价不得超过本次招标的上限价。

2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的设计、施工，本工程设计、施工招标工期为    个日历天(其中：设计工期为   日历天，施工工期为   日历天)内竣工，并确保工程质量达到      标准和维修其中的任何缺陷。

3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

### 格式五 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年    月    日

法定代表人身份证复印件正、反面

### 格式六 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

年      月      日

委托代理人身份证复印件正、反面

### 格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 类型和等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 银行账号 |  |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位： 1．法定代表人为同一人的。 2．存在控股、管理关系的。 3．主要人员相互任职的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：《投标人基本情况表》后应附企业营业执照复印件（或打印件）、安全生产许可证的副本复印件（或打印件）。

### 格式八 项目经理简历表

项目经理简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设项目管理工作年限 |  |  |  |  |
| 以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 | 开、竣工日期 |  |  | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理：                   （签字）

年     月     日

说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：

1．身份证复印件（或打印件）；

2．建造师注册证书复印件或打印件（须复印或打印至变更注册栏），或电子注册证书打印件；

3．B类安全生产考核合格证书复印件（或打印件）或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页；

4．在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2022年3月）复印件或打印件。拟派项目经理为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件。

### 格式九  项目技术负责人简历表

项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设项目管理工作年限 |  |  |  |
| 以项目技术负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 |  | 开、竣工日期 | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目技术负责人：              （签字）

年     月     日

说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：

1．身份证复印件（或打印件）；

2．职称证复印件（或打印件）；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2022年3月）复印件或打印件。拟派项目技术负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件。

### 格式十 项目设计负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设设计工作年限 |  |  |  |
| 以项目设计负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 |  | 开、竣工日期 | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目设计负责人简历表

项目设计负责人：              （签字）

年     月     日

说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：

1．身份证复印件（或打印件）；

2．职称证书复印件（或打印件）；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2022年3月）复印件或打印件。拟派项目技术负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件。

### 格式十一 安全生产管理人员简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设项目管理工作年限 |  |  |  |
| 以安全生产管理人员身份参与过的主要业绩（已完工项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 |  | 开、竣工日期 | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全生产管理人员简历表

安全生产管理人员：              （签字）

年     月     日

说明：《安全生产管理人员简历表》后应附拟派专职安全员以下资料：

1．身份证复印件（或打印件）；

2．注册证书复印件（或打印件）；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2022年3月）复印件或打印件。拟派专职安全员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件。

### 格式十二 项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目设计负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 | 专职安全员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 6 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 7 | 材料员 |  |  |  |  |  |
| 8 | 资料员 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目设计负责人、项目技术负责人、专职安全员除外）以下资料：

（1）身份证复印件（或打印件）；

（2）在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2022年3月）复印件或打印件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件；

### 格式十三 项目经理签字确认函

项目经理签字确认函

兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委任本项目的项目经理，现对本工程招标的投标文件进行签字确认。

投  标  人：                        （单位公章）

项目经理：                  （签字确认）

身份证号码：（                          ）

年      月      日

注：此表项目经理、项目技术负责人每人一张，分别填写。

### 格式十四 招标代理服务费及评标评审专家承诺书

招标代理服务费及评标评审专家承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

我方在贵司代理的         （项目编号：        ）招标中若获中标，我方保证在收到成交通知书原件的同时按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行账号，支付招标代理服务费及评标评审专家。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：                                    传真：

邮箱：                                    邮编：

承诺方授权代表签名或盖私章：

承诺日期：

格式十五 原件一览表

| 原件一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称(请务必填写单位全称) |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人法定代表人或其委托代理人签名 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |
| 递交的证明材料原件如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证明材料原件名称 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意： | 该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理人、投标人签字后交投标人。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。由招标代理人、投标人签字的本表请投标人妥善保管，法人授权委托人需凭此表办理退还原件手续。 |  |  |  |  |  |  |
| 接收原件经办人(招标代理)： |  |  |  | 接收时间： | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 退还原件接收人(投标人)： |  |  |  | 退还时间： | 年 月 日 时 分 |  |  |

# 第五章 建设项目承包合同

略，总承包合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0216执行。

施工合同按广东省建设厅《广东省建设工程标准施工合同》范本（2009）执行。

设计合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）执行。