合同编号：

- 2025-2026年度圭峰区园林绿化和环境卫生养护管理项目合同

项目名称：

项目地点：

发包单位：江门市新会区圭峰旅游发展有限公司

承包单位：

二零二  年  月

发包人(全称):江门市新会区圭峰山国家森林公园管理委员会

承包人(全称):

根据《中华人民共和国招标投标法》,《中华人民共和国民法典 (合同编)》等有关法律法规的规定，按照202  年  月  日(招标编号：   )的招标结果、招标文件、承包人的投标文 件及澄清文件和中标通知书的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信 用的原则，经双方就本养护项目施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、项目概况

服务范围：圭峰山环山路-绿护桃源、圭峰山停车场周边、文体公园、一园一馆及周边、圭峰路、圭峰招待所；具体范围、养护级别和数量见图纸和清单

- 二 、合同工期

项目合同工期：承包期为  年，从202 年  月  日至202 年  月  日止。

- 三、质量标准

执行广东省《城市绿地养护质量标准》 (DB44/T269-2005) 并 根 据《圭峰园林绿化和环境卫生养护项目月度检查考评标准》组织综合 养护作业质量验收。质量月度考核采取日常全面检查和月度检查相结  合的方法进行，每月进行一次评定，要求养护质量必须达到合格以上。

五、合同价款及付款方式

1、合同总价(含税金等所有费用)金额：合同总价人民币为              元；

(大写)每年人民币约：

(小写)约 元    /年。

以上养护服务费为人民币含税全包价，具体费用构成如下：(1) 工作人员工资和福利：包括人工费、加班费、节日费、社保医保费、劳动意外保险、工伤、医疗、失业和其他福利待遇；(2)劳保用品、服装费和高温清凉饮料费；(3)工具和设备费：包括所有的工具和 设备，以及车辆保险、路费、年审、燃料等费用；(4)材料费：包括因管理造成植物死亡或生长不良要补种苗木的费用、肥料、农药、白蚁防治、厕纸、厕纸盒、清洁剂和消毒剂等费用；(5)培训费：包括人员专业培训和办证等费用；(6)利润、税费、管理费和相关费用；(7)其它：枯树枯枝清理、高危树清理和树木大修剪(含树木半冠截枝)费用、路面小坑洼和裂缝用沥青冷料修补费用、厕所管理费用(不含厕所堵塞要开挖的维修、入墙埋地的电路维修、入墙埋地线管的维修和管理用水、用电的费用)、石刻字油漆等费用；自行 加设或改造水管网等设施的费用(加设或改造需报甲方同意)。

2、付款方式

(1)本项目按每年的合同价平均分十二个月支付，在次月30个工 作日内支付当月服务费。

(2)当月考评为优，正常发放服务费，若需扣减款则在当月服务费中扣除核定扣减金额；当月考评为合格，扣除相应比例的当月服务费(如得分85分，则扣除当月服务费的5%),若需扣减款则在扣除相应比例的当月服务费中再扣除核定应扣减金额；当月考评为不合格，叠加扣除相应额度的当月服务费(如得分75分，则扣除25%的服务费),该服务费要在整改合格后才支付，一年内如第2次不合格，第2次不合格的当月服务费扣款比例加倍(则扣除50%的服务费)。

(3)在付款时，承包人应出具与实际付款数额相符且在项目所在地开具的合法的增值税发票，否则，造成不能按时付款的责任由承包人自行承担。开增值税发票的税款已包含在本合同价款内，由承包人缴纳。(4)本项目付款时间以发包人向上级发出付款申请时间为准，如因政策原因或其他不可抗力因素等影响，拨款未能及时到位，承包人不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，发包人按规定扣取违约金。

- 四、发包人的权利与义务：

- 五、承包人的权利与义务

- 六、项目养护管理要求

(一)服务内容

1、绿化养护的工作内容：

2、环境卫生养护的工作内容

3、其他工作内容：

- (二)绿化和环境卫生管理要求和标准

- 1、绿化管理要求和标准

参照广东省《城市绿化养护质量标准》(DB44/T269—2005) 的 一 级、二级、三级养护标准和一般管理要求的地段按制定的一般标准执 行：

一级养护标准

(1)草坪植物叶片健壮、色泽纯正，无枯黄叶；其他植物的新 梢粗壮、叶片健壮、叶色纯正，无枯枝败叶。新建植草坪的绿色期和 覆盖率在一年内、其他新种植物的生长状况在两年内达到一级养护标 准。

(2)乔木树冠完整、美观，生长旺盛，开花结果正常；主侧枝分布均匀，分枝点高度与树种特性相适应，分枝不影响游览和观景。 无死株、缺株。行道树的体量、高度基本保持一致，下缘线和分枝点 高度的控制符合DB44/T  268—2005的规定，倾斜率小于3%。

(3)花灌木生长旺盛，株型完整、丰满，开花适时，花繁叶茂， 花后修剪合理、及时。木本地被植物生长旺盛，覆盖率达到99%以上， 无杂草，无死株、缺株。

(4)花坛、花带及绿篱轮廓清晰、层次分明，整齐美观，无残 缺，无杂草，修剪及时、得当。

(5)造型植物修剪及时、得当，线条齐整、圆滑、流畅。规则 式种植的造型植物，形状或体量保持一致；自然式种植的，形状和体 量大小符合设计和景观的要求。

(6)藤本植物生长旺盛，开花适时，牵引得当、及时，覆盖率 不低于90%。

(7)草本花卉生长旺盛，株型匀称、完整美观，开花适时，花 繁、色正，开花时覆盖率达到95%以上，无杂草；花后需修剪的，修 剪合理、及时。

(8)草坪的绿色期不少于280天，覆盖率不小于99%,杂草的 覆盖率不超过1%,无积水，修剪及时、合理。

(9)水生植物生长旺盛，开花适时，生长范围符合景观要求。

(10)补植、改植于3天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆 盖率达到98%以上，其他植物补植或改植的成活率达到100%。

(11)病虫害控制及时、有效，被害植株不超过3%,被害叶片不超过植株叶片总量的1%。有害植物的危害得到及时治理，基本无鼠害。

注：本项目参照一级养护标准的地段为永镇山门和玉台寺广场的 边坡绿地。

二级养护标准

(1)草坪植物叶片大小、色泽正常，基本无枯黄叶；其他植物 新枝叶萌发正常，叶片大小和色泽正常，基本无枯枝败叶。新建植草 坪的绿色期和覆盖率在一年内、其它新种植物的生长状况在两年内达 到二级养护标准。

(2)乔木树冠基本完整，生长与开花结果正常；主侧枝分布基 本合理，分枝点高度与树种特性基本相适应，分枝不影响游览及观景. 基本无死株、缺株。行道树的体量、高度基本保持一致，下缘线和分 枝点高度的控制基本符合DB44/T268—2005 的规定，倾斜率小于5%。

(3)花灌木生长正常，株型完整，开花正常，花后修剪合理、 及时。木本地被植物生长正常，覆盖率达到97%以上，基本无杂草， 无死株、缺株。

(4)花坛、花带及绿篱轮廓基本清晰，线条基本整齐，无残缺， 基本无杂草，修剪及时。

(5)造型植物修剪合理，线条基本齐整、圆滑。规则式种植的 造型植物，形状或体量基本保持一致；自然式种植的，形状和体量大 小符合设计和景观的要求。

(6)藤本植物生长正常，开花适时，牵引合理，覆盖率不低于85%。

(7)草本花卉正常，株型完整，开花适时，开花时覆盖率达到 90%以上，基本无杂草；花后需修剪的，得到合理修剪。

(8)草坪绿色期不少于250天，覆盖率不小于90%,杂草的覆 盖率不超过3%,无积水，修剪合理。

(9)水生植物生长正常，开花适时，生长范围基本符合景观要 求。

(10)补植、改植于5天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆 盖率达到95%以上，其他植物补植或改植的成活率达到98%以上。

(11)病虫害控制及时、有效，被害植株不超过5%,被害叶片 不超过植株叶片总量的3%.有害植物的危害得到有效治理，鼠害基本 得到控制。

三级养护标准

(1)草坪植物叶片色泽正常，无明显枯黄叶；其他植物新梢枝 叶萌发正常，叶片大小、色泽基本正常，无明显枯枝败叶。新建植草 坪的绿色期和覆盖率在一年内、其它新种的植物在两年内达到三级养 护管理标准。

(2)乔木树冠基本完整，生长与开花结果正常；分枝基本不影 响游览及观景。行道树的倾斜率小于7%。

(3)花灌木生长发育基本正常，木本地被覆盖率达到95%以上。

(4)花坛、花带及绿篱基本无残缺，杂草覆盖率小于5%,无死

株、缺株。

(5)造型植物的修剪基本合理。规则式种植的造型植物，形状、体量大致一致；自然式种植的形状和体量基本符合设计和景观的要求。

(6)藤本植物生长基本正常，开花适时，牵引合理，覆盖率不 低于80%。

(7)草本花卉基本正常，株型基本完整，开花时覆盖率达到80% 以上，杂草覆盖率小于5%;花后需修剪的，基本得到修剪。

(8)草坪绿色期不少于230天覆盖率不小于85%,杂草的覆盖率 不超过5%,草坪表面积水在雨后24小时内排清。  (注：根据项目现 状，杂草的覆盖率不超过5%修改为：草坪1年12个月保持平整，高 度在8cm内)

(9)水生植物生长基本正常，开花适时。

(10)补植、改植于7天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆 盖率达到90%以上，其他植物补植或改植的成活率达到95%以上。

(11)病虫害得到控制，被害植株不超过7%,被害叶片不超过 植株叶片总量的5%。

一般养护的绿地要求

(1)绿地有定期的养护作业。

(2)植物生长基本正常。

(3)严重的病虫害得到控制。

(4)绿地内无明显的积水和生活垃圾。

(5)有定期修剪。

- 2、养护等级技术要求：

(1)园林植物养护施肥                  单位：次/年

| 植物类型 | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 | 一般养护 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般乔灌木 | ≥2 | ≥2 | ≥1 | / | 复合肥1 斤/株.次 |
| 观花灌木 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | ≥1 |  |
| 草木花卉 | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥1 | 复合肥 0.5斤/m² . 次 |
| 地被植物 | ≥4 | ≥2 | ≥1 | / |  |
| 草坪植物 | ≥2 | ≥2 | ≥1 | / |  |

- (2)园林植物养护修剪                  单位：次/年

| 植物类型 | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 | 一般养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然形乔木、灌木 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
| 造型乔木 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | —— |
| 模纹花坛、绿篱及造型灌木 | ≥12 | ≥6 | ≥4 | ≥2 |
| 台湾草(草地) | ≥12 | ≥10 | ≥8 | ≥2 |

(3)淋水管理                           单位：次/年

| 植物类型 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乔木(直径20CM以下) | ≥80 | 新种植的要加强淋水 |
| 乔木(直径21CM以上) | ≥48 |  |
| 灌木 | ≥150 |  |
| 花坛、绿篱及地被 | ≥150 |  |
| 花池共卉 | ≥240 |  |

- (4)园林绿地卫生保洁

| 植物类型 | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 | 一般养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿地 | 12小时/天 | 12小时/天 | 12小时/天 | 8小时/天 |

摆设的花卉管理要求

(1)花卉要保持四季开花。

(2)花卉要求无病叶和残花、残叶，叶色要青绿茂盛、花色要鲜艳。

(3)花卉摆设要整齐，要有艺术性，摆设后花盆边要保持干净。

(4)无缺水干旱现象，植株生长良好。

(5)在国庆至春节期间需摆设鲜艳的、适时开花的时花。

- 3、卫生管理要求

(1)道路、广场、停车场、亭子(廊)等卫生管理要求 1.1保洁范围

养护管理项目范围内的道路、人行道、小径路、停车场(含草格 停车场)、广场的清洁和保洁；水沟和沙井口清疏；垃圾箱(桶)、 亭子(廊)、导游牌、栈道、置石、候车亭(观光车亭)、怡凳、告 示牌等设施的综合管养和水塘、水井、水池水面上漂浮的垃圾和废弃 杂物清理。

1.2保洁要求

①主干道：清扫车每天清扫主干道≥2次(早上8:00时前完成 第一次清扫、中午3:00时前完成第二次清扫，若当天垃圾、树叶较 多必须要增加清扫次数),清扫后需合理安排人员进行人工二次保洁， 质量要求达到路面干净整洁，可见垃圾、杂物、污渍密度控制在1000m² ≤ 5 件 ( 处 ) 。

②次干道、广场、停车场、亭子(廊)、栈道和怡凳等：清扫和 保洁时间≥12h, 从早上6:30至晚上6:30(必要时要完成清洁任 务止)。每天第一次清扫必须在早上8:00前完成，每次清扫后要合 理安排人员进行二次保洁。节假日需有专人对怡凳进行清洁、保洁，怡凳的垃圾停留时间不能超过15分钟。可见垃圾、杂物、污渍密度 控制在100m²≤3 件 ( 处 ) 。

③其他保洁要求

道路有洒漏时要及时冲洗干净，路面积水要及时清理；清理各设 施的乱张贴、乱涂画；保持水沟、下水道和沙井口疏通，要无杂物、 淤泥；垃圾箱(桶)内的垃圾要及时清理干净，要定期使用清洁剂清 洗，定期消毒；候车亭(包括观光车亭)、导向牌、防护栏、置石等 设施要保持干净；山坡少量(约5m³内)的塌方泥土要立即进行处理； 每天养护管理产生的垃圾需及时(不能停留超过1小时)用车辆运至 圭峰垃圾中转站(树枝大于Φ5cm 和大物件需自行外运处理，葵叶、 枯树和树木大修剪或树木半冠截枝的树枝必须外运处理，费用自理), 垃圾收集点附近(100m内)产生的垃圾可放置在垃圾收集点(葵叶、 枯树和树木大修剪或树木半冠截枝的树枝、树枝大于Φ5cm 的和大物 件垃圾不能放在垃圾收集点，要自行外运处理，费用自理，其他树枝 长度要截至80cm内并绑扎好)。

(2) 厕所卫生管理要求

做好厕所卫生清洁、保洁工作，厕所地面、洗水台、厕位可见的 纸块、烟头、污迹保洁质量控制≤2块(个、处);厕所内的各种设 施要无较大的损坏、污渍和积尘≤2处，设施损坏的要及时维修；厕 所无蜘蛛网和无异味；及时补充厕纸；厕所顶要保持干净和无杂草。厕所每天定期消毒，并做好每天的清洁和消毒登记；厕所内的消防灭火器材，每月要定期检查，灭火器材不正常的要及时上报，并做好检查记录；厕所的化粪池每年要抽化粪不少于2次，抽取后的化粪要外 运处理，费用自理。清洁、保洁要求达到：

①厕所内地面和四周干净、无陈旧积水。

②公厕内外范围无家蝇、麻蝇、金头蝇和蛆虫活动。

③粪槽、瓷斗、尿槽畅通，坑瓷斗无积存粪便。

④无明显恶臭味。

⑤墙壁、门窗干净，无蜘蛛网、尿粪污迹、水锈迹、乱张贴。

⑥厕顶、四周环境干净。

⑦厕内垃圾篓不得超过三分之二满，做到随时清理。

⑧定期清理化粪池(每年不少于2次),每次清粪后，冲洗干厕所内外地面。

⑨保证厕所排粪管道的通畅，发现厕位淤塞应关闭厕位和做好告 示，并及时排障疏通。

⑩绿植要生长良好，无枯黄叶。

圭峰区厕所管理情况表

| 厕所名位置 管理要求 |  | 厕所位置 |  | 管理类型 |  |  |  | 管理 时间 |  | 厕所情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 男厕 位 |  | 女厕 位 |  | 第三 厕位 |  | 面 积 m ² |  |
| 永镇山门厕 所1 |  | 南入口广 场 |  | 专人管理 |  |  |  | ≥15h |  | 6 |  | 20 |  | 2 |  | 201 |  |
| 永镇山门厕 所2 |  | 南入口观 光车站 |  | 非专人管理 |  |  |  | ≥8h |  | 5 |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 永镇山门厕 所3 |  | 上山人行 道下 |  | 非专人管理 |  |  |  | ≥8h |  | 6 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 玉湖厕所1 |  | 逸翠园小 卖部 |  | 专人管理 |  |  |  | ≥15h |  | 3 |  | 8 |  | 2 |  | 80 |  |
| 玉湖厕所2 | 玉湖东畔 (二星) |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 34 |  |  |
| 葵博园厕所 1 | 葵博园停 车场 |  | 专人管理 |  |  | ≥15h |  |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 175 |  |  |
| 葵博园厕所 2 | 葵博园驿 站 |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 38 |  |  |
| 荔枝山公园 厕所1 | 圭峰路入 口(三星) |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 45 |  |  |
| 荔枝山公园 厕所2 | 圭阳路入 口 |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 116 |  |  |
| 体育运动公 园厕所1 | 原滑草场 |  | 专人管理 |  |  | ≥15h |  |  | 7 |  | 8 |  | / |  | 121 |  |  |
| 体育运动公 园厕所2 | 红旗山停 车场 |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 1 |  | 2 |  | / |  | 28 |  |  |
| 环山路厕所 | 环山路碧 霞楼段 |  | 专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 55 |  |  |
| 碧霞楼厕所 | 碧霞楼 |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 2 |  | 3 |  | / |  | 25 |  |  |
| 朝安亭厕所 | 朝安亭 |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 玉台观光车 上山站厕所 | 冈州第一 峰牌坊 |  | 专人管理 |  |  | ≥15h |  |  | 3 |  | 6 |  | 0 |  | 52 |  |  |
| 玉台观光车 下山站厕所 | 冈州第一 峰牌坊 |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 41 |  |  |
| 阅江亭厕所 | 乳泉井 |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 2 |  | 3 |  | / |  | 23 |  |  |
| 观龙阁厕所 | 牵线过脉 |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 绿护桃源观 光车站厕所 | 水库管理 室 |  | 专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 4 |  | 9 |  | 1 |  | 83 |  |  |
| 绿护桃源厕 所 | 青峰蕴玉 路 |  | 非专人管理 |  |  | ≥8h |  |  | 3 |  | 7 |  | 2 |  | 90 |  |  |
| 绿护桃源厕 所 |  | 云蒸霞蔚 路 |  |  | 非专人管理 |  | ≥8h |  |  | 3 |  | 3 |  | / |  | 36 |  |
| 绿护桃源厕 所 |  | 云蒸霞蔚 路四合院 |  |  | 非专人管理 |  | ≥8h |  |  | 2 |  | 2 |  | / |  | 18 |  |
| 绿护桃源厕 所 |  | 绿芦 |  |  | 专人管理 |  | ≥8h |  |  | 4 |  | 8 |  | 2 |  | 81 |  |
| 叱石坪厕所 |  | 叱石坪 |  |  | 非专人管理 |  | ≥8h |  |  | 3 |  | 5 |  | 1 |  | 37 |  |
| 龙泉生态径 厕所 |  | 龙泉生态 径原电站 |  |  | 非专人管理 |  | ≥8h |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 10 |  |

注：专人管理的厕所是指在管理时间内有保洁员驻值厕所保洁， 非专人管理的厕所是指在管理时间内无保洁员驻值厕所保洁，保洁员 巡回保洁。在节假日，专人管理的厕所必须安排男、女保洁员管理， 若因其他原因需延长管理时间和增加人员管理的必须按要求实施。在 服务期内增加的厕所要无条件接收管理。

- (三)服务要求

1、人员配备与要求

(1)工作人员必须身体健康，没有与所从事的工作相冲突的肢 体残缺，能胜任园林绿化和卫生管理等工作，且符合现行劳动法有关 规 定 。

(2)必须配备园林项目负责人(兼安全生产负责人)  名，组长  名，在岗技术人员不低于  名，驾驶员不低于  名，在岗工人 不低于  名(包含绿化及卫生),具体详见各区域要求。

(3)园林项目负责人要具备以下条件：

①    ；

②  ；

③  ;  本项目的园林项目负责人：姓名    、性别     _、身份证号      、职称证号       、联系电话            o

(4)技术工人应具备的条件：

①   ;

②    。

(5)为保证绿地管养质量，园林项目负责人必须遵守以下规定：

① 项目实施期内，园林项目负责人须每个工作日的工作时间内

到招标单位的管理部门(下简称管理部门，可多个管理部门)办公室签到。因特殊情况无法正常签到的，要向管理部门书面请假。

②准时参加管理部门召开的有关园林绿化和环境卫生养护、安全生产和应急抢险等工作会议。因特殊情况无法参加会议，要向管理 部门书面请假，并安排其他管理人员参加。

③在项目实施期内，园林项目负责人必须每个工作日在项目区域范围内工作。

(6)在项目实施期内，园林项目负责人要相对稳定，除不可抗  力的原因外，项目开始1年内不能更换园林项目负责人，1年后才可 更换。新任职的园林项目负责人应具备规定的任职条件，且在本项目的连续任职时间不得少于1年。更换园林项目负责人时，承包人必须 向管理部门提出书面申请并提交相关资料，经审核批准后方可更换；

未经书面批准而更换的，视同违约。

(7)在项目实施期内，技术工人每年的替换率不得高于20%(即每年仅可更换1名技术工人)。

(8)工作人员必须仪容仪表整洁，技术工人和在岗工人按相关   规定穿工衣上岗(工衣需为布料，印有“      ” 字样，并编有工号和“国家森林公园”标识图案)。并需备有安全生产必需的劳保用品，如工衣、雨衣、水鞋、手套等劳保用品，费用由承包人负责。

(9)招聘工作人员(或突击工)时要严格按照国家用工有关规定执行。

(10)工作人员要服从管理部门的监管人员的调配、指挥。工作要实行定员、定岗、责任落实到人。对违反劳动纪律或工作责任心不强、工作效率低的人员需更换。

(11)工作人员要节约水电，爱护景区环境，注重环保，不得有任何破坏环境和设施的行为，要遵守圭峰区各部门的有关规章制度。

(12)工作人员要共同维护风景区内绿化、治安、防火等工作，如遇有治安或火灾情况，能自行处理的要自行处理，不能处理的要及时报告；如发现破坏绿化或设施和在非吸烟区吸烟的游客，要及时制止。

(13)承包人要设置专职的植保人员，每次施肥、喷药、要进行登记，在病虫害防治方面，要进行预测预报，资料在每月底上交管理部门存档。

(14)工作人员岗位要求

| 岗位人数 项目段 | 圭峰景区园林绿化和 环境卫生养护项目 | 文体 公园 | 招待所 | 天子地 公园 | 垃圾 清运 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人兼 安全员 | 1(持中级园林工程师以上) |  |  |  |  |
| 组长 | 3(分3小组) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 园林在岗技术 人员 | ≥15 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 驾驶员 | ≥5 | ≥1 | 0 | 0 | 2 |
| 绿化在岗工人 | ≥52 | ≥9 | 3 | 2 | 0 |
| 卫生在岗工人 | ≥81 | ≥12 | 2 | 2 | 4 |
| 合计 | ≥156 | ≥26 | ≥8 | ≥5 | ≥7 |
| 突击工 (节日用工) | 800人次/年 | 300人 次/年 |  | 500人次 /年 |  |

项目负责人每天需随同管理部门的监管人员进行日常检查，合理 安排工作人员的工作，当月28日制定出下一个月的绿化和卫生养护 计划并报管理部门审核，每天应及时做好养护工作记录(地点、路段、 人员出勤、工作完成情况、存在问题),并于每月30日前把记录和 养护计划交管理部门检查。每季度工作完成后，要向管理部门提交当 季度的绿化和卫生养护工作书面报告，内容为履约情况、主要业绩及 差距，并向管理部门提出合理的建议等。以上为现场工作人员每天不 能少于6/7的人数，若不能完成管理任务和要求的，必须增加工作人 员。管理部门根据任务要求，在每年的春节、清明节、五一劳动节、 中秋节、重阳节、国庆节、元旦和各种任务要增加突击工作人员的(含 圭峰区重阳节森林防火指挥部方案要求环境卫生组增加的卫生清洁 人员),承包人要按要求增加，增加的工作人员和产生的一切费用(包括重阳节垃圾清运费、清理垃圾工具和用品等费用)已纳入承包费内， 承包养护服务费不予再增加。

- (四)主要机械、工具配备要求

为保证及时开展养护工作，需按要求在项目现场存放一定品种、 数量的工具、机械。承包人认真、高效地完成管理部门提出的各项任务，不得以难度大、工具不足等借口推脱或拖延工作。遇到重大任务 时，承包人向管理部门提供可行的操作方案，与管理部门协商并得到 发包人允许后由承包人执行。如因人力、设备及材料等不足而造成工 作延误或达不到管理部门要求的，管理部门有权视情况每次扣减承包 人服务费。同时管理部门有权委托其它工程队进行整改工作，所发生的一切费用由承包人负责。必须具备的主要工具清单如下(不低于以下标准):

| 工具和数量管理项目 |  | 园林绿化和环境卫生养护管理项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 |  |
| 洒水车 |  | ≥2(≥5吨) |  |
| 清扫车 |  | ≥2(≥3吨) |  |
| 农用车(运送人员上山和清运垃圾) |  | ≥2 |  |
| 清运组垃圾收集货车 |  | ≥1 |  |
| 可卸式垃圾车 |  | ≥1(配8个垃圾箱) |  |
| 推式剪草机 |  | ≥8 |  |
| 水域保洁船 |  | ≥3 |  |
| 背式剪草机 |  | ≥5 |  |
| 汽油喷药机 | ≥3 |  |  |
| 高压喷水机 | ≥1 |  |  |
| 高枝锯 | ≥3 |  |  |
| 油锯 | ≥2 |  |  |
| 绿篱锯 | ≥5 |  |  |
| 高枝剪 | ≥5 |  |  |
| 绿篱剪 | ≥2 |  |  |
| 竹箩 | 备用200个 |  |  |

注：以上工具为常备工具，不能缺少；投入车辆须配备GPS定位系统可实时进行定位检测，工具损坏后必须及时修理或更换，电动工具要保证使用和检查时能正常运行，工具配置情况列入月度考核评分。为保证正常的管理，其他工具根据养护管理需要进行配置。

- (五)热带风暴防御措施

要严格执行《新会区圭峰山国家森林公园防汛防旱防风防冻应急预案》《圭峰山森林火灾应急预案》,做好“防汛、防旱、防风、防 冻”应急抢险救灾工作，同时做好防火工作。在台风暴雨等自然灾害 或其他突发事件，使景区绿化以及绿地遭受大面积损害时，要服从管 理部门的安排，无偿参加承包范围以外的抢险救灾、恢复工作。

1、在暴风雨来临前，必须采取对应的措施，对浅根性、树冠大、枝叶密的苗木，可取用疏枝、立柱、支撑加固、培土等防御措施。

2、暴风雨过后，对阻碍交通或影响观瞻的枝叶或树体要立即清 理；对倒伏、受损的要及时扶正、支撑；折断或劈裂的枝条要去 除残桩和修整断裂口，较大伤口要做防腐处理。损伤严重的绿化树，要及时清除。

3、暴风雨来临前要做好水沟和沙井的检查、清疏工作，配合做 好暴风雨过后枯枝(叶)的清扫工作和塌方的泥土清理工作。

4、暴风雨使清扫车不能正常作业时要及时组织人力清扫(该人工不作为突击工)。

- (六)质量与考评

- 1、考评及验收标准

参照广东省《城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)  并根 据《圭峰园林绿化和环境卫生养护项目月度检查考评标准》进行综合 管养作业质量验收。质量月度考核每月进行一次，要求管养质量必须 达到合格以上。

- 2、日常管理考评办法

(1)月度定期考评。由管理部门组织考评小组每月定期对管理 地段进行全面检查一次，并对照本办法规定的“检查考评标准”进行 评 分 。

(2)日常检查。由相关管理部门人员对管理地段进行日常检查 工作，发现问题及时提出整改；对不符合本办法规定的“检查考评标 准”者，即时向责任人发出口头警告，并限期整改，在限期内没有完 成整改的则由管理部门发《扣分通知书》,并限期整改。管理部门当月在同一段累计发出同类事项的整改通知书3次以上者，则当月评分 视为不合格，并按相应扣分处理。扣分处理后还不按整改通知书期限 完成整改的则取消承包资格，并没收履约保证金。取消承包资格后 10天内离场。

(3)复议。承包人如对扣分不服，可在接到扣分通知后3个工 作日内向考评小组申请复议。

- 3、日常管理评分办法

月度考评成绩=考评小组各成员评分累计—一个最高分—一个最低分 (参加评分人数—2)/10

月度考评按本办法规定的“检查考评标准”的小项进行单项扣分， 扣完小项分数为止。

- 4、日常管理计算办法

将月度考评成绩作为责任人月度管护费的计算依据，分为三个等次。

(1)90—100分者为优，正常发放管护费，若需扣减款则在当 月管护费中扣除核定扣减金额。

(2)80-90(不含)分为合格，扣除相应比例的当月管护费(如 得分85分，则扣除当月管护费的5%),若需扣减款则在扣除相应比 例的当月管护费中再扣除核定应扣减金额。

(3)80(不含)分以下为不合格，叠加扣除相应额度的当月管护费(如得分75分，则扣除25%的管护费)。

注：一年内如第2次不合格，则扣款比例加倍；如有3次不合格，发包人有权解除合同。

- 5、扣减事项办法

- (1)发生警告的，每次警告扣减500元。在警告限期内没有完成整改或再犯同样错误的，则由管理部门发整改通知书，并限期整改，每发一次整改通知书扣减1000元。

- (2)工作人员不穿工作服的，每人次扣减100元，迟到或早退的，每人次扣减200元。

(3)工具每次检查达不到要求的，每次每件工具扣减100元。

(4)各项目段产生矛盾的，经管理部门调解后，继续发生同样矛盾的，每一次双方都扣减当月5%的管护费。影响大的，扣减当月全部的管护费。情节严重的，发包人有权解除合同。

(5)洒水车不按指定地点停放的，每次扣减100元，如造成防 火救灾不及时的，扣减当月10%管护费。

(6)园林项目负责人未经管理部门批准或没特别理由不随同管  理部门的监管人员进行检查工作的，每天扣减500元，不依时签到的， 每次扣减200元，不参加工作会议的，每次扣减500元，擅自在工作 日的工作时间内离开本项目范围的，每次扣减1000元。

(7)园林项目负责人在本项目连续任职时间不足一年就无故离职的，每次扣减2000元。

(8)不经林业水利所或其他管理部门同意随意使用消防设施的，每次扣减500元。

(9)垃圾不及时清运到圭峰垃圾中转站而随意乱放的，每处扣减500元；需外运处理的垃圾运到圭峰垃圾中转站的，每次扣减款1000元，应运到圭峰垃圾中转站的垃圾运到垃圾收集点的，每次扣 减款500元。

(10)厕所没有厕纸的(20分钟内不补充的),每次扣减50元/个，厕所日常保洁的登记表，当日没有登记的或超前登记的，每次扣减100元。

(11)厕所保洁员迟到或早退的，每次扣减100元。

(12)垃圾车在清运垃圾时垃圾没有盖帆布的，每发现一次扣减 200元。

(13)主干道可见垃圾、杂物、污渍密度控制在1000m²≤5 件(处), 每超1件(处)扣减50元/次。

(14)次干道、广场、停车场、绿地可见垃圾、杂物、污渍密度 控制在100m²≤3 件(处),每超1件(处)扣减20元/次。

(15)工作人员故意浪费水电的，除补偿水电费外，每次扣减款 500元。

(16)发包人不定期对在岗工人的人数进行检查。抽查发现配置  人员数额不达标的(少于规定人数的6/7),每次每人扣减款500元。

(17)工作人员不服从管理部门人员安排工作的或对管理部门人 员恶语相向的，每次扣减款500元。

(18)有政府热线投诉的，经查属实的，每次扣减1000元。

注：此1至18项凡涉及扣减款项，都在当月管护费中扣减。

- 九、其他补充说明

1、承包人及其工作人员必须遵守国家法律法规和相关规章制度， 自觉接受遵守圭峰山国家森林公园机关各个行政办和林业水利所、财政结算中心、供电所、园林处、圭峰城管的监管，并与有关部门签订 相关责任书。

2、在项目实施期内，考评组每月安排定期检查，考评定期检查 每月一次(每月25---30日),不定期检查不限次数。

3、做好热带风暴防御措施，因台风、大暴雨等不可抗力的自然 灾害或其他突发事件造成苗木损坏和死亡的，经核实后，其覆绿补种 费用由发包人负责。但承包人要在台风、大暴雨前做好苗木加固和排 水工作(加固费用由承包人负责)。台风、大暴雨等造成的积水时， 因承包人管理原因排水不到位的，造成苗木死亡的由承包人负责购苗 补 种 。

4、承包人对枯死和生长不良的苗木要及时补种并加强对古树名 木日常管理。花坛缺陷和绿篱缺篱要及时补种，除圭峰工程建设需要 而造成的苗木损坏由发包人负责修复外，其他人为损坏的苗木，都由 承包人负责购苗、补种等费用。在创文、创卫等大型检查时，厕所和 其他需增加设施或修理的由发包人负责，但日常一般管理物品由承包 人负责，如厕所的小配件维修、厕所内的文明标识语牌修理、除臭药 物费用(包括臭丸、檀香等)、厕所内配套设施维修，如照明光管、 水制、门胶、面镜、洗手盆、尿斗、清洁登记表、冲水箱、吹风机、 烘手机、厕纸盒、厕纸、厕纸笠、胶袋、盆栽植物更换等费用。

5、园林绿化和环境卫生养护管理项目中标后需各自备2辆洒水车(必须为自有车辆，核定载质量达到5000KG或以上)、2辆1800KG 或以上清扫车、2辆1400KG 或以上运输车和1辆垃圾清运车作业；  在圭峰管委会有突击任务或救火时，本项目的洒水车需无条件服从管 委会的调度，司机和车辆发生的一切费用由承包人负责。洒水车每天 作业完毕后需停放在管理部门指定的地点，洒水车若要离开圭峰景区 内的必须有报管理部门同意后方可离开，否则造成防火救灾不及时的 按相关要求扣罚当月10%的服务费。

6、本项目淋水灌溉使用的水泵和除地下水管网外的淋水系统的维修、保养由承包人负责，若要改变淋水系统或增加水管网需经发包 人同意后进行，其费用由承包人负责。若使用圭峰消防管的水源，必 须经有关部门同意后按要求使用，不能乱私接使用。

7、养护面积和设施已重新测量和清点，若存在差异，承包人需 无条件按现状和图纸范围内的一切养护设施接收管理，若有养护面积 的养护级别发生变化的，承包人要及时按要求调整养护级别(不低于 三级标准),费用不作调整。同时，发包人有权在履行合同过程中对 本项目方案作出适当修改、调整，由此而导致养护面积、养护设施的 增减按如下处理：

(1)各区域绿地面积增加(减少)5%以内的，合同服务费不作 调整，5%以外的部分按发包人预算参照中标下浮率进行增减；各区域 卫生面积增加(减少)5%内的，合同服务费不作调整，5%以外的部分 按发包人预算参照中标下浮率进行增减；厕所、垃圾箱(桶)、亭(廊) 等设施，及乔灌木、其他花卉的增减须以书面形式经发包人确认后，按发包人意见执行，且调整金额增加部分不得超出年度预算金额的10%。

(2)因园林绿化和环境生养护管理项目的绿化部分或卫生部分和垃圾清运组接管时间不统一，所以本项目整体增加(减少)的，合同服务费按该项目的中标价进行增减。

8、树枝直径大于5厘米的要及时自行外运处理，小于5厘米的树枝(叶)要修剪至80厘米长才能运至圭峰垃圾中转站，葵树大修剪时的葵叶、葵干和葵衣等要自行外运处理。枯树清理和树木大修剪(含树木半冠截枝)的树枝(叶)要自行外运处理，产生一切费用由 承包人负责，承包人如果发现自己范围内有被偷倒的垃圾，要由承包 人自行清理。

9、绿地施肥须用质量优良的复合肥，其中氮磷钾三种元素比例 为15%。圭峰景区园林绿化和环境卫生养护管理项目年使用不少于30 吨复合肥和25吨有机肥、文体公园年使用不少于7吨复合肥和2吨 有机肥、招待所及天子地公园各年使用不少于3吨复合肥。肥料分四 个季度购买，购买的肥料需经管理部门的监管人员清点验收，施肥时 同样需在管理部门监管人员的监管下进行，并做好施肥和喷药存档记 录(拍照)。为保证施肥能按时保质保量完成，需做好施肥方案报管 理部门盖章同意后实施，施肥方案一式两份，一份由管理部门存档。

10、承包人必须有固定的员工，要解决员工的食宿问题，并为员工购买工伤意外险，要按照现行的《劳动法》规定，保障所有聘用员 工合法权益，工资不能低于当地政府规定的当年法定最低工资标准。 承包人所聘请的员工(含固定工、临工)与圭峰区管委会无任何隶属 关系和劳动关系，不属于圭峰管委会的员工，不享受圭峰管委会任何 福利待遇。承包人要解决员工的就餐问题。

11、承包人在规定时间内与招标单位签订合同，承包人未能在规 定期限内签订合同，招标单位将没收保证金并取消中标资格。

12、承包人在承包期内不得将标段及所规定各项工作、责任、义 务转包、分包给他方。如有违反，发包人有权没收履约保证金，并对 违反者处以中标价相等金额的处罚。

13、承包人需加强对员工安全生产培训教育，承包期内发生被安 监部门依法认定的一般安全生产事故，则没收履约保证金，并按考评 不合格计算当年承包费，承包期内员工出现不稳定事件的，由承包人 负全责。

14、发包人对违反劳动纪律或工作责任心不强、工作效率低的人 员有权要求承包减发当事人工资、奖金甚至更换人员。

15、承包人与员工产生的问题和矛盾由承包人自己解决，费用由 承包人负担。

16、承包人在承包期间内要遵守发包人的规章制度，并要确保安 全生产，不出安全事故，如有发生安全事故，造成经济损失、法律责 任均由承包人负全责。

17、本项目在下一年度未能如期重新招标的，需延长合同管理时间的，承包人要无条件按原合同要求延长合同管理时间，并与发包人签订延长合同。

18、以上工作如有不尽事宜，可协商解决，但解释权归发包人所有。

十、合同履约

中标单位必须要履行合同的约定，包括每月的养护服务费发票必须是在项目所在地开具的合法的增值税发票，如中标单位不能在项目所在地开具增值税发票的，中标单位必须要在项目所在地内设立能在项目所在地开具增值税发票的分公司。甲方可以与乙方在项目所在地内设立的分公司签订相关的服务合同。

十一、提前终止合同处理

1、发包人提前终止合同：

在承包期内，如发包人无理由提前终止合同，需提前两个月书面通知承包人，并退回承包人的保证金(不计利息),并赔偿 承包人损失50,000   元，其他不作任何赔偿。

2、承包人提前终止合同：

在承包期内，如承包人提前终止合同，需提前两个月书面 通知发包人，承包人的保证金发包人不予退回，并赔偿发包人 损失50,000元，其它不作任何赔偿。

十二、合同生效

本合同订立时间：   年   月   日

本合同订立地点